信息化二期（软件）采购需求文件

1. 建设总体目标	3

1.1. 总体目标	3

1.1.1. 数据驱动，推进医院高质量发展	3

1.1.2. 探索医院信息建设新的合作模式	3

1.1.3. 系统安全可控，符合信创与双活标准	3

1.2. 直接目标	3

1.2.1. 电子病历应用水平分级评价 “六级”要求	3

1.2.2. 互联互通成熟度测评五级乙等	4

1.2.3. 智慧服务三级	4

1.2.4. 智慧管理三级	4

1.3. 医疗业务目标	4

1.3.1. 构筑医疗安全与质量的数字化堡垒	4

1.3.2. 实现诊疗过程的闭环监控与规范化	5

1.3.3. 构建风险预警机制与过程质量控制	6

1.3.4. 数据驱动，信息互联互通，全院一体化管控	6

1.3.5. 院内外信息共享，促进协同服务	7

1.3.6. 构建“互联网＋”服务体系，提升服务智慧化	7

1.4. AI业务应用目标	8

1.4.1. 基于AI的预问诊管理	8

1.4.2. 基于AI的CDSS系统应用	9

1.4.3. 基于AI的智能导诊	10

1.4.4. AI生成式电子病历	10

1.4.5. 人工智能+医疗服务管理	10

1.4.6. 智能全科医生系统	11

1.4.7. 基于AI的智能客服	12

1.4.8. 智能语音报表	13

1.4.9. AI病历质控	14

2. 建设清单	15

3. 阶段建设任务（2025年-2029年）	45

3.1. 第一阶段2025年-2026年（对标建设）	45

3.2. 第二阶段2026年-2027年（功能完善）	70

3.3. 第三阶段2027年-2028年（评审通过）	74

3.4. 第四阶段2028年-2029年（总标复核）	76

4. 项目验收	79

4.1. 验收标准	79

4.2. 验收内容	79

4.3. 年度验收	80

4.3.1. 2026年	80

4.3.2. 2027年	109

4.3.3. 2028年	114

4.3.4. 2029年	116

5. 项目付款	119

6. 售后服务	120

6.1. 项目运维	120

6.2. 人才培养	120

7. 附表一：电子病历评级标准六级要求	121

8. 附表二：互联互通成熟度五级乙等要求	144

9. 附表二：智慧服务三级功能要求	147

建设总体目标

总体目标

数据驱动，推进医院高质量发展

通过该项目建设，实现数据驱动医院高质量发展，进一步落实国家和行业信息化建设标准，全面提升医院医疗、教学、科研和管理等各项工作效率和工作质量，提升医院现代化管理水平和竞争力，为医院的发展转型提供有力的信息保障。

探索医院信息建设新的合作模式

该项目期望能实现我院信息化建设模式由传统的依赖“跟着走”模式向与厂家“一起走”模式转型。通过项目建设不断提升医院内部人员技术服务能力，在建设模式上实现突破，营造良好的信息化建设生态，不断提高产品“生命力”。

系统安全可控，符合信创与双活标准

项目建设需满足医院“信创”工作要求，新建系统需按照“信创”要求进行建设，改造项目需在规定时间内完成相应改造工作。项目建设按两中心“双活”整体技术架构建设。

直接目标

电子病历应用水平分级评价 “六级”要求

2018年国家卫生健康委员会发布了《电子病历系统应用水平分级评价标准(试行)》，2022年国家卫健委发布了《智慧医院分级评价》标准的征求意见稿，进一步推动智慧医院建设水平。项目建设应依据以上相关标准实现医院电子病历应用水平（智慧医院分级评价）“六级”功能要求。

互联互通成熟度测评五级乙等

依据国家卫生健康委员会2020年发布的《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案》，通过项目建设达到医院信息互联互通标准化成熟度五级乙等标准。项目在现有基础上进行建设，通过新建、升级、改造、完善、流程改造等实现建设目标。

智慧服务三级

依据国家卫生健康委员会2019年发布的《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》，利用互联网信息化手段，为患者提供覆盖诊前、诊中、诊后的全流程移动就医服务。

智慧管理三级

依据国家卫生健康委员会2021年发布的《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》进行智慧管理功能建设。实现医院精细化管理、提升医疗质量与运营效益，协助管理人员及时掌握医院运行细节信息；人财物信息衔接一致、投入产出信息闭环；规范流程、智能调度资源等服务功能。

医疗业务目标

构筑医疗安全与质量的数字化堡垒

通过项目建设，将医疗核心制度、护理书写规范、病案管理质控指标、病案质控标准、医疗质量管理办法和院感管理规范等关键法规和标准全面整合入信息系统，确保医疗行为始终遵循最新的法规要求。

通过信息化手段，构建医疗安全的底线保障机制，实现对医疗流程中潜在风险的实时监测和预警，确保医疗行为不触碰安全红线。利用信息系统收集和分析医疗质量相关数据，如诊疗效果、患者满意度、并发症发生率等，为医院管理层提供决策支持，推动医疗质量的持续改进。建立闭环流程，覆盖手术麻醉、药品医嘱、检查医嘱、检验医嘱、危急值处置和用血等关键环节，确保医疗流程的完整性和高效性。通过信息系统实现护理书写的规范化和标准化，提升护理文书的可读性、准确性和可追溯性，减少医疗纠纷。实现病案数据的高效收集、整理、分析和反馈，通过智能化手段提升病案管理的整体水平。将院感管理规范植入信息系统，实现院感事件的实时监测、预警和报告，优化院感防控流程。在关键时刻，系统能够自动触发相应的应急响应机制，确保输血安全和危急值的及时处理。

医院要建立起一个高度信息化、自动化和智能化的医疗环境，提升医疗服务的质量和效率，确保患者安全和医疗法规的严格遵守。

实现诊疗过程的闭环监控与规范化

通过项目建设，实现诊疗过程的闭环监控与规范，构建全面、细致的监控体系，确保医疗过程的每个流程环节都能得到有效地管理和控制。

手术麻醉闭环管理从手术申请开始，贯穿至手术安排、患者进入手术间、麻醉的开始与结束、手术过程的监控、手术的完成、患者离开手术室进入苏醒室，直至患者安全离开苏醒室。这一过程中，每一步都需要严格地监控和记录，以确保手术的顺利进行和患者的安全。

医嘱执行环节的闭环监控同样重要。从医生开立医嘱，到医嘱的复核、领药申请、药房发药，再到护士的发药，每一个环节都需要精确地执行和监督，以避免任何可能的医疗差错。

在输血管理方面，闭环监控从血液的发放开始，经过领血、输血的开始和巡视、输血的结束，直至血袋的回收。这一过程中，需要确保血液的安全性和输血的合理性，同时对输血过程中可能出现的任何问题进行及时地干预和处理。

血糖管理、会诊、不良事件处理、标本管理、康复治疗和血透治疗等环节，也需要建立相应的闭环监控机制。例如，在血糖管理中，需要实时监测患者的血糖水平，并根据监测结果及时调整治疗方案。在会诊过程中，需要确保不同专业医生之间的信息共享和有效沟通，以制定最佳的治疗方案。不良事件处理则需要快速响应机制，以便及时发现并处理医疗过程中的任何问题。

通过这些闭环监控机制的建立和实施，医院能够实现对诊疗过程的全面控制和管理，提高医疗服务的效率和质量，减少医疗差错和风险，最终实现患者安全和满意度的双重提升。

构建风险预警机制与过程质量控制

通过项目建设构建医疗风险预警和质量控制体系，建立一个闭环质控规则库模型，该模型将整合医疗流程中的各项标准和规范，实现对医疗服务质量的实时监控和自动评估。通过强化质量事件的预警监控机制，及时发现潜在的医疗风险，并采取相应的预防措施。

护理风险多维度评估实现对护理风险的全面识别和评估。通过实时监测和动态预警，对护理过程中可能出现的问题进行早期干预，从而降低风险发生的可能性。

数据驱动，信息互联互通，全院一体化管控

电子病历分级评价、三级医院评审、公立医院绩效考核及单病种质量评价等数据来自HIS、电子病历系统、单病种管理系统等多个信息系统。为确保数据的全面性和一致性，需要建设数据平台对收集到的数据进行清洗，去除重复、错误或不一致的数据，进行必要的格式化处理，以满足后续分析的需求。绩效评价依赖于准确、全面的数据支持。通过数据平台对医院在医疗质量、安全管理、服务效率等方面的数据进行深入分析，客观评价医院的综合能力和水平。公立医院绩效考核32/56指标成绩通常涉及医疗质量、运营效率、持续发展等多个方面，通过数据平台对医院在这些方面的表现进行量化评估，为绩效考核提供科学依据。国家51个单病种质量评价成绩针对特定病种，通过数据平台收集和分析相关数据，评估医院在单病种诊疗过程中的质量、效果和效率，为提升单病种诊疗水平提供指导。

在业务层面，医疗系统内部需要实现对人财物、医疗质量安全、决策支持等方面进行统一管理。加强对各分支机构的管控，实现医院规模化、集约化、规范化管理，充分发挥专科优势，提高医院地区综合竞争力。在医院外部实现“服务连续化和综合化”要求，满足国家“新医改”和机构间医疗协作的诉求。

院内外信息共享，促进协同服务

通过项目建设持续推进区域医疗中心的诊疗业务协同，包括向上协同、向下协同、向外协同。

向上进行区域居民健康档案共享及区域协同。通过信息系统，实现处方信息的电子化流转，方便患者取药，同时减少纸质处方带来的资源浪费和错误。通过信息系统实现合理用药监测和提醒，以及院内外检查资源的统一预约管理，提高医疗服务的效率和安全性。实现慢病患者和肿瘤患者的全程管理和协同治疗。通过统一的检查检验标准和质量控制体系，实现区域内检查检验结果的互认共享，减少重复检查，降低患者负担。

向下与基层医疗机构进行协同。通过信息系统实现区域内医疗机构的信息共享和业务协同，促进分级诊疗制度的实施。建设区域检验中心、影像中心、病理中心、区域心电中心、消毒供应中心等，建立区域共享服务中心，集中优势资源为基层医疗机构提供高质量的检验、影像、病理等服务，实现特定医疗服务的集中化管理和区域共享，提高资源利用效率和服务质量。通过信息系统实现慢病患者的随访管理和社区转诊的无缝衔接，确保患者得到连续、有效的医疗服务。

向外通过互联网医院、远程会诊等进行协同。利用互联网技术提供在线诊疗、健康咨询等服务，打破地域限制，扩大医疗服务覆盖范围。通过远程视频会诊系统实现机构之间的实时交流和协作，提高疑难病例的诊疗水平。通过信息系统实现患者在不同医疗机构之间的有序流动，确保患者得到最适合的医疗服务。利用在线教育资源为基层医师提供专业培训和技术支持，提升基层医疗服务能力。

构建“互联网＋”服务体系，提升服务智慧化

项目通过互联网+的工具应用，将医院的服务从院内延伸到院外、从线下延伸到线上，便捷就医、方便医患沟通、建设掌上微信或APP的就医服务系统、医患互动系统、健康管理系统等，最终全面开展“互联网＋”医疗服务，推行基于电子处方流转的线上药品销售配送新模式，基本实现家庭医生线上签约服务全覆盖，开展医保线上服务应用，持续推进“一站式”结算，允许执业医师在线开展部分常见病及慢性病复诊。基于院内向院外延伸服务的思想，互联网医院建设架构应在医院HIS服务体系上逐步延伸，实现统一数据标准、统一支付平台、统一对账管理。既要考虑互联网医院当前“复诊”功能实现，也要结合医联体信息一体化建设的思路，探索充分利用信息化远程诊疗的优势，实现院内线下接诊与医联体远程会诊同步开展的功能，推进优质资源与分级诊疗工作。

医院将构建一个以患者为中心的服务模式，实现从预约到随访的全流程服务优化，提升患者就医的整体体验，增强患者对医疗服务的满意度和信任度，促进医院服务水平的持续提升。

多院区信息一体服务

为满足医院业务发展要求，系统需实现多院区一体化服务支持，实现人、财、物、医、技、管信息一体化服务。满足不同级别（如三级、二级）、不同系列（如中医、西医）、不同法人、不同组织机构医院业务需求，能满足同一物理位置，医疗共享，同一园区（非院区）本地项目优先，其它园区项目共享，实现医疗数据、物价、医保分开多套核算支持。

AI业务应用目标

该项目通过医院智能体管理平台，建设医院信息系统进行AI赋能的数字底座。系统需整合国内先进的大语言模型，在构建智能体应用时可以灵活切换底层大模型，以此实现智能体的最佳调优。同时，系统自动对智能体应用的资源消耗进行统计，在模型效果差异不大时，可以选择资源消耗更低的模型产品，控制成本。系统需支持自定义智能体，支持灵活切换大模型厂商或模型接口版本，支持实时的指令调优，支持AI单轮对话和多轮对话机制，支持模型搜索模式，支持API统一接入，支持对每一次模型分析进行资源消耗统计。实现但不限于以下AI应用场景。

基于AI的预问诊管理

预问诊应用是基于医院智能体管理平台，服务于门诊患者和门诊医师，优化接诊质量和提高接诊效率的智能应用。

预问诊应用支持表单模式和知识库语音问答模式两种，表单模式适用于按科室定义个性化表单；知识库语音问答模式支持医院自建知识库，可以根据症状定义提示词及问题选项。

①预问诊表单

系统支持自定义各科室的预问诊表单，支持单选、多选、填空、BMI组件等问题类型，支持定义症状、现病史、既往史、过敏史、家族史、个人史等问题类型，支持定义病历书写术语。

②预问诊知识库

系统支持按性别维护症状，支持维护每个科室的常见症状，支持按症状维护提示词及问题选项，支持通过AI自动生成提示词；支持对提示词的修改、停用等操作。

③预问诊提醒

支持在患者挂号后引导患者填写预问诊表单，支持在就诊当日推送预问诊填写提醒。

④预问诊语音问答

系统支持患者选择症状、搜索症状库或语音输入自己的症状。支持以语音问答或文字对话的形式搜集患者的现病史、既往史、过敏史等信息，支持为患者提供问题选项快速回复。

⑤预问诊报告生成

系统支持根据预问诊表单或问答内容自动生成预问诊报告，支持患者补充报告内容和上传院外资料。系统支持将预问诊报告自动转换成门诊电子病历数据集标准。

⑥预问诊报告引用

系统支持门诊电子病历系统对预问诊报告的读取和引用，支持引用标记回写。

基于AI的CDSS系统应用

①系统支持多模态数据融合处理

支持对分散在医院LIS、HIS、EMR、心电、护理等系统中的多模态数据进行融合处理，通过自然语言处理和医学术语映射，建立知识模型。

②支持实时、动态风险评估

当系统识别到患者具有指定的诊断时，根据病历抓取病人情况进行自动预评估，追溯至病历原文的评估依据，提醒医生进行结果确认；当患者的心血管病危险分层结果升高，会再次提醒医生进行评估。

③实现CVD精准防治

辅助医生准确识别患者的风险等级，CDSS进行实时预警和诊疗操作推荐，辅助医生对不同患者进行精准治疗，提高医生的指南依从性和诊疗规范性。

④实现诊疗流程全覆盖

系统覆盖了医院门急诊、住院全流程，可同时满足医、护、医技的质控需求，嵌入式CDSS和卡控提醒的设计，简单易用操作便捷。

基于AI的智能导诊

智能导诊系统作为智慧医疗领域中的一项关键技术，它能够依据患者的具体病情描述以及医院内部各科室的专业设置和医生的专长领域，智能地为患者推荐最适合其病情的就诊科室以及最合适的医生。通过这种方式，智能导诊不仅能够优化患者的就医流程，减少不必要的等待和转诊时间，而且还能显著提升整个医院的就诊效率，使得医疗资源得到更加合理地分配和利用。

AI生成式电子病历

生成式电子病历是智慧医疗的重要组成部分，它可以辅助医生快速生成电子病历，减轻医生的书写负担，提高工作效率。

AI智能体平台的生成式电子病历应用，通过接入Deepseek强大的AI能力实现了全面升级。Deepseek的生成式AI技术可以根据医生的输入，自动生成规范的电子病历，从而节省医生的时间和精力。此外，Deepseek的生成式AI技术还可以学习医生的书写习惯，从而更好地辅助医生生成电子病历。

通过Deepseek的赋能，AI智能体平台的生成式电子病历系统可以为医生提供更高效、更便捷的电子病历书写服务。医生可以通过生成式电子病历系统快速生成电子病历，减轻书写负担，提高工作效率，从而有更多的时间和精力投入到患者的诊疗中。

人工智能+医疗服务管理

人工智能+医疗服务管理赋能临床专病智能辅助决策，支持通过使用机器学习、自然语言处理、大数据挖掘、多模态人工智能大模型等技术，对收集的临床专科诊疗病历、临床诊疗指南、路径规则等数据进行清洗和处理，提取有价值的信息构建临床专病知识库和人工智能语料库。

支持在高血压、糖尿病、肝癌、结直肠癌、胃癌、食管癌、肺癌、房颤、脑卒中、抑郁症等疾病的临床诊疗中，整合多组学基因测序、医学影像、数字病理等多模态数据，综合分析患者的诊断、症状、医嘱、检验检查、手术等信息，实现对专病患者的精准化、个性化风险评估。

智能推荐匹配临床诊疗方案，为医生提供智能问诊、治疗效果预测、临床诊疗建议等辅助决策支持服务，提供相似病历诊断治疗信息的搜索与关键信息提取，辅助医生进行规范化诊疗，提高临床诊治效率和医疗质量。

智能全科医生系统

目前，智能全科医生（AIGP）系统正在研发。AIGP又称全科医生人工智能大模型（GPAI），是指利用人工智能技术，模拟全科医生的思维方式、综合诊断和治疗能力，通过大数据分析和算法，自主获取医学领域专业知识并进行高级医学推理，为用户提供个性化的健康教育、医疗咨询、疾病预防、健康管理、常见病多发病的初步诊断建议和转诊建议等全科医疗服务的技术系统。

支持帮助全科医生提升问诊、诊断、用药等全面能力，提高诊断准确率，减少误诊和漏诊，提升诊疗能力。支持AIGP辅助全科医生对急、难、险、重患者转诊时机、转诊地点及转诊路径的判断，帮助全科医生快速做出高效、科学的决策。

帮助全科医生完成我国执业医生岗位培训的学习需求。AIGP能够提供众多的继续教育课程和实践培训教程，为全科医生提供随时学习、及时学习、向最优秀的专家学习的机会，满足岗位执业继续教育学习需求。AIGP能够模拟临床情景，为医护人员提供实战培训和技能，提升临床诊治能力。

辅助常见病、多发病的诊疗，提高全科医生诊疗能力和工作效率。AIGP能够帮助自动执行常规和重复的医疗任务，从医疗数据输入到高效搜索和汇总医疗信息，生成全面的摘要，涵盖患者的病史、潜在诊断和可用的治疗方案建议，可帮助全科医生节省非临床工作时间。

为居民提供全周期的精准个性化的慢性病管理。AIGP能够对社区常见慢性病依据“预防-诊断-治疗-康复”取得的新进展循证信息，持续更新管理策略，为居民提供长期的个体化、精准化、一体化的数智慢性病管理。

为目标人群提供疾病风险预测、风险预警和管理建议。AIGP能够通过用户的个人健康信息、既往诊疗信息、随访信息等多源长期数据，感知和评估用户疾病发生风险，向用户发布预警，指导其及时采取疾病预防措施。

依据出院患者的医疗记录和当前疾病状况，为其提供个性化的护理和康复建议，帮助患者量身定制社区护理计划。AIGP能够协助全科医生管理和准确给药，及时提醒医生和患者。能够实现远程监测患者健康，分析生理参数、设备数据和健康记录，帮助医生管理疾病，减少再住院率和急诊率；通过远程医疗建议和护理指导，改善远程护理体验。

AIGP能够基于人工智能语音、自然语言理解等技术，实现批量外呼、人机交互、自动统计等功能，助力医疗卫生机构完成满意度调查、健康宣教、科室随访、科研随访、危急值提醒等全方位随访工作，降低随访成本，提高医务人员工作效率。

智能化健康教育，为用户提供科学知识和心理咨询。AIGP能够依据用户的年龄、性别、文化程度、婚育史、健康状况、疾病史以及家庭成员等信息，以易懂的方式解释，为用户提供个性化的健康咨询和心理咨询，满足老年人、残障人士、精神障碍人士等特殊需求。

在孕产妇保健服务项目中，AIGP能够评估每位孕产妇面临的风险等级，应用孕产妇风险预警模型，显著提升孕期管理效率和质量，包括孕产妇健康监测、早产和流产风险、妊娠期糖尿病、妊娠期贫血和产后抑郁等预测，最大限度地发现和改善孕产妇和新生儿死亡的风险。

在儿童保健服务项目中，AIGP能够对0~6岁儿童进行智能化健康管理，高效精准完成儿童计划免疫、健康体检、常见疾病诊治及管理工作，提高儿童保健的准确性和及时性。

在社区居民健康档案建立、老年人健康管理、结核病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等方面，AIGP均能够通过智能化手段节约人工成本，提高服务效率，增强服务质量。

基于AI的智能客服

智能客服是智慧医疗的重要组成部分， 24小时在线为患者提供咨询服务，解答常见问题，减轻医护人员的工作负担。

智能客服具备自然语言处理和理解能力，能够与患者进行流畅的对话交流。通过对话，智能客服可以准确捕捉患者的需求和问题，快速提供相关的医疗信息和解决方案。例如，对于常见疾病的症状、治疗方法、预防措施等问题，智能客服可以即时给出详细且准确地回答，帮助患者更好地了解和管理自己的健康。

除了提供医疗信息，智能客服还能够协助患者完成一些常见的医疗操作，如预约挂号、查询检查结果等。患者只需通过简单的对话指令，智能客服即可自动完成这些操作，大大节省了患者的时间和精力。

智能客服还具备学习能力，能够不断优化和改进自身的服务质量和效率。通过对患者的对话内容和需求进行分析，智能客服可以识别出常见的问题和需求模式，从而更加精准地提供服务和建议。同时，智能客服还可以根据患者的反馈和评价，不断调整和优化自身的回答和服务方式，以更好地满足患者的需求。

智能语音报表

智能语音报表技术已经成为智慧医疗领域中不可或缺的一部分，它通过与用户的语音交互，能够自动地生成详尽的医疗报告。这种创新的方式极大地便利了医护人员，使他们能够迅速掌握病患的最新状况；不仅如此，智能语音报表还能够帮助医院和医疗联合体的管理人员高效地监控和评估当前的医疗状况，从而为医疗决策提供更加精准和有力的支持。

通过ASR技术可以准确识别医护人员的语音，并将其转换为文字，而NLG技术则可以将医疗数据转换为易于理解的语音报表。医护人员可以通过听取语音报表，快速了解患者的病情，提高了工作效率。

智能语音报表系统可以为将生成的报表以语音概要的形式进行汇报，减少视觉交互疲劳和视觉误差。同时智能语音报表系统还支持自定义报表模板，医护人员可以根据实际需求，灵活设置报表的内容和格式。这不仅提升了报表的专业性和针对性，还进一步增强了报表的实用性和可读性。此外，系统还具备强大的数据分析和可视化功能，能够将复杂的医疗数据转化为直观的图表和图像，帮助医护人员更直观地了解患者的病情和治疗进展。

AI病历质控

AI病历质控是智慧医疗的重要组成部分，它可以自动检查病历的规范性、完整性和准确性，提高病历质量，降低医疗风险。基于大模型的电子病历质控系统，利用大型语言模型（LLM）强大的自然语言处理和理解能力，可以更智能、更全面地进行病历质控。

AI病历质控系统能够对病历中的核心信息进行识别和分析，包括主诉、现病史、既往史等内容，确保病历的规范性和准确性。通过大模型的深度理解和处理能力，系统能更智能地进行全面质控，提升病历的整体质量，降低潜在的医疗风险。

建设清单

项目整体规划，充分考虑建设目标的实现，分期分阶段通过电子病历六级、互联互通五乙、智慧服务三级、智慧管理三级测评，整体建设清单。

表 1：项目整体建设清单

| 序号 | 系统编号 | 系统名称 | 子系统编号 | 子系统名称 | 模块计数 | 拟建功能模块名称 | 功能参数编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 基础管理 | 1 | 系统基础管理 | 1 | 业务单元配置 | 1.1.1 |
| 2 |  |  |  |  | 2 | 字典管理 | 1.1.2 |
| 3 |  |  |  |  | 3 | 资质权限配置 | 1.1.3 |
| 4 |  |  |  |  | 4 | 规则配置 | 1.1.4 |
| 5 |  |  |  |  | 5 | 标签管理 | 1.1.5 |
| 6 |  |  |  |  | 6 | 参数配置 | 1.1.6 |
| 7 |  |  |  |  | 7 | 系统日志 | 1.1.7 |
| 8 |  |  | 2 | 价表管理系统 | 1 | 价表管理 | 1.2.1 |
| 9 |  |  |  |  | 2 | 收入报表管理（日报、月报） | 1.2.2 |
| 10 |  |  | 3 | 医技收费系统 | 1 | 项目管理 | 1.3.1 |
| 11 |  |  |  |  | 2 | 医技记账 | 1.3.2 |
| 12 |  |  | 4 | 单点登录 | 1 | 身份认证 | 1.4.1 |
| 13 |  |  |  |  | 2 | 授权控制 | 1.4.2 |
| 14 |  |  |  |  | 3 | 用户账号管理 | 1.4.3 |
| 15 |  |  |  |  | 4 | 应用信息同步 | 1.4.4 |
| 16 |  |  |  |  | 5 | 登录审计跟踪 | 1.4.5 |
| 17 |  |  |  |  | 6 | 日志管理 | 1.4.6 |
| 18 |  |  | 5 | 统一支付平台 | 1 | 支付管理 | 1.5.1 |
| 19 |  |  |  |  | 2 | 异常订单管理 | 1.5.2 |
| 20 |  |  |  |  | 3 | 医疗信用支付管理系统 | 1.5.3 |
| 21 |  |  | 6 | 院端商保平台转换接口 | 1 | 院端商保平台转换接口 | 1.6.1 |
| 22 |  |  | 7 | 医院核心业务外联平台 | 1 | 银行 | 1.7.1 |
| 23 |  |  |  |  | 2 | 保险 | 1.7.2 |
| 24 |  |  |  |  | 3 | 血液中心 | 1.7.3 |
| 25 |  |  |  |  | 4 | 医保及新农合 | 1.7.4 |
| 26 |  |  |  |  | 5 | CDC（疾控中心） | 1.7.5 |
| 27 |  |  |  |  | 6 | 第三方挂号平台 | 1.7.6 |
| 28 |  |  |  |  | 7 | 非银行支付机构 | 1.7.7 |
| 29 |  |  |  |  | 8 | 外部数据上报平台或监管平台 | 1.7.8 |
| 30 |  |  |  |  | 9 | 第三方药品配送机构（基于互联网医院） | 1.7.9 |
| 31 |  |  | 8 | 智慧服务运维管理系统 | 1 | 版本管理 | 1.8.1 |
| 32 |  |  |  |  | 2 | 机构管理 | 1.8.2 |
| 33 |  |  |  |  | 3 | 科室管理 | 1.8.3 |
| 34 |  |  |  |  | 4 | 用户管理 | 1.8.4 |
| 35 |  |  |  |  | 5 | 角色管理 | 1.8.5 |
| 36 |  |  |  |  | 6 | 监控管理 | 1.8.6 |
| 37 | 2 | 集成平台基础 | 1 | 主数据管理平台（MDM） | 1 | 标准化建模 | 2.1.1 |
| 38 |  |  |  |  | 2 | 主数据注册 | 2.1.2 |
| 39 |  |  |  |  | 3 | 主数据检索 | 2.1.3 |
| 40 |  |  |  |  | 4 | 主数据匹配 | 2.1.4 |
| 41 |  |  |  |  | 5 | 主数据订阅 | 2.1.5 |
| 42 |  |  |  |  | 6 | 主数据审核 | 2.1.6 |
| 43 |  |  |  |  | 7 | 主数据发布 | 2.1.7 |
| 44 |  |  | 2 | 患者主索引 | 1 | 患者主索引算法配置 | 2.2.1 |
| 45 |  |  |  |  | 2 | 患者唯一标识管理 | 2.2.2 |
| 46 |  |  |  |  | 3 | 基本信息更新通知 | 2.2.3 |
| 47 |  |  |  |  | 4 | 注册更新与注销管理 | 2.2.4 |
| 48 |  |  | 3 | 企业服务总线（ESB） | 1 | 消息中间件 | 2.3.1 |
| 49 |  |  |  |  | 2 | 数据路由 | 2.3.2 |
| 50 |  |  | 4 | 数据提取装载 | 1 | 数据提取装载中间件 | 2.4.1 |
| 51 |  |  | 5 | 数据抽取（ETL） | 1 | 数据源配置 | 2.5.1 |
| 52 |  |  |  |  | 2 | 采集规则配置 | 2.5.2 |
| 53 |  |  |  |  | 3 | 数据采集 | 2.5.3 |
| 54 |  |  |  |  | 4 | 采集进度管理 | 2.5.4 |
| 55 |  |  |  |  | 5 | 采集日志管理 | 2.5.5 |
| 56 |  |  | 6 | 数据交换运行引擎 | 1 | 数据源管理 | 2.6.1 |
| 57 |  |  |  |  | 2 | 数据规则配置 | 2.6.2 |
| 58 |  |  |  |  | 3 | 接口文件管理 | 2.6.3 |
| 59 |  |  |  |  | 4 | 加解密管理 | 2.6.4 |
| 60 |  |  |  |  | 5 | 环境变量 | 2.6.5 |
| 61 |  |  |  |  | 6 | 服务模板配置 | 2.6.6 |
| 62 |  |  |  |  | 7 | 服务头部模板配置 | 2.6.7 |
| 63 |  |  |  |  | 8 | 接口服务配置 | 2.6.8 |
| 64 |  |  |  |  | 9 | ESB接口结构管理 | 2.6.9 |
| 65 |  |  |  |  | 10 | 流程编排接口配置 | 2.6.10 |
| 66 |  |  |  |  | 11 | 流程编排服务配置 | 2.6.11 |
| 67 |  |  | 7 | 平台消息交互管理 | 1 | 平台消息管理 | 2.7.1 |
| 68 |  |  |  |  | 2 | 平台消息场景设置 | 2.7.2 |
| 69 |  |  | 8 | 注册服务 | 1 | 注册库建模 | 2.8.1 |
| 70 |  |  |  |  | 2 | 唯一标识管理 | 2.8.2 |
| 71 |  |  |  |  | 3 | 统一注册管理 | 2.8.3 |
| 72 |  |  | 9 | 文件服务 | 1 | 标识列表 | 2.9.1 |
| 73 |  |  |  |  | 2 | 文件分类 | 2.9.2 |
| 74 |  |  |  |  | 3 | 文档列表 | 2.9.3 |
| 75 |  |  | 10 | 平台配置及监控 | 1 | 权限配置 | 2.10.1 |
| 76 |  |  |  |  | 2 | 标准性支持 | 2.10.2 |
| 77 |  |  |  |  | 3 | 性能监控 | 2.10.3 |
| 78 |  |  |  |  | 4 | 故障分析 | 2.10.4 |
| 79 |  |  |  |  | 5 | 信息推送 | 2.10.5 |
| 80 |  |  |  |  | 6 | 患者个人信息安全 | 2.10.6 |
| 81 |  |  | 11 | 数据存储基础管理 | 1 | 术语管理 | 2.11.1 |
| 82 |  |  |  |  | 2 | 科室字典 | 2.11.2 |
| 83 |  |  |  |  | 3 | 人员字典 | 2.11.3 |
| 84 |  |  |  |  | 4 | 个人资料维护 | 2.11.4 |
| 85 |  |  |  |  | 5 | 平台字典维护 | 2.11.5 |
| 86 |  |  |  |  | 6 | 平台字典数据维护 | 2.11.6 |
| 87 |  |  |  |  | 7 | 模型一览 | 2.11.7 |
| 88 |  |  |  |  | 8 | 规则组管理 | 2.11.8 |
| 89 |  |  |  |  | 9 | 规则一览 | 2.11.9 |
| 90 |  |  |  |  | 10 | 审批一览 | 2.11.10 |
| 91 | 3 | 集成平台应用 | 1 | 临床决策支持系统 | 1 | 临床规则管理 | 3.1.1 |
| 92 |  |  |  |  | 2 | 临床规则预警 | 3.1.2 |
| 93 |  |  |  |  | 3 | 病历质控知识库 | 3.1.3 |
| 94 |  |  |  |  | 4 | 辅助诊断 | 3.1.4 |
| 95 |  |  |  |  | 5 | 知识库管理 | 3.1.5 |
| 96 |  |  |  |  | 6 | 临床决策支持系统 | 3.1.6 |
| 97 |  |  | 2 | 临床知识库管理 | 1 | 临床知识库维护 | 3.2.1 |
| 98 |  |  |  |  | 2 | 临床知识库对照 | 3.2.2 |
| 99 |  |  |  |  | 3 | 知识库参数维护 | 3.2.3 |
| 100 |  |  |  |  | 4 | 知识库目录维护 | 3.2.4 |
| 101 |  |  |  |  | 5 | 临床知识库调阅 | 3.2.5 |
| 102 |  |  | 3 | 基于平台的闭环管理 | 1 | 医嘱闭环 | 3.3.1 |
| 103 |  |  |  |  | 2 | 检查、检验申请闭环 | 3.3.2 |
| 104 |  |  |  |  | 3 | 门急诊申请闭环 | 3.3.3 |
| 105 |  |  |  |  | 4 | 住院危急值闭环 | 3.3.4 |
| 106 |  |  |  |  | 5 | 门急诊危急值闭环 | 3.3.5 |
| 107 |  |  |  |  | 6 | 会诊闭环 | 3.3.6 |
| 108 |  |  |  |  | 7 | 治疗过程闭环 | 3.3.7 |
| 109 |  |  |  |  | 8 | 手术过程闭环 | 3.3.8 |
| 110 |  |  |  |  | 9 | 用血过程闭环 | 3.3.9 |
| 111 |  |  |  |  | 10 | 检查记录闭环 | 3.3.10 |
| 112 |  |  |  |  | 11 | 检验过程闭环[跟标本走] | 3.3.11 |
| 113 |  |  |  |  | 12 | 患者流转闭环 | 3.3.12 |
| 114 |  |  |  |  | 13 | 药品使用闭环（自备药） | 3.3.13 |
| 115 |  |  |  |  | 14 | 不良事件闭环 | 3.3.14 |
| 116 |  |  |  |  | 15 | 中药管理闭环 | 3.3.15 |
| 117 |  |  |  |  | 16 | 特殊抗菌药物闭环 | 3.3.16 |
| 118 |  |  |  |  | 17 | 操作授权管理闭环 | 3.3.17 |
| 119 |  |  |  |  | 18 | 病案质控闭环 | 3.3.18 |
| 120 |  |  |  |  | 19 | 抢救管理闭环 | 3.3.19 |
| 121 |  |  |  |  | 20 | 麻醉过程闭环 | 3.3.20 |
| 122 |  |  |  |  | 21 | 医嘱执行闭环 | 3.3.21 |
| 123 |  |  |  |  | 22 | 不合格标本闭环 | 3.3.22 |
| 124 |  |  |  |  | 23 | 逆流程闭环管理 | 3.3.23 |
| 125 |  |  | 4 | 危急值管理平台 | 1 | 门急诊危急值管理 | 3.4.1 |
| 126 |  |  |  |  | 2 | 住院危急值管理 | 3.4.2 |
| 127 |  |  |  |  | 3 | 危急值闭环管理 | 3.4.3 |
| 128 |  |  | 5 | 统一门户管理系统 | 1 | 统一门户管理 | 3.5.1 |
| 129 |  |  |  |  | 2 | 一体化医生工作门户 | 3.5.2 |
| 130 |  |  |  |  | 3 | 一体化护士工作门户 | 3.5.3 |
| 131 |  |  | 4 | 电子病历档案管理（转入平台） | 1 | 共享文档生成库 | 3.6.1 |
| 132 |  |  |  |  | 2 | 电子病历数据集 | 3.6.2 |
| 133 |  |  |  |  | 3 | 电子病历数据元 | 3.6.3 |
| 134 |  |  |  |  | 4 | 共享文档查询 | 3.6.4 |
| 135 |  |  |  |  | 5 | 数据元匿名项配置 | 3.6.5 |
| 136 |  |  |  |  | 6 | 共享文档配置与管理 | 3.6.6 |
| 137 | 4 | 挂号收费工作站 | 1 | 门、急诊收费工作站 | 1 | 门诊收费 | 4.1.1 |
| 138 |  |  |  |  | 2 | 急诊收费 | 4.1.2 |
| 139 |  |  | 2 | 门、急诊挂号系统 | 1 | 预约挂号 | 4.2.1 |
| 140 |  |  | 3 | 门诊预约挂号系统 | 1 | 号源排班管理 | 4.3.1 |
| 141 |  |  |  |  | 2 | 号源池统一管理 | 4.3.2 |
| 142 |  |  |  |  | 3 | 预约方式管理 | 4.3.3 |
| 143 |  |  |  |  | 4 | 预约业务 | 4.3.4 |
| 144 |  |  |  |  | 5 | 挂号业务 | 4.3.5 |
| 145 |  |  |  |  | 6 | 叫号接口对接 | 4.3.6 |
| 146 |  |  | 4 | 就诊卡管理 | 1 | 就诊卡管理 | 4.4.1 |
| 147 |  |  | 5 | 信用管理系统 | 1 | 黑名单规则设置 | 4.5.1 |
| 148 |  |  |  |  | 2 | 黑名单管理 | 4.5.2 |
| 149 | 5 | 住院收费工作站 | 1 | 住院收费工作站 | 1 | 住院收费结算 | 5.1.1 |
| 150 | 6 | 入院服务中心 | 1 | 住院出入转系统 | 1 | 预住院医疗处理 | 6.1.1 |
| 151 |  |  |  |  | 2 | 预住院护理处理 | 6.1.2 |
| 152 |  |  |  |  | 3 | 预住院账务管理 | 6.1.3 |
| 153 |  |  |  |  | 4 | 预住院科室管理 | 6.1.4 |
| 154 |  |  |  |  | 5 | 患者去向管理 | 6.1.5 |
| 155 |  |  |  |  | 6 | 随访管理 | 6.1.6 |
| 156 | 7 | 导诊分诊管理 | 1 | 智能导诊管理系统 | 1 | 智能分诊管理 | 7.1.1 |
| 157 |  |  |  |  | 2 | 科室专家介绍 | 7.1.2 |
| 158 |  |  |  |  | 3 | 预问诊管理 | 7.1.3 |
| 159 |  |  | 2 | 全流程排队叫号系统 | 1 | 分诊叫号系统（含门诊、检查、检验） | 7.2.1 |
| 160 |  |  |  |  | 2 | 统一叫号系统 | 7.2.2 |
| 161 | 8 | 院前急救系统 | 1 | 院前急救系统（对接市急救平台） | 1 | 院前急救系统 | 8.1.1 |
| 162 | 9 | 急救信息系统 | 1 | 抢救护士站 | 1 | 抢救护士站 | 9.1.1 |
| 163 |  |  | 2 | 抢救医生站 | 1 | 抢救医生站 | 9.2.1 |
| 164 |  |  | 3 | 急诊绿色通道管理 | 1 | 急诊绿色通道管理 | 9.3.1 |
| 165 | 10 | 急诊分诊系统 | 1 | 急诊预检分诊系统 | 1 | 急诊预检分诊系统 | 10.1.1 |
| 166 | 11 | 急诊护士工作站 | 1 | 急诊护士工作站 | 1 | 急诊输液与注射管理 | 11.1.1 |
| 167 | 12 | 急诊医生工作站 | 1 | 急诊电子病历 | 1 | 门急诊电子病历 | 12.1.1 |
| 168 |  |  | 2 | 急诊医生工作站 | 1 | 急诊医生工作站 | 12.2.1 |
| 169 |  |  | 3 | 急诊质控统计 | 1 | 急诊质控管理 | 12.3.1 |
| 170 | 13 | 输液皮试管理系统 | 1 | 数字媒体呼叫系统 | 1 | 数字媒体呼叫系统 | 13.1.1 |
| 171 |  |  | 2 | 急诊配液管理系统 | 1 | 急诊配液管理系统 | 13.2.1 |
| 172 |  |  | 3 | 智能移动护理 | 1 | 门诊移动输液系统 | 13.3.1 |
| 173 |  |  | 4 | 注射室管理 | 1 | 肌肉注射、皮试 | 13.4.1 |
| 174 | 14 | 门诊护士工作站 | 1 | 门诊护士工作站 | 1 | 门诊护士工作站 | 14.1.1 |
| 175 | 15 | 门诊医生工作站 | 1 | 门诊电子病历系统 | 1 | 门急诊电子病历 | 15.1.1 |
| 176 |  |  | 2 | 门诊预约 | 1 | 门诊医生站预约 | 15.2.1 |
| 177 |  |  | 3 | 自备药字典管理 | 1 | 非药品字典内自备药品的统一字典管理 | 15.3.1 |
| 178 |  |  |  |  | 2 | 特定预约检查项目医嘱计费后系统自动完成对应检查科室授权 | 15.3.2 |
| 179 | 16 | 住院护士工作站 | 1 | 智能护理病历 | 1 | 护理电子病历 | 16.1.1 |
| 180 |  |  | 2 | 住院护士工作站 | 1 | 住院护士工作站 | 16.2.1 |
| 181 |  |  | 3 | 智能护理白板 | 1 | 智能护理白板 | 16.3.1 |
| 182 |  |  | 4 | 移动护理 | 1 | 患者管理 | 16.4.1 |
| 183 |  |  |  |  | 2 | 医嘱执行 | 16.4.2 |
| 184 |  |  |  |  | 3 | 检验采血 | 16.4.3 |
| 185 |  |  |  |  | 4 | 输血管理 | 16.4.4 |
| 186 |  |  |  |  | 5 | 护理处置 | 16.4.5 |
| 187 |  |  |  |  | 6 | 护理文书 | 16.4.6 |
| 188 |  |  |  |  | 7 | 体征记录 | 16.4.7 |
| 189 |  |  |  |  | 8 | 护理交班管理 | 16.4.8 |
| 190 |  |  |  |  | 9 | 护理巡视 | 16.4.9 |
| 191 |  |  |  |  | 10 | 手术患者交接模块 | 16.4.10 |
| 192 |  |  |  |  | 11 | 健康宣教 | 16.4.11 |
| 193 |  |  |  |  | 12 | 危急值提醒 | 16.4.12 |
| 194 |  |  |  |  | 13 | 领药核对 | 16.4.13 |
| 195 |  |  |  |  | 14 | 治疗单据管理 | 16.4.14 |
| 196 |  |  |  |  | 15 | 医嘱查询 | 16.4.15 |
| 197 |  |  |  |  | 16 | 文书查询 | 16.4.16 |
| 198 |  |  |  |  | 17 | 体征查询 | 16.4.17 |
| 199 |  |  |  |  | 18 | 报告查询 | 16.4.18 |
| 200 |  |  |  |  | 19 | 移动输液 | 16.4.19 |
| 201 |  |  | 5 | 护理质控 | 1 | 护理质控 | 16.5.1 |
| 202 |  |  |  |  | 2 | 护理病历质控 | 16.5.2 |
| 203 |  |  | 6 | 患者管理 | 1 | 患者入出转管理 | 16.6.1 |
| 204 |  |  |  |  | 2 | 会诊管理 | 16.6.2 |
| 205 |  |  | 7 | 患者账务管理 | 1 | 记账管理 | 16.7.1 |
| 206 |  |  |  |  | 2 | 费用清单 | 16.7.2 |
| 207 |  |  |  |  | 3 | 催款管理 | 16.7.3 |
| 208 |  |  |  |  | 4 | 费用校验 | 16.7.4 |
| 209 |  |  |  |  | 5 | 后台划价 | 16.7.5 |
| 210 | 17 | 住院医生工作站 | 1 | 住院电子病历系统 | 1 | 住院电子病历系统 | 17.1.1 |
| 211 |  |  | 2 | 电子病历智能内涵质控系统 | 1 | 医师病历质控 | 17.2.1 |
| 212 |  |  | 3 | 住院病案首页质量控制系统（对接市首页质控） | 1 | 住院病案首页质量控制系统 (病案首页与病案首页质控一体化) | 17.3.1 |
| 213 |  |  | 4 | 单病种质量管理系统 | 1 | 单病种质量管理 | 17.4.1 |
| 214 |  |  |  |  | 2 | 单病种基础维护 | 17.4.2 |
| 215 |  |  |  |  | 3 | 单病种过程管理 | 17.4.3 |
| 216 |  |  |  |  | 4 | 单病种上报 | 17.4.4 |
| 217 |  |  |  |  | 5 | 单病种病例检索 | 17.4.5 |
| 218 |  |  |  |  | 6 | 单病种指标配置 | 17.4.6 |
| 219 |  |  |  |  | 7 | 单病种数据标准化 | 17.4.7 |
| 220 |  |  |  |  | 8 | 数据接口 | 17.4.8 |
| 221 |  |  | 5 | 临床路径管理系统 | 1 | 路径制定 | 17.5.1 |
| 222 |  |  |  |  | 2 | 路径应用 | 17.5.2 |
| 223 |  |  | 6 | 医生交接班系统 | 1 | 医生交接班 | 17.6.1 |
| 224 |  |  | 7 | 移动医生工作站 | 1 | 移动医生工作站 | 17.7.1 |
| 225 |  |  | 8 | 死亡证明书管理 | 1 | 死亡证明书管理 | 17.8.1 |
| 226 |  |  | 9 | 会诊管理系统 | 1 | 普通会诊 | 17.9.1 |
| 227 |  |  |  |  | 2 | 特殊使用级抗菌药物会诊 | 17.9.2 |
| 228 |  |  |  |  | 3 | 多学科会诊管理系统 | 17.9.3 |
| 229 |  |  |  |  | 4 | 会诊医嘱及会诊记录的自动插入和会诊闭环管理 | 17.9.4 |
| 230 |  |  | 10 | 血糖管理系统建设 | 1 | 血糖管理系统建设 | 17.10.1 |
| 231 |  |  | 11 | VTE风险评估系统 | 1 | VTE管理系统建设 | 17.11.1 |
| 232 |  |  | 13 | 安全用药智能决策系统 | 1 | 安全用药智能决策系统（医生站） | 17.13.1 |
| 233 |  |  | 14 | 临床诊断管理平台 | 1 | 临床诊断管理平台 | 17.14.1 |
| 234 |  |  | 15 | 多学科会诊（MDT）管理系统 | 1 | 多学科会诊（MDT）管理系统 | 17.15.1 |
| 235 |  |  | 16 | 临床营养管理系统 | 1 | 营养膳食管理系统 | 17.16.1 |
| 236 |  |  | 17 | 患者费用查询 | 1 | 费用清单查询 | 17.17.1 |
| 237 | 18 | 药房管理（移动管理） | 1 | 移动煎药中心管理系统 | 1 | 移动煎药中心管理 | 18.1.1 |
| 238 |  |  | 2 | 移动门诊药房管理系统 | 1 | 移动门诊药房管理 | 18.2.1 |
| 239 |  |  | 3 | 移动中草药房管理系统 | 1 | 移动中草药药房管理 | 18.3.1 |
| 240 |  |  | 4 | 移动住院药房管理系统 | 1 | 移动住院药房管理 | 18.4.1 |
| 241 | 19 | 药房管理 | 1 | 住院中心药房系统 | 1 | 住院中心药房管理 | 19.1.1 |
| 242 |  |  | 2 | 门诊药房管理系统 | 1 | 门诊药房管理 | 19.2.1 |
| 243 |  |  | 3 | 煎药室管理系统 | 1 | 煎药室管理系统 | 19.3.1 |
| 244 |  |  | 4 | 中草药房管理系统 | 1 | 中草药房管理系统 | 19.4.1 |
| 245 |  |  | 5 | 中药汤剂发放管理系统 | 1 | 中药汤剂发放管理系统 | 19.5.1 |
| 246 |  |  | 6 | 包药机管理系统 | 1 | 包药机管理系统（包药机对接） | 19.6.1 |
| 247 |  |  | 7 | 急诊药房管理系统 | 1 | 急诊药房管理 | 19.7.1 |
| 248 | 20 | 药库管理 | 1 | 药库管理系统 | 1 | 药库管理 | 20.1.1 |
| 249 | 21 | 临床药师工作站 | 1 | 电子药历 | 1 | 电子药历 | 21.1.1 |
| 250 |  |  | 2 | 临床药师服务平台 | 1 | 临床药师服务平台 | 21.2.1 |
| 251 |  |  | 3 | 用药分析与评价系统 | 1 | 用药分析与评价系统 | 21.3.1 |
| 252 |  |  | 4 | 处方点评系统 | 1 | 处方点评系统 | 21.4.1 |
| 253 |  |  | 5 | 药物不良反应监控与上报系统 | 1 | 药物不良反应监控与上报系统 | 21.5.1 |
| 254 |  |  | 6 | 前置审方 | 1 | 前置审方 | 21.6.1 |
| 255 | 22 | 应急安全管理系统 | 1 | 应急安全管理系统 | 1 | 门急诊应急管理系统 | 22.1.1 |
| 256 | 23 | 病案管理 | 1 | 病案管理 | 1 | 病案管理 | 23.1.1 |
| 257 | 24 | 医务管理系统 | 1 | 电子病历安全管理 | 1 | 电子病历分级权限管理 | 24.1.1 |
| 258 |  |  | 2 | 处方权限管理系统 | 1 | 处方权限管理系统 | 24.2.1 |
| 259 |  |  | 3 | 手术分级权限管理系统 | 1 | 手术分级权限管理系统 | 24.3.1 |
| 260 |  |  | 4 | 传染病管理系统 | 1 | 传染病管理系统 | 24.4.1 |
| 261 |  |  | 5 | 医疗安全(不良)事件 | 1 | 医疗安全(不良)事件 | 24.5.1 |
| 262 |  |  | 6 | 医患纠纷管理系统 | 1 | 医患纠纷管理系统 | 24.6.1 |
| 263 |  |  | 7 | 核心制度监管平台 | 1 | 医疗质量监管 | 24.7.1 |
| 264 |  |  | 8 | 重点患者质量管理系统 | 1 | 患者质量管理 | 24.8.1 |
| 265 |  |  | 9 | 高风险诊疗项目 | 1 | 高风险诊疗项目 | 24.9.1 |
| 266 |  |  | 10 | 医疗质量综合监管平台 | 1 | HQMS质量监控 | 24.10.1 |
| 267 |  |  | 11 | 病历质控闭环管理 | 1 | 运行病历质控 | 24.11.1 |
| 268 |  |  | 12 | 抗菌抗肿瘤药物分级管理系统 | 1 | 抗菌抗肿瘤药物分级管理 | 24.12.1 |
| 269 |  |  | 13 | 毒麻精特殊药品管理系统 | 1 | 毒麻精特殊药品管理 | 24.13.1 |
| 270 |  |  | 14 | 医疗数据统计系统 | 1 | 医疗数据统计 | 24.14.1 |
| 271 | 25 | 电子病历基础 | 1 | 电子病历浏览器 | 1 | 用药史视图 | 25.1.1 |
| 272 |  |  |  |  | 2 | 诊断史视图 | 25.1.2 |
| 273 |  |  |  |  | 3 | 检验史视图 | 25.1.3 |
| 274 |  |  |  |  | 4 | 检查史视图 | 25.1.4 |
| 275 |  |  |  |  | 5 | 手术麻醉史视图 | 25.1.5 |
| 276 |  |  |  |  | 6 | 医嘱视图 | 25.1.6 |
| 277 |  |  |  |  | 7 | 输血史视图 | 25.1.7 |
| 278 |  |  |  |  | 8 | 门诊病历视图 | 25.1.8 |
| 279 |  |  |  |  | 9 | 住院病历视图 | 25.1.9 |
| 280 |  |  |  |  | 10 | 护理病历视图 | 25.1.10 |
| 281 |  |  |  |  | 11 | 血透治疗视图 | 25.1.11 |
| 282 |  |  |  |  | 12 | 放疗治疗视图 | 25.1.12 |
| 283 |  |  |  |  | 13 | 康复理疗治疗视图 | 25.1.13 |
| 284 |  |  |  |  | 14 | 针灸推拿治疗视图 | 25.1.14 |
| 285 |  |  |  |  | 15 | 重症监护治疗视图 | 25.1.15 |
| 286 |  |  | 2 | 电子病历归档全文检索系统 | 1 | 电子病历归档全文检索系统 | 25.2.1 |
| 287 |  |  | 3 | 患者360全息视图 | 1 | 门诊视图 | 25.3.1 |
| 288 |  |  |  |  | 2 | 住院视图 | 25.3.2 |
| 289 |  |  |  |  | 3 | 综合视图 | 25.3.3 |
| 290 |  |  |  |  | 4 | 时间轴视图 | 25.3.4 |
| 291 | 26 | 电子病历归档系统 | 1 | 电子病历归档系统 | 1 | 电子病历归档系统 | 26.1.1 |
| 292 | 27 | 手术麻醉管理系统 | 1 | 手术管理系统 | 1 | 手术管理系统 | 27.1.1 |
| 293 |  |  |  |  | 2 | 手术安排 | 27.1.2 |
| 294 |  |  |  |  | 3 | 手术划价 | 27.1.3 |
| 295 |  |  | 2 | 手术麻醉系统 | 1 | 麻醉医生站 | 27.2.1 |
| 296 |  |  |  |  | 2 | 麻醉划价 | 27.2.2 |
| 297 | 28 | 重症监护工作站（ICU） | 1 | 重症预警处置平台 | 1 | 重症预警处置平台 | 28.1.1 |
| 298 |  |  | 2 | 重症监护信息系统 | 1 | 重症监护信息系统 | 28.2.1 |
| 299 | 29 | LIS系统 | 1 | LIS检验信息系统 | 1 | LIS检验信息系统 | 29.1.1 |
| 300 | 30 | 超声系统 | 1 | 超声影像信息系统 | 1 | 系统服务平台 | 30.1.1 |
| 301 |  |  |  |  |  | 超声诊断中心应用端 | 30.1.2 |
| 302 |  |  |  |  |  | 临床WEB浏览端 | 30.1.3 |
| 303 |  |  |  |  |  | 超声会诊与监控指导系统 | 30.1.4 |
| 304 |  |  |  |  |  | 超声图像采集卡、脚踏开关 | 30.1.5 |
| 305 |  |  |  |  |  | 系统管理功能 | 30.1.6 |
| 306 |  |  |  |  |  | 应急模式 | 30.1.7 |
| 307 | 31 | 电子生理 | 1 | 电生理工作站（含心电系统） | 1 | 电生理工作站（含心电系统） | 31.1.1 |
| 308 | 32 | 放疗系统 | 1 | 放疗信息管理 | 1 | 放疗信息管理 | 32.1.1 |
| 309 | 33 | 放射系统（PACS） | 1 | 放射信息系统 | 1 | 放射信息系统 | 33.1.1 |
| 310 |  |  | 2 | 影像AI系统 | 1 | 影像AI系统 | 33.2.1 |
| 311 |  |  |  |  | 2 | 脑出血影像AI辅助诊断系统 | 33.2.2 |
| 312 |  |  |  |  | 3 | 影像科研大数据平台 | 33.2.3 |
| 313 | 34 | 核医学系统 | 1 | 核医学管理系统 | 1 | 核医学管理系统 | 34.1.1 |
| 314 | 35 | 静配中心 | 1 | 住院配液中心系统 | 1 | 住院配液中心系统 | 35.1.1 |
| 315 | 36 | 治疗系统 | 1 | 康复治疗管理 | 1 | 康复信息管理 | 36.1.1 |
| 316 |  |  | 2 | 针灸治疗管理（目前在用康复系统功能延展） |  | 针灸治疗管理 | 36.2.1 |
| 317 | 37 | 内镜系统 | 1 | 内镜影像信息系统 | 1 | 内镜影像信息系统 | 37.1.1 |
| 318 | 38 | 输血系统 | 1 | 输血信息系统 | 1 | 输血信息系统 | 38.1.1 |
| 319 | 39 | 血透系统 | 1 | 血液净化信息系统 | 1 | 血液净化信息系统 | 39.1.1 |
| 320 | 40 | 病理系统 | 1 | 病理系统 | 1 | 病理系统 | 40.1.1 |
| 321 | 41 | 院内感染管理 | 1 | 院内感染管理系统 | 1 | 院内感染管理系统 | 41.1.1 |
| 322 | 42 | 电子签章 | 1 | 电子签章 | 1 | 电子签章 | 42.1.1 |
| 323 | 43 | 消供系统 | 1 | 消毒供应室管理系统 | 1 | 消毒供应室管理系统 | 43.1.1 |
| 324 | 44 | 物资与资产管理系统 | 1 | 物资管理系统（另建） | 1 | 总务仓库 | 44.1.1 |
| 325 |  |  | 2 | 高值耗材管理系统 | 1 | 高值耗材管理系统 | 44.2.1 |
| 326 |  |  | 3 | 固定资产管理系统（走高发项目） | 1 | 固定资产管理系统 | 44.3.1 |
| 327 | 45 | 医废系统 | 1 | 医疗废物智慧监管系统 | 1 | 医疗废物智慧监管系统 | 45.1.1 |
| 328 | 46 | 出院随访系统 | 1 | 随访系统 | 1 | 表单管理 | 46.1.1 |
| 329 |  |  |  |  | 2 | 随访信息推送 | 46.1.2 |
| 330 |  |  |  |  | 3 | 患者随访 | 46.1.3 |
| 331 | 47 | 医保管理工具 （医保管理系统） | 1 | DRG | 1 | 分组器提供 | 47.1.1 |
| 332 |  |  |  |  | 2 | 主要指标监测分析 | 47.1.2 |
| 333 |  |  |  |  | 3 | 病组结构分析 | 47.1.3 |
| 334 |  |  |  |  | 4 | 特殊部门费用分析 | 47.1.4 |
| 335 |  |  |  |  | 5 | 未入组病例分析 | 47.1.5 |
| 336 |  |  |  |  | 6 | DRGS绩效评价 | 47.1.6 |
| 337 |  |  |  |  | 7 | 医疗服务评价 | 47.1.7 |
| 338 |  |  | 2 | 单病种付费管理系统 | 1 | 单病种付费管理系统 | 47.2.1 |
| 339 |  |  | 3 | 医保分析与评价系统 | 1 | 医保分析与评价系统 | 47.3.1 |
| 340 |  |  | 4 | 医保预结算 | 1 | 医保预结算 | 47.4.1 |
| 341 |  |  |  |  | 2 | 医保知识规则的校验 | 47.4.2 |
| 342 | 48 | 教育管理 | 1 | 医院规培管理系统 | 1 | 医院规培管理系统 | 48.1.1 |
| 343 |  |  | 2 | 培训考核系统 | 1 | 培训考核系统 | 48.2.1 |
| 344 | 49 | 科研管理系统 (GCP管理系统) | 1 | 临床药理试验管理系统（GCP） | 1 | 临床药理试验管理系统 | 49.1.1 |
| 345 | 50 | 后勤管理系统 | 1 | 后勤管理系统 | 1 | 后勤管理系统 | 50.1.1 |
| 346 | 51 | 人力资源系统 | 1 | 人力资源管理 | 1 | 人事管理 | 51.1.1 |
| 347 |  |  |  |  | 2 | 考勤管理 | 51.1.2 |
| 348 |  |  |  |  | 3 | 薪酬管理 | 51.1.3 |
| 349 |  |  |  |  | 4 | 培训管理 | 51.1.4 |
| 350 |  |  |  |  | 5 | 职称管理 | 51.1.5 |
| 351 |  |  |  |  | 6 | 员工自助管理 | 51.1.6 |
| 352 | 52 | 体检系统 | 1 | 体检管理系统 | 1 | 体检管理系统 （体检纳入电子病历统一管理） | 52.1.1 |
| 353 | 53 | 专科支持系统 | 1 | 临床口腔专科管理 | 1 | 临床口腔系统 | 53.1.1 |
| 354 |  |  | 2 | 儿童保健专科管理 |  | 儿童保健专科管理 | 53.2.1 |
| 355 |  |  | 3 | 中医诊疗专科管理 | 1 | 中草药基础信息管理 | 53.3.1 |
| 356 |  |  |  |  | 2 | 中医诊断 | 53.3.2 |
| 357 |  |  |  |  | 3 | 中医处方（医嘱） | 53.3.3 |
| 358 |  |  |  |  | 4 | 中医合理用药 | 53.3.4 |
| 359 |  |  |  |  | 5 | 中草药处方发药 | 53.3.5 |
| 360 |  |  |  |  | 6 | 中药汤剂发放 | 53.3.6 |
| 361 |  |  |  |  | 7 | 中医电子病历 | 53.3.7 |
| 362 |  |  |  |  | 8 | 中医临床路径 | 53.3.8 |
| 363 |  |  |  |  | 9 | 中医辅助诊疗系统 | 53.3.9 |
| 364 | 54 | 医院智能体管理平台及智能体应用 | 1 | AI业务应用（功能在各模块中体现） | 1 | 医院智能体管理平台及智能体应用 | 54.1.1 |
| 365 |  |  |  |  | 2 | 基于AI的预问诊设置 | 54.1.2 |
| 366 |  |  |  |  | 3 | 基于AI的智能报表设置 | 54.1.3 |
| 367 |  |  |  |  | 4 | 基于AI的自主电子病历设置 | 54.1.4 |
| 368 |  |  |  |  | 5 | 人工智能+医疗服务设置 | 54.1.5 |
| 369 | 55 | 语音录入功能支持 | 1 | 智能语音录入系统 | 1 | 语音识别系统（含硬件） | 55.1.1 |
| 370 | 56 | 互联网医院（自建） | 1 | 互联网医院平台 | 1 | 互联网医院基础配置 | 56.1.1 |
| 371 |  |  |  |  | 2 | 药品调剂与配送 | 56.1.2 |
| 372 |  |  |  |  | 3 | 诊疗科目管理 | 56.1.3 |
| 373 |  |  |  |  | 4 | 药品管理 | 56.1.4 |
| 374 |  |  |  |  | 5 | 医师管理 | 56.1.5 |
| 375 |  |  |  |  | 6 | 互联网排班管理 | 56.1.6 |
| 376 |  |  |  |  | 7 | 复诊规则管理 | 56.1.7 |
| 377 |  |  |  |  | 8 | 接入监管平台 | 56.1.8 |
| 378 |  |  |  |  | 9 | 互联网挂号风控平台 | 56.1.9 |
| 379 |  |  | 2 | 医生端（PC网页版） | 1 | 咨询回复 | 56.2.1 |
| 380 |  |  |  |  | 2 | 叫号接诊 | 56.2.2 |
| 381 |  |  |  |  | 3 | 图文互动 | 56.2.3 |
| 382 |  |  |  |  | 4 | 音视频互动 | 56.2.4 |
| 383 |  |  |  |  | 5 | 查看历史诊疗 | 56.2.5 |
| 384 |  |  |  |  | 6 | 开处方 | 56.2.6 |
| 385 |  |  |  |  | 7 | 开检查申请单 | 56.2.7 |
| 386 |  |  |  |  | 8 | 开检验申请单 | 56.2.8 |
| 387 |  |  |  |  | 9 | 开住院凭证 | 56.2.9 |
| 388 |  |  |  |  | 10 | 写病历 | 56.2.10 |
| 389 |  |  |  |  | 11 | 诊毕 | 56.2.11 |
| 390 |  |  | 3 | 互联网医院移动（医生） | 1 | 咨询回复 | 56.3.1 |
| 391 |  |  |  |  | 2 | 叫号接诊 | 56.3.2 |
| 392 |  |  |  |  | 3 | 图文互动 | 56.3.3 |
| 393 |  |  |  |  | 4 | 音视频互动 | 56.3.4 |
| 394 |  |  |  |  | 5 | 查看历史诊疗 | 56.3.5 |
| 395 |  |  |  |  | 6 | 续方 | 56.3.6 |
| 396 |  |  |  |  | 7 | 开方 | 56.3.7 |
| 397 |  |  |  |  | 8 | 开检查申请单 | 56.3.8 |
| 398 |  |  |  |  | 9 | 开检验申请单 | 56.3.9 |
| 399 |  |  |  |  | 10 | 开住院凭证 | 56.3.10 |
| 400 |  |  |  |  | 11 | 线上CA签名 | 56.3.11 |
| 401 |  |  |  |  | 12 | 自动预约 | 56.3.12 |
| 402 |  |  | 4 | 互联网医院移动（患者端） | 1 | 咨询申请 | 56.4.1 |
| 403 |  |  |  |  | 2 | 复诊预约 | 56.4.2 |
| 404 |  |  |  |  | 3 | 图文互动 | 56.4.3 |
| 405 |  |  |  |  | 4 | 音视频互动 | 56.4.4 |
| 406 |  |  |  |  | 5 | 门诊缴费 | 56.4.5 |
| 407 |  |  |  |  | 6 | 药品配送 | 56.4.6 |
| 408 |  |  |  |  | 7 | 处方查询 | 56.4.7 |
| 409 |  |  |  |  | 8 | 预问诊/问卷病历整合和语音转文字病历 | 56.4.8 |
| 410 |  |  | 5 | 互联网+护理服务 （目前用的熙康平台，对外） | 1 | 互联网+护理服务 | 56.5.1 |
| 411 | 57 | 医联体平台 （对接市平台） | 1 | 接入市双向转诊系统 | 1 | 医联体平台社区转诊预约 | 57.1.1 |
| 412 |  |  | 2 | 远程医疗系统 | 1 | 远程会诊系统 | 57.2.1 |
| 413 |  |  | 3 | 接入医联体平台 | 1 | 接入区域健康档案 | 57.3.1 |
| 414 |  |  |  |  | 2 | 电子病历数据共享 | 57.3.2 |
| 415 |  |  |  |  | 3 | 运营数据共享 | 57.3.3 |
| 416 |  |  |  |  | 4 | 综合监测数据共享 | 57.3.4 |
| 417 | 58 | 医院公众号 | 1 | 患者健康宣教 | 1 | 门诊健康宣教 | 58.1.1 |
| 418 |  |  |  |  | 2 | 住院健康宣教 | 58.1.2 |
| 419 |  |  | 2 | 投诉反馈管理系统 | 1 | 投诉表单管理 | 58.2.1 |
| 420 |  |  |  |  | 2 | 投诉意见统计 | 58.2.2 |
| 421 |  |  |  |  | 3 | 投诉处理 | 58.2.3 |
| 422 |  |  | 3 | 满意度调查管理系统 | 1 | 调查表管理 | 58.3.1 |
| 423 |  |  |  |  | 2 | 调查结果统计 | 58.3.2 |
| 424 |  |  |  |  | 3 | 渠道管理 | 58.3.3 |
| 425 |  |  |  |  | 4 | 患者满意度调查 | 58.3.4 |
| 426 |  |  | 4 | 医院微信公众平台 | 1 | 医院微信公众平台 | 58.4.1 |
| 427 |  |  | 5 | 病案复印小程序 | 1 | 病案复印小程序 | 58.5.1 |
| 428 |  |  | 6 | 订餐管理系统 | 1 | 餐厅管理 | 58.6.1 |
| 429 |  |  |  |  | 2 | 餐厅员工管理 | 58.6.2 |
| 430 |  |  |  |  | 3 | 菜品管理 | 58.6.3 |
| 431 |  |  |  |  | 4 | 菜单管理 | 58.6.4 |
| 432 |  |  |  |  | 5 | 订单汇总管理 | 58.6.5 |
| 433 |  |  |  |  | 6 | 患者订餐 | 58.6.6 |
| 434 |  |  | 7 | 患者移动端（住院服务） | 1 | 入院登记 | 58.7.1 |
| 435 |  |  |  |  | 2 | 缴纳预交金 | 58.7.2 |
| 436 |  |  |  |  | 3 | 住院账单 | 58.7.3 |
| 437 |  |  |  |  | 4 | 住院结算 | 58.7.4 |
| 438 |  |  |  |  | 5 | 消息通知 | 58.7.5 |
| 439 |  |  |  |  | 6 | 出院小结 | 58.7.6 |
| 440 |  |  |  |  | 7 | 健康宣教 | 58.7.7 |
| 441 |  |  |  |  | 8 | 患者移动点餐 | 58.7.8 |
| 442 |  |  |  |  | 9 | 满意度调查 | 58.7.9 |
| 443 |  |  |  |  | 10 | 投诉建议 | 58.7.10 |
| 444 |  |  |  |  | 11 | 出院带药 | 58.7.11 |
| 445 |  |  |  |  | 12 | 康复助手 | 58.7.12 |
| 446 |  |  |  |  | 13 | 出院随访 | 58.7.13 |
| 447 |  |  | 8 | 患者移动端（门诊服务） | 1 | 添加就诊人 | 58.8.1 |
| 448 |  |  |  |  | 2 | 预约挂号 | 58.8.2 |
| 449 |  |  |  |  | 3 | 智能分诊 | 58.8.3 |
| 450 |  |  |  |  | 4 | 门诊缴费 | 58.8.4 |
| 451 |  |  |  |  | 5 | 候诊队列 | 58.8.5 |
| 452 |  |  |  |  | 6 | 报告查询 | 58.8.6 |
| 453 |  |  |  |  | 7 | 满意度调查 | 58.8.7 |
| 454 |  |  |  |  | 8 | 费用清单 | 58.8.8 |
| 455 |  |  |  |  | 9 | 处方查询 | 58.8.9 |
| 456 |  |  |  |  | 10 | 门诊病历查询 | 58.8.10 |
| 457 |  |  |  |  | 11 | 科室专家 | 58.8.11 |
| 458 |  |  |  |  | 12 | 医院导航 | 58.8.12 |
| 459 |  |  |  |  | 13 | 预问诊 | 58.8.13 |
| 460 |  |  |  |  | 14 | 人脸识别 | 58.8.14 |
| 461 |  |  |  |  | 15 | 检查预约 | 58.8.15 |
| 462 |  |  |  |  | 16 | 消息通知 | 58.8.16 |
| 463 |  |  |  |  | 17 | 投诉建议 | 58.8.17 |
| 464 |  |  |  |  | 18 | 预约挂号记录 | 58.8.18 |
| 465 | 59 | 互联互通基础 | 1 | 互联互通标准化建设 | 1 | 电子病历基本数据集标准化 | 59.1.1 |
| 466 |  |  |  |  | 2 | 电子病历共享文档标准化 | 59.1.2 |
| 467 |  |  |  |  | 3 | 文档管理服务 | 59.1.3 |
| 468 |  |  |  |  | 4 | 个人信息注册、查询服务 | 59.1.4 |
| 469 |  |  |  |  | 5 | 医疗卫生人员注册、查询服务 | 59.1.5 |
| 470 |  |  |  |  | 6 | 医疗卫生机构（科室） 注册、查询服务 | 59.1.6 |
| 471 |  |  |  |  | 7 | 医嘱信息交互服务 | 59.1.7 |
| 472 |  |  |  |  | 8 | 申请单交互服务 | 59.1.8 |
| 473 |  |  |  |  | 9 | 就诊信息交互服务 | 59.1.9 |
| 474 |  |  |  |  | 10 | 互联互通自定义交互服务 | 59.1.10 |
| 475 |  |  |  |  | 11 | 标准交互服务 | 59.1.11 |
| 476 |  |  |  |  | 12 | 单机版检验检查报告及外院检验检查报告系统内整合处理 | 59.1.12 |
| 477 |  |  | 2 | 临床文档信息库 | 1 | 标准化框架模型 | 59.2.1 |
| 478 |  |  |  |  | 2 | 患者信息模型 | 59.2.2 |
| 479 |  |  |  |  | 3 | 一般信息诊疗模型 | 59.2.3 |
| 480 |  |  |  |  | 4 | 检查信息模型 | 59.2.4 |
| 481 |  |  |  |  | 5 | 检验信息模型 | 59.2.5 |
| 482 |  |  |  |  | 6 | 手术信息模型 | 59.2.6 |
| 483 |  |  |  |  | 7 | 护理信息模型 | 59.2.7 |
| 484 |  |  |  |  | 8 | 费用信息模型 | 59.2.8 |
| 485 |  |  |  |  | 9 | 病历文件模型 | 59.2.9 |
| 486 |  |  | 3 | 共享文档院外交互系统 | 1 | 共享文档院外交互 | 59.3.1 |
| 487 |  |  |  |  | 2 | 统一通讯配置 | 59.3.2 |
| 488 |  |  |  |  | 3 | 登录代理 | 59.3.3 |
| 489 |  |  |  |  | 4 | 开放软件标准协议 | 59.3.4 |
| 490 |  |  |  |  | 5 | 交互服务订阅管理 | 59.3.5 |
| 491 |  |  |  |  | 6 | 数据加密传输 | 59.3.6 |
| 492 |  |  |  |  | 7 | OFD文件交互 | 59.3.7 |
| 493 |  |  |  |  | 8 | 许可指令管理服务 | 59.3.8 |
| 494 | 60 | 临床数据中心（CDR） | 1 | CDR配置管理 | 1 | CDR管理 | 60.1.1 |
| 495 |  |  |  |  | 2 | 医疗动态 | 60.1.2 |
| 496 |  |  |  |  | 3 | 数据分布 | 60.1.3 |
| 497 |  |  |  |  | 4 | EMR访问量 | 60.1.4 |
| 498 |  |  |  |  | 5 | CDR访问日志接口 | 60.1.5 |
| 499 |  |  | 2 | 门诊、住院综合管理系统 | 1 | 门诊动态 | 60.2.1 |
| 500 |  |  |  |  | 2 | 住院动态 | 60.2.2 |
| 501 | 61 | 影像数据中心 | 1 | 影像数据中心 | 1 | 影像数据中心 | 61.1.1 |
| 502 |  |  | 2 | 云影像平台 | 1 | 云影像平台 | 61.2.1 |
| 503 |  |  | 3 | 医学影像传输与归档系统 | 1 | 医学影像传输与归档系统 | 61.3.1 |
| 504 | 62 | 数据质量管理系统 | 1 | 综合查询系统 | 1 | 科主任综合查询 | 62.1.1 |
| 505 |  |  |  |  | 2 | 院长综合查询 | 62.1.2 |
| 506 |  |  | 2 | 数据质量管理 | 1 | 数据管理 | 62.2.1 |
| 507 |  |  |  |  | 2 | 数据质量评价知识库 | 62.2.2 |
| 508 |  |  |  |  | 3 | 数据质量评价 | 62.2.3 |
| 509 |  |  | 3 | 数据质量监测系统质控 | 1 | 数据质量监测系统质控 | 62.3.1 |
| 510 |  |  |  |  | 2 | 数据质量监测人工质控 | 62.3.2 |
| 511 |  |  |  |  | 3 | 数据质量质控报告 | 62.3.3 |
| 512 |  |  |  |  | 4 | 数据质量质控分析 | 62.3.4 |
| 513 |  |  |  |  | 5 | 数据质量评估报告 | 62.3.5 |
| 514 |  |  |  |  | 6 | 数据质量评估数据对照 | 62.3.6 |
| 515 |  |  |  |  | 7 | 数据质量结果说明 | 62.3.7 |
| 516 |  |  |  |  | 8 | 厂商目录对照 | 62.3.8 |
| 517 | 63 | 医院运营中心 ODR | 1 | 运营信息集中展示 | 1 | 病区大屏展示系统 | 63.1.1 |
| 518 |  |  |  |  | 2 | 门诊大屏展示系统 | 63.1.2 |
| 519 |  |  | 2 | BI指标体系 | 1 | 电子病历数据利用及分析 | 63.2.1 |
| 520 |  |  |  |  | 2 | 等级医院评审2022版 | 63.2.2 |
| 521 |  |  |  |  | 3 | 互联互通数据利用及分析 | 63.2.3 |
| 522 |  |  |  |  | 4 | 智慧服务三级的数据分析利用 | 63.2.4 |
| 523 |  |  | 3 | 统一数据上报管理 | 1 | 病案首页数据采集系统 | 63.3.1 |
| 524 |  |  |  |  | 2 | 传染病管理 | 63.3.2 |
| 525 |  |  |  |  | 3 | 重大非传染病疾病上报系统 | 63.3.3 |
| 526 |  |  |  |  | 4 | 食源性疾病管理 | 63.3.4 |
| 527 |  |  |  |  | 5 | 罕见病诊疗服务登记系统 | 63.3.5 |
| 528 |  |  |  |  | 6 | HQMS上报 | 63.3.6 |
| 529 |  |  |  |  | 7 | NCIS上报 | 63.3.7 |
| 530 |  |  |  |  | 8 | 江苏省平台数据上报 | 63.3.8 |
| 531 |  |  |  |  | 9 | 扬州市平台数据上报 | 63.3.9 |
| 532 |  |  |  |  | 10 | 单病种数据库上报 | 63.3.10 |
| 533 |  |  |  |  | 11 | 卫统4数据上报 | 63.3.11 |
| 534 |  |  |  |  | 12 | 公立医院绩效考核 | 63.3.12 |
| 535 |  |  |  |  | 13 | 精神疾病管理等进行统一数据上报管理 | 63.3.13 |
| 536 |  |  | 4 | 运营管理数据中心 | 1 | 运营数据集 | 63.4.1 |
| 537 |  |  |  |  | 2 | 运营主题库 | 63.4.2 |
| 538 |  |  |  |  | 3 | 运营指标集 | 63.4.3 |
| 539 |  |  |  |  | 4 | 运营数据分布 | 63.4.4 |
| 540 |  |  |  |  | 5 | 运营外联通查询 | 63.4.5 |
| 541 |  |  |  |  | 6 | 运营数据访问量 | 63.4.6 |
| 542 |  |  |  |  | 7 | 业务数据更新 | 63.4.7 |
| 543 |  |  |  |  | 8 | 运营动态分析取数 | 63.4.8 |
| 544 |  |  |  |  | 9 | 访问日志 | 63.4.9 |
| 545 | 64 | 科研数据中心 | 1 | 科研数据中心 | 1 | 科研数据查询 | 64.1.1 |
| 546 | 65 | 智慧财务管理系统 | 1 | 财务管理 | 1 | 财务管理 | 65.1.1 |
| 547 |  |  | 2 | 电子票据管理平台 | 1 | 电子票据管理平台（对接） | 65.2.1 |
| 548 |  |  | 3 | 报销管理系统 | 1 | 报销管理系统 | 65.3.1 |
| 549 |  |  | 4 | 财经安全控制平台（业财融合管理） | 1 | 财经安全控制平台（业财融合管理） | 65.4.1 |
| 550 |  |  | 5 | 资金支出控制系统 | 1 | 付款管理 | 65.5.1 |
| 551 |  |  | 6 | HRP业务基础平台 | 1 | 基础设置 | 65.6.1 |
| 552 |  |  | 7 | 预算管理系统 | 1 | 预算管理系统 | 65.7.1 |
| 553 |  |  | 8 | 成本管理 | 1 | 运营成本核算 | 65.8.1 |
| 554 |  |  |  |  | 2 | 科室成本核算 | 65.8.2 |
| 555 |  |  |  |  | 3 | 项目成本核算 | 65.8.3 |
| 556 |  |  |  |  | 4 | DRG/DIP成本核算 | 65.8.4 |
| 557 |  |  | 9 | 绩效管理系统 | 1 | 绩效管理系统 | 65.9.1 |
| 558 | 66 | 数据迁移 | 1 | 历史（离线）数据的迁移及整合 | 1 | 历史数据迁移 一般建议5年，近5年的数据 | 66.1.1 |
| 559 |  |  |  |  | 2 | 历史数据整合调阅 | 66.1.2 |
| 560 | 67 | 评审测评服务 | 1 | 五级电子病历测评服务 | 1 | 五级电子病历测评服务 | 67.1.1 |
| 561 |  |  |  | 智慧服务三级测评服务 | 2 | 智慧服务三级测评服务 | 67.2.1 |
| 562 |  |  |  | 互联互通五乙测评服务 | 3 | 互联互通五乙测评服务 | 67.3.1 |
| 563 |  |  |  | 电子病历六级测评服务 | 4 | 电子病历六级测评服务 | 67.4.1 |

阶段建设任务（2025年-2029年）

该项目实行整体规划，分阶段建设，项目建设周期5年（2025年-2029年），依据建设目标及业务需要进行有序建设，建设内容可以先行建设，分期验收，验收与付款相一致。

第一阶段2025年-2026年（对标建设）

阶段目标：遵循国家电子病历应用水平分级（智慧医院）、互联互通成熟度、智慧服务等建设与评审标准进行项目建设，实现业务系统平稳实现上线。

阶段建设内容：

表 2：第一阶段建设清单

| 序号 | 大系统新编号 | 系统名称 | 计数 | 子系统名称 | 参数编号 | 拟建功能模块名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 基础管理 | 1 | 系统基础管理 | 1.1.1 | 业务单元配置 |
| 2 |  |  |  |  | 1.1.2 | 字典管理 |
| 3 |  |  |  |  | 1.1.3 | 资质权限配置 |
| 4 |  |  |  |  | 1.1.4 | 规则配置 |
| 5 |  |  |  |  | 1.1.5 | 标签管理 |
| 6 |  |  |  |  | 1.1.6 | 参数配置 |
| 7 |  |  |  |  | 1.1.7 | 系统日志 |
| 8 |  |  | 2 | 价表管理系统 | 1.2.1 | 价表管理 |
| 9 |  |  |  |  | 1.2.2 | 收入报表管理（日报、月报） |
| 10 |  |  | 3 | 医技收费系统 | 1.3.1 | 项目管理 |
| 11 |  |  |  |  | 1.3.2 | 医技记账 |
| 12 |  |  | 4 | 单点登录（单点登录系统列表要更出来） | 1.4.1 | 身份认证 |
| 13 |  |  |  |  | 1.4.2 | 授权控制 |
| 14 |  |  |  |  | 1.4.3 | 用户账号管理 |
| 15 |  |  |  |  | 1.4.4 | 应用信息同步 |
| 16 |  |  |  |  | 1.4.5 | 登录审计跟踪 |
| 17 |  |  |  |  | 1.4.6 | 日志管理 |
| 18 |  |  | 5 | 统一支付平台 | 1.5.1 | 支付管理 |
| 19 |  |  |  |  | 1.5.2 | 异常订单管理 |
| 20 |  |  |  |  | 1.5.3 | 医疗信用支付管理系统 |
| 21 |  |  | 6 | 院端商保平台转换接口 | 1.6.1 | 院端商保平台转换接口 |
| 22 |  |  | 7 | 医院核心业务外联平台 | 1.7.1 | 银行 |
| 23 |  |  |  |  | 1.7.2 | 保险 |
| 24 |  |  |  |  | 1.7.3 | 血液中心 |
| 25 |  |  |  |  | 1.7.4 | 医保及新农合 |
| 26 |  |  |  |  | 1.7.5 | CDC（疾控中心） |
| 27 |  |  |  |  | 1.7.6 | 第三方挂号平台 |
| 28 |  |  |  |  | 1.7.7 | 非银行支付机构 |
| 29 |  |  |  |  | 1.7.8 | 外部数据上报平台或监管平台 |
| 30 |  |  |  |  | 1.7.9 | 第三方药品配送机构（基于互联网医院） |
| 31 |  |  | 8 | 智慧服务运维管理系统 | 1.8.1 | 版本管理 |
| 32 |  |  |  |  | 1.8.2 | 机构管理 |
| 33 |  |  |  |  | 1.8.3 | 科室管理 |
| 34 |  |  |  |  | 1.8.4 | 用户管理 |
| 35 |  |  |  |  | 1.8.5 | 角色管理 |
| 36 |  |  |  |  | 1.8.6 | 监控管理 |
| 37 | 2 | 集成平台基础 | 1 | 主数据管理平台（MDM） | 2.1.1 | 标准化建模 |
| 38 |  |  |  |  | 2.1.2 | 主数据注册 |
| 39 |  |  |  |  | 2.1.3 | 主数据检索 |
| 40 |  |  |  |  | 2.1.4 | 主数据匹配 |
| 41 |  |  |  |  | 2.1.5 | 主数据订阅 |
| 42 |  |  |  |  | 2.1.6 | 主数据审核 |
| 43 |  |  |  |  | 2.1.7 | 主数据发布 |
| 44 |  |  | 2 | 患者主索引 | 2.2.1 | 患者主索引算法配置 |
| 45 |  |  |  |  | 2.2.2 | 患者唯一标识管理 |
| 46 |  |  |  |  | 2.2.3 | 基本信息更新通知 |
| 47 |  |  |  |  | 2.2.4 | 注册更新与注销管理 |
| 48 |  |  | 3 | 企业服务总线（ESB） | 2.3.1 | 消息中间件 |
| 49 |  |  |  |  | 2.3.2 | 数据路由 |
| 50 |  |  | 4 | 数据提取装载 | 2.4.1 | 数据提取装载中间件 |
| 51 |  |  | 5 | 数据抽取（ETL） | 2.5.1 | 数据源配置 |
| 52 |  |  |  |  | 2.5.2 | 采集规则配置 |
| 53 |  |  |  |  | 2.5.3 | 数据采集 |
| 54 |  |  |  |  | 2.5.4 | 采集进度管理 |
| 55 |  |  |  |  | 2.5.5 | 采集日志管理 |
| 56 |  |  | 6 | 数据交换运行引擎 | 2.6.1 | 数据源管理 |
| 57 |  |  |  |  | 2.6.2 | 数据规则配置 |
| 58 |  |  |  |  | 2.6.3 | 接口文件管理 |
| 59 |  |  |  |  | 2.6.4 | 加解密管理 |
| 60 |  |  |  |  | 2.6.5 | 环境变量 |
| 61 |  |  |  |  | 2.6.6 | 服务模板配置 |
| 62 |  |  |  |  | 2.6.7 | 服务头部模板配置 |
| 63 |  |  |  |  | 2.6.8 | 接口服务配置 |
| 64 |  |  |  |  | 2.6.9 | ESB接口结构管理 |
| 65 |  |  |  |  | 2.6.10 | 流程编排接口配置 |
| 66 |  |  |  |  | 2.6.11 | 流程编排服务配置 |
| 67 |  |  | 7 | 平台消息交互管理 | 2.7.1 | 平台消息管理 |
| 68 |  |  |  |  | 2.7.2 | 平台消息场景设置 |
| 69 |  |  | 8 | 注册服务 | 2.8.1 | 注册库建模 |
| 70 |  |  |  |  | 2.8.2 | 唯一标识管理 |
| 71 |  |  |  |  | 2.8.3 | 统一注册管理 |
| 72 |  |  | 9 | 文件服务 | 2.9.1 | 标识列表 |
| 73 |  |  |  |  | 2.9.2 | 文件分类 |
| 74 |  |  |  |  | 2.9.3 | 文档列表 |
| 75 |  |  | 10 | 平台配置及监控 | 2.10.1 | 权限配置 |
| 76 |  |  |  |  | 2.10.2 | 标准性支持 |
| 77 |  |  |  |  | 2.10.3 | 性能监控 |
| 78 |  |  |  |  | 2.10.4 | 故障分析 |
| 79 |  |  |  |  | 2.10.5 | 信息推送 |
| 80 |  |  |  |  | 2.10.6 | 患者个人信息安全 |
| 81 |  |  | 11 | 数据存储基础管理 | 2.11.1 | 术语管理 |
| 82 |  |  |  |  | 2.11.2 | 科室字典 |
| 83 |  |  |  |  | 2.11.3 | 人员字典 |
| 84 |  |  |  |  | 2.11.4 | 个人资料维护 |
| 85 |  |  |  |  | 2.11.5 | 平台字典维护 |
| 86 |  |  |  |  | 2.11.6 | 平台字典数据维护 |
| 87 |  |  |  |  | 2.11.7 | 模型一览 |
| 88 |  |  |  |  | 2.11.8 | 规则组管理 |
| 89 |  |  |  |  | 2.11.9 | 规则一览 |
| 90 |  |  |  |  | 2.11.10 | 审批一览 |
| 96 | 3 | 集成平台应用 |  |  | 3.1.6 | 临床决策支持系统（支持哪些放功能参数里） |
| 97 |  |  | 2 | 临床知识库（临床知识库管理） | 3.2.1 | 临床知识库维护 |
| 98 |  |  |  |  | 3.2.2 | 临床知识库对照 |
| 99 |  |  |  |  | 3.2.3 | 知识库参数维护 |
| 100 |  |  |  |  | 3.2.4 | 知识库目录维护 |
| 101 |  |  |  |  | 3.2.5 | 临床知识库调阅 |
| 102 |  |  | 3 | 基于平台的闭环管理 | 3.3.1 | 医嘱闭环 |
| 103 |  |  |  |  | 3.3.2 | 检查、检验申请闭环 |
| 104 |  |  |  |  | 3.3.3 | 门急诊申请闭环 |
| 105 |  |  |  |  | 3.3.4 | 住院危急值闭环 |
| 106 |  |  |  |  | 3.3.5 | 门急诊危急值闭环 |
| 107 |  |  |  |  | 3.3.6 | 会诊闭环 |
| 108 |  |  |  |  | 3.3.7 | 治疗过程闭环 |
| 109 |  |  |  |  | 3.3.8 | 手术过程闭环 |
| 110 |  |  |  |  | 3.3.9 | 用血过程闭环 |
| 111 |  |  |  |  | 3.3.10 | 检查记录闭环 |
| 112 |  |  |  |  | 3.3.11 | 检验过程闭环[跟标本走] |
| 113 |  |  |  |  | 3.3.12 | 患者流转闭环 |
| 114 |  |  |  |  | 3.3.13 | 药品使用闭环（自备药） |
| 115 |  |  |  |  | 3.3.14 | 不良事件闭环 |
| 116 |  |  |  |  | 3.3.15 | 中药管理闭环 |
| 117 |  |  |  |  | 3.3.16 | 特殊抗菌药物闭环 |
| 118 |  |  |  |  | 3.3.17 | 操作授权管理闭环 |
| 119 |  |  |  |  | 3.3.18 | 病案质控闭环 |
| 120 |  |  |  |  | 3.3.19 | 抢救管理闭环 |
| 121 |  |  |  |  | 3.3.20 | 麻醉过程闭环 |
| 122 |  |  |  |  | 3.3.21 | 医嘱执行闭环 |
| 123 |  |  |  |  | 3.3.22 | 不合格标本闭环 |
| 124 |  |  |  |  | 3.3.23 | 逆流程闭环管理 |
| 125 |  |  | 4 | 危急值管理平台 | 3.4.1 | 门急诊危急值管理 |
| 126 |  |  |  |  | 3.4.2 | 住院危急值管理 |
| 127 |  |  |  |  | 3.4.3 | 危急值闭环管理 |
| 128 |  |  | 5 | 统一门户管理系统 | 3.5.1 | 统一门户管理 |
| 129 |  |  |  |  | 3.5.2 | 一体化医生工作门户 |
| 130 |  |  |  |  | 3.5.3 | 一体化护士工作门户 |
| 131 |  |  | 4 | 电子病历档案管理（转入平台） | 3.6.1 | 共享文档生成库 |
| 132 |  |  |  |  | 3.6.2 | 电子病历数据集 |
| 133 |  |  |  |  | 3.6.3 | 电子病历数据元 |
| 134 |  |  |  |  | 3.6.4 | 共享文档查询 |
| 135 |  |  |  |  | 3.6.5 | 数据元匿名项配置 |
| 136 |  |  |  |  | 3.6.6 | 共享文档配置与管理 |
| 137 | 4 | 挂号收费工作站 | 1 | 门、急诊收费工作站 | 4.1.1 | 门诊收费 |
| 138 |  |  |  |  | 4.1.2 | 急诊收费 |
| 139 |  |  | 2 | 门、急诊挂号系统 | 4.2.1 | 预约挂号 |
| 140 |  |  | 3 | 门诊预约挂号系统 | 4.3.1 | 号源排班管理 |
| 141 |  |  |  |  | 4.3.2 | 号源池统一管理 |
| 142 |  |  |  |  | 4.3.3 | 预约方式管理 |
| 143 |  |  |  |  | 4.3.4 | 预约业务 |
| 144 |  |  |  |  | 4.3.5 | 挂号业务 |
| 145 |  |  |  |  | 4.3.6 | 叫号接口对接 |
| 146 |  |  | 4 | 就诊卡管理 | 4.4.1 | 就诊卡管理 |
| 147 |  |  | 5 | 信用管理系统 | 4.5.1 | 黑名单规则设置 |
| 148 |  |  |  |  | 4.5.2 | 黑名单管理 |
| 149 | 5 | 住院收费工作站 | 1 | 住院收费工作站 | 5.1.1 | 住院收费结算 |
| 150 | 6 | 入院服务中心 | 1 | 入院服务中心（住院出入转系统） | 6.1.1 | 预住院医疗处理 |
| 151 |  |  |  |  | 6.1.2 | 预住院护理处理 |
| 152 |  |  |  |  | 6.1.3 | 预住院账务管理 |
| 153 |  |  |  |  | 6.1.4 | 预住院科室管理 |
| 154 |  |  |  |  | 6.1.5 | 患者去向管理 |
| 155 |  |  |  |  | 6.1.6 | 随访管理 |
| 156 | 7 | 预约服务平台 （导诊分诊管理） | 1 | 智能导诊管理系统 | 7.1.1 | 智能分诊管理 |
| 157 |  |  |  |  | 7.1.2 | 科室专家介绍 |
| 159 |  |  | 2 | 全流程排队叫号系统 | 7.2.1 | 分诊叫号系统（含门诊、检查、检验） |
| 160 |  |  |  |  | 7.2.2 | 统一叫号系统 |
| 161 | 8 | 院前急救系统 （对接市急救平台） | 1 | 院前急救系统 | 8.1.1 | 院前急救系统 |
| 162 | 9 | 急救信息系统 | 1 | 抢救护士站 | 9.1.1 | 抢救护士站 |
| 163 |  |  | 2 | 抢救医生站 | 9.2.1 | 抢救医生站 |
| 164 |  |  | 3 | 急诊绿色通道管理 | 9.3.1 | 急诊绿色通道管理 |
| 165 | 10 | 急诊分诊系统 | 1 | 急诊预检分诊系统 | 10.1.1 | 急诊预检分诊系统 |
| 166 | 11 | 急诊护士工作站 | 1 | 急诊护士工作站 | 11.1.1 | 急诊输液与注射管理 |
| 167 | 12 | 急诊医生工作站 | 1 | 急诊电子病历 | 12.1.1 | 门急诊电子病历 |
| 168 |  |  | 2 | 急诊医生工作站 | 12.2.1 | 急诊医生工作站 |
| 169 |  |  | 3 | 急诊质控统计 | 12.3.1 | 急诊质控管理 |
| 170 | 13 | 输液皮试管理系统 | 1 | 数字媒体呼叫系统 | 13.1.1 | 数字媒体呼叫系统 |
| 171 |  |  | 2 | 急诊配液管理系统 | 13.2.1 | 急诊配液管理系统 |
| 172 |  |  | 3 | 智能移动护理 | 13.3.1 | 门诊移动输液系统 |
| 173 |  |  | 4 | 注射室管理 | 13.4.1 | 肌肉注射、皮试 |
| 174 | 14 | 门诊护士工作站 | 1 | 门诊护士工作站 | 14.1.1 | 门诊护士工作站 |
| 175 | 15 | 门诊医生工作站 | 1 | 门诊电子病历系统 | 15.1.1 | 门急诊电子病历 |
| 176 |  |  | 2 | 门诊预约 | 15.2.1 | 门诊医生站预约 |
| 177 |  |  | 3 | 自备药字典管理 | 15.3.1 | 非药品字典内自备药品的统一字典管理 |
| 178 |  |  |  |  | 15.3.2 | 特定预约检查项目医嘱计费后系统自动完成对应检查科室授权 |
| 179 | 16 | 住院护士工作站 | 1 | 智能护理病历 | 16.1.1 | 护理电子病历 |
| 180 |  |  | 2 | 住院护士工作站 | 16.2.1 | 住院护士工作站 |
| 181 |  |  | 3 | 智能护理白板 | 16.3.1 | 智能护理白板 |
| 182 |  |  | 4 | 移动护理 | 16.4.1 | 患者管理 |
| 183 |  |  |  |  | 16.4.2 | 医嘱执行 |
| 184 |  |  |  |  | 16.4.3 | 检验采血 |
| 185 |  |  |  |  | 16.4.4 | 输血管理 |
| 186 |  |  |  |  | 16.4.5 | 护理处置 |
| 187 |  |  |  |  | 16.4.6 | 护理文书 |
| 188 |  |  |  |  | 16.4.7 | 体征记录 |
| 189 |  |  |  |  | 16.4.8 | 护理交班管理 |
| 190 |  |  |  |  | 16.4.9 | 护理巡视 |
| 191 |  |  |  |  | 16.4.10 | 手术患者交接模块 |
| 192 |  |  |  |  | 16.4.11 | 健康宣教 |
| 193 |  |  |  |  | 16.4.12 | 危急值提醒 |
| 194 |  |  |  |  | 16.4.13 | 领药核对 |
| 195 |  |  |  |  | 16.4.14 | 治疗单据管理 |
| 196 |  |  |  |  | 16.4.15 | 医嘱查询 |
| 197 |  |  |  |  | 16.4.16 | 文书查询 |
| 198 |  |  |  |  | 16.4.17 | 体征查询 |
| 199 |  |  |  |  | 16.4.18 | 报告查询 |
| 200 |  |  |  |  | 16.4.19 | 移动输液 |
| 201 |  |  | 5 | 护理质控 | 16.5.1 | 护理质控 |
| 202 |  |  |  |  | 16.5.2 | 护理病历质控 |
| 203 |  |  | 6 | 患者管理 | 16.6.1 | 患者入出转管理 |
| 204 |  |  |  |  | 16.6.2 | 会诊管理 |
| 205 |  |  | 7 | 患者账务管理 | 16.7.1 | 记账管理 |
| 206 |  |  |  |  | 16.7.2 | 费用清单 |
| 207 |  |  |  |  | 16.7.3 | 催款管理 |
| 208 |  |  |  |  | 16.7.4 | 费用校验 |
| 209 |  |  |  |  | 16.7.5 | 后台划价 |
| 210 | 17 | 住院医生工作站 | 1 | 住院电子病历系统 | 17.1.1 | 住院电子病历系统 |
| 211 |  |  | 2 | 电子病历智能内涵质控系统 | 17.2.1 | 医师病历质控 |
| 212 |  |  | 3 | 住院病案首页质量控制系统 | 17.3.1 | 住院病案首页质量控制系统 (病案首页与病案首页质控一体化) |
| 213 |  |  | 4 | 单病种质量管理系统 | 17.4.1 | 单病种质量管理 |
| 214 |  |  |  |  | 17.4.2 | 单病种基础维护 |
| 215 |  |  |  |  | 17.4.3 | 单病种过程管理 |
| 216 |  |  |  |  | 17.4.4 | 单病种上报 |
| 217 |  |  |  |  | 17.4.5 | 单病种病例检索 |
| 218 |  |  |  |  | 17.4.6 | 单病种指标配置 |
| 219 |  |  |  |  | 17.4.7 | 单病种数据标准化 |
| 220 |  |  |  |  | 17.4.8 | 数据接口 |
| 221 |  |  | 5 | 临床路径管理系统 | 17.5.1 | 路径制定 |
| 222 |  |  |  |  | 17.5.2 | 路径应用 |
| 223 |  |  | 6 | 医生交接班系统 | 17.6.1 | 医生交接班 |
| 224 |  |  | 7 | 移动医生工作站 | 17.7.1 | 移动医生工作站 |
| 225 |  |  | 8 | 死亡证明书管理 | 17.8.1 | 死亡证明书管理 |
| 226 |  |  | 9 | 会诊管理系统 | 17.9.1 | 普通会诊 |
| 227 |  |  |  |  | 17.9.2 | 特殊使用级抗菌药物会诊 |
| 228 |  |  |  |  | 17.9.3 | 多学科会诊管理系统 |
| 229 |  |  |  |  | 17.9.4 | 会诊医嘱及会诊记录的自动插入和会诊闭环管理 |
| 230 |  |  | 10 | 血糖管理系统建设 | 17.10.1 | 血糖管理系统建设 |
| 231 |  |  | 11 | VTE风险评估系统 | 17.11.1 | VTE管理系统建设 |
| 232 |  |  | 13 | 安全用药智能决策系统 | 17.13.1 | 安全用药智能决策系统（医生站） |
| 233 |  |  | 14 | 临床诊断管理平台 | 17.14.1 | 临床诊断管理平台 |
| 234 |  |  | 15 | 多学科会诊（MDT）管理系统 | 17.15.1 | 多学科会诊（MDT）管理系统 |
| 235 |  |  | 16 | 临床营养管理系统 | 17.16.1 | 营养膳食管理系统 |
| 236 |  |  | 17 | 患者费用查询 | 17.17.1 | 费用清单查询 |
| 241 | 19 | 药房管理 | 1 | 住院中心药房系统 | 19.1.1 | 住院中心药房管理 |
| 242 |  |  | 2 | 门诊药房管理系统 | 19.2.1 | 门诊药房管理 |
| 243 |  |  | 3 | 煎药室管理系统 | 19.3.1 | 煎药室管理系统 |
| 244 |  |  | 4 | 中草药房管理系统 | 19.4.1 | 中草药房管理系统 |
| 245 |  |  | 5 | 中药汤剂发放管理系统 | 19.5.1 | 中药汤剂发放管理系统 |
| 246 |  |  | 6 | 包药机管理系统 | 19.6.1 | 包药机管理系统（包药机对接） |
| 247 |  |  | 7 | 急诊药房管理系统 | 19.7.1 | 急诊药房管理 |
| 248 | 20 | 药库管理 | 1 | 药库管理系统 | 20.1.1 | 药库管理 |
| 249 | 21 | 临床药师工作站 | 1 | 电子药历 | 21.1.1 | 电子药历 |
| 250 |  |  | 2 | 临床药师服务平台 | 21.2.1 | 临床药师服务平台 |
| 251 |  |  | 3 | 用药分析与评价系统 | 21.3.1 | 用药分析与评价系统 |
| 252 |  |  | 4 | 处方点评系统 | 21.4.1 | 处方点评系统 |
| 253 |  |  | 5 | 药物不良反应监控与上报系统 | 21.5.1 | 药物不良反应监控与上报系统 |
| 254 |  |  | 6 | 前置审方 | 21.6.1 | 前置审方 |
| 256 | 23 | 病案管理 | 1 | 病案管理 | 23.1.1 | 病案管理 |
| 257 | 24 | 医务管理系统 | 1 | 电子病历安全管理 | 24.1.1 | 电子病历分级权限管理 |
| 258 |  |  | 2 | 处方权限管理系统 | 24.2.1 | 处方权限管理系统 |
| 259 |  |  | 3 | 手术分级权限管理系统 | 24.3.1 | 手术分级权限管理系统 |
| 260 |  |  | 4 | 传染病管理系统 | 24.4.1 | 传染病管理系统 |
| 261 |  |  | 5 | 医疗安全(不良)事件 | 24.5.1 | 医疗安全(不良)事件 |
| 262 |  |  | 6 | 医患纠纷管理系统 | 24.6.1 | 医患纠纷管理系统 |
| 263 |  |  | 7 | 核心制度监管平台 | 24.7.1 | 医疗质量监管 |
| 264 |  |  | 8 | 重点患者质量管理系统 | 24.8.1 | 患者质量管理 |
| 265 |  |  | 9 | 高风险诊疗项目 | 24.9.1 | 高风险诊疗项目 |
| 266 |  |  | 10 | 医疗质量综合监管平台 | 24.10.1 | HQMS质量监控 |
| 267 |  |  | 11 | 病历质控闭环管理 | 24.11.1 | 运行病历质控 |
| 268 |  |  | 12 | 抗菌抗肿瘤药物分级管理系统 | 24.12.1 | 抗菌抗肿瘤药物分级管理 |
| 269 |  |  | 13 | 毒麻精特殊药品管理系统 | 24.13.1 | 毒麻精特殊药品管理 |
| 270 |  |  | 14 | 医疗数据统计系统 | 24.14.1 | 医疗数据统计 |
| 271 | 25 | 电子病历基础 | 1 | 电子病历浏览器 | 25.1.1 | 用药史视图 |
| 272 |  |  |  |  | 25.1.2 | 诊断史视图 |
| 273 |  |  |  |  | 25.1.3 | 检验史视图 |
| 274 |  |  |  |  | 25.1.4 | 检查史视图 |
| 275 |  |  |  |  | 25.1.5 | 手术麻醉史视图 |
| 276 |  |  |  |  | 25.1.6 | 医嘱视图 |
| 277 |  |  |  |  | 25.1.7 | 输血史视图 |
| 278 |  |  |  |  | 25.1.8 | 门诊病历视图 |
| 279 |  |  |  |  | 25.1.9 | 住院病历视图 |
| 280 |  |  |  |  | 25.1.10 | 护理病历视图 |
| 281 |  |  |  |  | 25.1.11 | 血透治疗视图 |
| 282 |  |  |  |  | 25.1.12 | 放疗治疗视图 |
| 283 |  |  |  |  | 25.1.13 | 康复理疗治疗视图 |
| 284 |  |  |  |  | 25.1.14 | 针灸推拿治疗视图 |
| 285 |  |  |  |  | 25.1.15 | 重症监护治疗视图 |
| 286 |  |  | 2 | 电子病历归档全文检索系统 | 25.2.1 | 电子病历归档全文检索系统 |
| 287 |  |  | 3 | 患者360全息视图 | 25.3.1 | 门诊视图 |
| 288 |  |  |  |  | 25.3.2 | 住院视图 |
| 289 |  |  |  |  | 25.3.3 | 综合视图 |
| 290 |  |  |  |  | 25.3.4 | 时间轴视图 |
| 291 | 26 | 电子病历归档系统 | 1 | 电子病历归档系统（单独开放模块） | 26.1.1 | 电子病历归档系统 |
| 292 | 27 | 手术麻醉管理系统 | 1 | 手术管理系统 | 27.1.1 | 手术管理系统 |
| 293 |  |  |  |  | 27.1.2 | 手术安排 |
| 294 |  |  |  |  | 27.1.3 | 手术划价 |
| 295 |  |  | 2 | 手术麻醉系统 | 27.2.1 | 麻醉医生站 |
| 296 |  |  |  |  | 27.2.2 | 麻醉划价 |
| 297 | 28 | 重症监护工作站（ICU） | 1 | 重症预警处置平台 | 28.1.1 | 重症预警处置平台 |
| 298 |  |  | 2 | 重症监护信息系统 | 28.2.1 | 重症监护信息系统 |
| 299 | 29 | LIS系统 | 1 | LIS检验信息系统 | 29.1.1 | LIS检验信息系统 |
| 300 | 30 | 超声系统 | 1 | 超声影像信息系统 | 30.1.1 | 系统服务平台 |
| 301 |  |  |  |  | 30.1.2 | 超声诊断中心应用端 |
| 302 |  |  |  |  | 30.1.3 | 临床WEB浏览端 |
| 303 |  |  |  |  | 30.1.4 | 超声会诊与监控指导系统 |
| 304 |  |  |  |  | 30.1.5 | 超声图像采集卡、脚踏开关 |
| 305 |  |  |  |  | 30.1.6 | 系统管理功能 |
| 306 |  |  |  |  | 30.1.7 | 应急模式 |
| 307 | 31 | 电子生理 | 1 | 电生理工作站（含心电系统） | 31.1.1 | 电生理工作站（含心电系统） |
| 308 | 32 | 放疗系统 | 1 | 放疗信息管理 | 32.1.1 | 放疗信息管理 |
| 309 | 33 | 放射系统（PACS） | 1 | 放射信息系统 | 33.1.1 | 放射信息系统 |
| 310 |  |  | 2 | 影像AI系统 | 33.2.1 | 影像AI系统 |
| 311 |  |  |  |  | 33.2.2 | 脑出血影像AI辅助诊断系统 |
| 314 | 35 | 静配中心 | 1 | 住院配液中心系统 | 35.1.1 | 住院配液中心系统 |
| 317 | 37 | 内镜系统 | 1 | 内镜影像信息系统 | 37.1.1 | 内镜影像信息系统 |
| 318 | 38 | 输血系统 | 1 | 输血信息系统 | 38.1.1 | 输血信息系统 |
| 319 | 39 | 血透系统 | 1 | 血液净化信息系统 | 39.1.1 | 血液净化信息系统 |
| 321 | 41 | 院内感染管理 | 1 | 院内感染管理系统 | 41.1.1 | 院内感染管理系统 |
| 322 | 42 | 电子签章 | 1 | 电子签章 | 42.1.1 | 电子签章 |
| 324 | 44 | 物资与资产管理系统 | 1 | 物资管理系统（单建） | 44.1.1 | 总务仓库 |
| 325 |  |  | 2 | 高值耗材管理系统 | 44.2.1 | 高值耗材管理系统 |
| 326 |  |  | 3 | 固定资产管理系统（走高发项目） | 44.3.1 | 固定资产管理系统 |
| 327 | 45 | 医废系统 | 1 | 医疗废物智慧监管系统 | 45.1.1 | 医疗废物智慧监管系统 |
| 328 | 46 | 出院随访系统 | 1 | 随访系统 | 46.1.1 | 表单管理 |
| 329 |  |  |  |  | 46.1.2 | 随访信息推送 |
| 330 |  |  |  |  | 46.1.3 | 患者随访 |
| 331 | 47 | 医保管理工具 （医保管理系统） | 1 | DRG | 47.1.1 | 分组器提供 |
| 332 |  |  |  |  | 47.1.2 | 主要指标监测分析 |
| 333 |  |  |  |  | 47.1.3 | 病组结构分析 |
| 334 |  |  |  |  | 47.1.4 | 特殊部门费用分析 |
| 335 |  |  |  |  | 47.1.5 | 未入组病例分析 |
| 336 |  |  |  |  | 47.1.6 | DRGS绩效评价 |
| 337 |  |  |  |  | 47.1.7 | 医疗服务评价 |
| 338 |  |  | 2 | 单病种付费管理系统 | 47.2.1 | 单病种付费管理系统 |
| 339 |  |  | 3 | 医保分析与评价系统 | 47.3.1 | 医保分析与评价系统 |
| 340 |  |  | 4 | 医保预结算 | 47.4.1 | 医保预结算 |
| 341 |  |  |  |  | 47.4.2 | 医保知识规则的校验 |
| 344 | 49 | 科研管理系统 (GCP管理系统) | 1 | 临床药理试验管理系统（GCP） | 49.1.1 | 临床药理试验管理系统 |
| 345 | 50 | 后勤管理系统 | 1 | 后勤管理系统 | 50.1.1 | 后勤管理系统 |
| 346 | 51 | 人力资源系统 | 1 | 人力资源管理 | 51.1.1 | 人事管理 |
| 347 |  |  |  |  | 51.1.2 | 考勤管理 |
| 348 |  |  |  |  | 51.1.3 | 薪酬管理 |
| 349 |  |  |  |  | 51.1.4 | 培训管理 |
| 350 |  |  |  |  | 51.1.5 | 职称管理 |
| 351 |  |  |  |  | 51.1.6 | 员工自助管理 |
| 354 | 53 | 专科支持系统 | 2 | 儿童保健专科管理 | 53.2.1 |  |
| 370 | 56 | 互联网医院（自建） | 1 | 互联网医院平台 | 56.1.1 | 互联网医院基础配置 |
| 371 |  |  |  |  | 56.1.2 | 药品调剂与配送 |
| 372 |  |  |  |  | 56.1.3 | 诊疗科目管理 |
| 373 |  |  |  |  | 56.1.4 | 药品管理 |
| 374 |  |  |  |  | 56.1.5 | 医师管理 |
| 375 |  |  |  |  | 56.1.6 | 互联网排班管理 |
| 376 |  |  |  |  | 56.1.7 | 复诊规则管理 |
| 377 |  |  |  |  | 56.1.8 | 接入监管平台 |
| 378 |  |  |  |  | 56.1.9 | 互联网挂号风控平台 |
| 379 |  |  | 2 | 医生端（PC网页版） | 56.2.1 | 咨询回复 |
| 380 |  |  |  |  | 56.2.2 | 叫号接诊 |
| 381 |  |  |  |  | 56.2.3 | 图文互动 |
| 382 |  |  |  |  | 56.2.4 | 音视频互动 |
| 383 |  |  |  |  | 56.2.5 | 查看历史诊疗 |
| 384 |  |  |  |  | 56.2.6 | 开处方 |
| 385 |  |  |  |  | 56.2.7 | 开检查申请单 |
| 386 |  |  |  |  | 56.2.8 | 开检验申请单 |
| 387 |  |  |  |  | 56.2.9 | 开住院凭证 |
| 388 |  |  |  |  | 56.2.10 | 写病历 |
| 389 |  |  |  |  | 56.2.11 | 诊毕 |
| 390 |  |  | 3 | 互联网医院移动（医生） | 56.3.1 | 咨询回复 |
| 391 |  |  |  |  | 56.3.2 | 叫号接诊 |
| 392 |  |  |  |  | 56.3.3 | 图文互动 |
| 393 |  |  |  |  | 56.3.4 | 音视频互动 |
| 394 |  |  |  |  | 56.3.5 | 查看历史诊疗 |
| 395 |  |  |  |  | 56.3.6 | 续方 |
| 396 |  |  |  |  | 56.3.7 | 开方 |
| 397 |  |  |  |  | 56.3.8 | 开检查申请单 |
| 398 |  |  |  |  | 56.3.9 | 开检验申请单 |
| 399 |  |  |  |  | 56.3.10 | 开住院凭证 |
| 400 |  |  |  |  | 56.3.11 | 线上CA签名 |
| 401 |  |  |  |  | 56.3.12 | 自动预约 |
| 402 |  |  | 4 | 互联网医院移动（患者端） | 56.4.1 | 咨询申请 |
| 403 |  |  |  |  | 56.4.2 | 复诊预约 |
| 404 |  |  |  |  | 56.4.3 | 图文互动 |
| 405 |  |  |  |  | 56.4.4 | 音视频互动 |
| 406 |  |  |  |  | 56.4.5 | 门诊缴费 |
| 407 |  |  |  |  | 56.4.6 | 药品配送 |
| 408 |  |  |  |  | 56.4.7 | 处方查询 |
| 409 |  |  |  |  | 56.4.8 | 预问诊/问卷病历整合和语音转文字病历 |
| 410 |  |  | 5 | 互联网+护理服务 （目前用的熙康平台，对外） | 56.5.1 | 互联网+护理服务 |
| 417 | 58 | 医院公众号 | 1 | 患者健康宣教 | 58.1.1 | 门诊健康宣教 |
| 418 |  |  |  |  | 58.1.2 | 住院健康宣教 |
| 419 |  |  | 2 | 投诉反馈管理系统 | 58.2.1 | 投诉表单管理 |
| 420 |  |  |  |  | 58.2.2 | 投诉意见统计 |
| 421 |  |  |  |  | 58.2.3 | 投诉处理 |
| 422 |  |  | 3 | 满意度调查管理系统 | 58.3.1 | 调查表管理 |
| 423 |  |  |  |  | 58.3.2 | 调查结果统计 |
| 424 |  |  |  |  | 58.3.3 | 渠道管理 |
| 425 |  |  |  |  | 58.3.4 | 患者满意度调查 |
| 426 |  |  | 4 | 医院微信公众平台 | 58.4.1 | 医院微信公众平台 |
| 427 |  |  | 5 | 病案复印小程序 | 58.5.1 | 病案复印小程序 |
| 428 |  |  | 6 | 订餐管理系统 | 58.6.1 | 餐厅管理 |
| 429 |  |  |  |  | 58.6.2 | 餐厅员工管理 |
| 430 |  |  |  |  | 58.6.3 | 菜品管理 |
| 431 |  |  |  |  | 58.6.4 | 菜单管理 |
| 432 |  |  |  |  | 58.6.5 | 订单汇总管理 |
| 433 |  |  |  |  | 58.6.6 | 患者订餐 |
| 434 |  |  | 7 | 患者移动端（住院服务） | 58.7.1 | 入院登记 |
| 435 |  |  |  |  | 58.7.2 | 缴纳预交金 |
| 436 |  |  |  |  | 58.7.3 | 住院账单 |
| 437 |  |  |  |  | 58.7.4 | 住院结算 |
| 438 |  |  |  |  | 58.7.5 | 消息通知 |
| 439 |  |  |  |  | 58.7.6 | 出院小结 |
| 440 |  |  |  |  | 58.7.7 | 健康宣教 |
| 441 |  |  |  |  | 58.7.8 | 患者移动点餐 |
| 442 |  |  |  |  | 58.7.9 | 满意度调查 |
| 443 |  |  |  |  | 58.7.10 | 投诉建议 |
| 444 |  |  |  |  | 58.7.11 | 出院带药 |
| 445 |  |  |  |  | 58.7.12 | 康复助手 |
| 446 |  |  |  |  | 58.7.13 | 出院随访 |
| 447 |  |  | 8 | 患者移动端（门诊服务） | 58.8.1 | 添加就诊人 |
| 448 |  |  |  |  | 58.8.2 | 预约挂号 |
| 449 |  |  |  |  | 58.8.3 | 智能分诊 |
| 450 |  |  |  |  | 58.8.4 | 门诊缴费 |
| 451 |  |  |  |  | 58.8.5 | 候诊队列 |
| 452 |  |  |  |  | 58.8.6 | 报告查询 |
| 453 |  |  |  |  | 58.8.7 | 满意度调查 |
| 454 |  |  |  |  | 58.8.8 | 费用清单 |
| 455 |  |  |  |  | 58.8.9 | 处方查询 |
| 456 |  |  |  |  | 58.8.10 | 门诊病历查询 |
| 457 |  |  |  |  | 58.8.11 | 科室专家 |
| 458 |  |  |  |  | 58.8.12 | 医院导航 |
| 459 |  |  |  |  | 58.8.13 | 预问诊 |
| 460 |  |  |  |  | 58.8.14 | 人脸识别 |
| 461 |  |  |  |  | 58.8.15 | 检查预约 |
| 462 |  |  |  |  | 58.8.16 | 消息通知 |
| 463 |  |  |  |  | 58.8.17 | 投诉建议 |
| 464 |  |  |  |  | 58.8.18 | 预约挂号记录 |
| 465 | 59 | 互联互通基础 | 1 | 互联互通标准化建设 | 59.1.1 | 电子病历基本数据集标准化 |
| 466 |  |  |  |  | 59.1.2 | 电子病历共享文档标准化 |
| 467 |  |  |  |  | 59.1.3 | 文档管理服务 |
| 468 |  |  |  |  | 59.1.4 | 个人信息注册、查询服务 |
| 469 |  |  |  |  | 59.1.5 | 医疗卫生人员注册、查询服务 |
| 470 |  |  |  |  | 59.1.6 | 医疗卫生机构（科室） 注册、查询服务 |
| 471 |  |  |  |  | 59.1.7 | 医嘱信息交互服务 |
| 472 |  |  |  |  | 59.1.8 | 申请单交互服务 |
| 473 |  |  |  |  | 59.1.9 | 就诊信息交互服务 |
| 474 |  |  |  |  | 59.1.10 | 互联互通自定义交互服务 |
| 475 |  |  |  |  | 59.1.11 | 标准交互服务 |
| 476 |  |  |  |  | 59.1.12 | 单机版检验检查报告及外院检验检查报告系统内整合处理 |
| 494 | 60 | 临床数据中心（CDR） | 1 | CDR配置管理 | 60.1.1 | CDR管理 |
| 495 |  |  |  |  | 60.1.2 | 医疗动态 |
| 496 |  |  |  |  | 60.1.3 | 数据分布 |
| 497 |  |  |  |  | 60.1.4 | EMR访问量 |
| 498 |  |  |  |  | 60.1.5 | CDR访问日志接口 |
| 499 |  |  | 2 | 门诊、住院综合管理系统 | 60.2.1 | 门诊动态 |
| 500 |  |  |  |  | 60.2.2 | 住院动态 |
| 504 | 62 | 数据质量管理系统 | 1 | 综合查询系统 | 62.1.1 | 科主任综合查询 |
| 505 |  |  |  |  | 62.1.2 | 院长综合查询 |
| 517 | 63 | 医院运营中心 ODR | 1 | 运营信息集中展示 | 63.1.1 | 病区大屏展示系统 |
| 518 |  |  |  |  | 63.1.2 | 门诊大屏展示系统 |
| 519 |  |  | 2 | BI指标体系 （放入ODR） | 63.2.1 | 电子病历数据利用及分析 |
| 520 |  |  |  |  | 63.2.2 | 等级医院评审2022版 |
| 521 |  |  |  |  | 63.2.3 | 互联互通数据利用及分析 |
| 522 |  |  |  |  | 63.2.4 | 智慧服务三级的数据分析利用 |
| 523 |  |  | 3 | 统一数据上报管理 （放入ODR） | 63.3.1 | 病案首页数据采集系统 |
| 524 |  |  |  |  | 63.3.2 | 传染病管理 |
| 525 |  |  |  |  | 63.3.3 | 重大非传染病疾病上报系统 |
| 526 |  |  |  |  | 63.3.4 | 食源性疾病管理 |
| 527 |  |  |  |  | 63.3.5 | 罕见病诊疗服务登记系统 |
| 528 |  |  |  |  | 63.3.6 | HQMS上报 |
| 529 |  |  |  |  | 63.3.7 | NCIS上报 |
| 530 |  |  |  |  | 63.3.8 | 江苏省平台数据上报 |
| 531 |  |  |  |  | 63.3.9 | 扬州市平台数据上报 |
| 532 |  |  |  |  | 63.3.10 | 单病种数据库上报 |
| 533 |  |  |  |  | 63.3.11 | 卫统4数据上报 |
| 534 |  |  |  |  | 63.3.12 | 公立医院绩效考核 |
| 535 |  |  |  |  | 63.3.13 | 精神疾病管理等进行统一数据上报管理 |
| 558 | 66 | 数据迁移 | 1 | 历史（离线）数据的迁移及整合 | 66.1.1 | 历史数据迁移 一般建议5年，近5年的数据 |
| 559 |  |  |  |  | 66.1.2 | 历史数据整合调阅 |

第二阶段2026年-2027年（功能完善）

阶段目标：充分集成院内应用系统，进一步完善系统功能，满足电子病历应用水平六级应用功能要求，期内组织完成系统六级申报工作。开展AI临床场景应用。

阶段建设内容：

表 3：第二阶段建设清单

| 序号 | 大系统新编号 | 系统名称 | 计数 | 子系统名称 | 参数编号 | 拟建功能模块名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 3 | 集成平台应用 | 1 | 临床决策支持系统 | 3.1.1 | 临床规则管理 |
| 92 |  |  |  |  | 3.1.2 | 临床规则预警 |
| 93 |  |  |  |  | 3.1.3 | 病历质控知识库 |
| 94 |  |  |  |  | 3.1.4 | 辅助诊断 |
| 95 |  |  |  |  | 3.1.5 | 知识库管理 |
| 158 |  |  |  |  | 7.1.3 | 预问诊管理 |
| 255 | 22 | 应急安全管理系统 | 1 | 应急安全管理系统 | 22.1.1 | 门急诊应急管理系统 |
| 313 | 34 | 核医学系统 | 1 | 核医学管理系统 | 34.1.1 | 核医学管理系统 |
| 315 | 36 | 治疗系统 | 1 | 康复治疗管理 | 36.1.1 | 康复信息管理 |
| 316 |  |  | 2 | 针灸治疗管理（目前在用康复系统功能延展） | 36.2.1 | 针灸治疗管理 |
| 320 | 40 | 病理系统 | 1 | 病理系统 | 40.1.1 | 病理系统 |
| 323 | 43 | 消供系统 | 1 | 消毒供应室管理系统 | 43.1.1 | 消毒供应室管理系统 |
| 342 | 48 | 教育管理 | 1 | 医院规培管理系统 | 48.1.1 | 医院规培管理系统 |
| 343 |  |  | 2 | 培训考核系统 | 48.2.1 | 培训考核系统 |
| 352 | 52 | 体检系统 | 1 | 体检管理系统 | 52.1.1 | 体检管理系统 （体检纳入电子病历统一管理） |
| 353 | 53 | 专科支持系统 | 1 | 临床口腔专科管理 | 53.1.1 | 临床口腔系统 |
| 501 | 61 | 影像数据中心 | 1 | 影像数据中心 | 61.1.1 | 影像数据中心 |
| 502 |  |  | 2 | 云影像平台 | 61.2.1 | 云影像平台 |
| 503 |  |  | 3 | 医学影像传输与归档系统 | 61.3.1 | 医学影像传输与归档系统 |
| 509 | 62 | 数据质量管理系统 | 3 | 数据质量监测系统质控 | 62.3.1 | 数据质量监测系统质控 |
| 510 |  |  |  |  | 62.3.2 | 数据质量监测人工质控 |
| 511 |  |  |  |  | 62.3.3 | 数据质量质控报告 |
| 512 |  |  |  |  | 62.3.4 | 数据质量质控分析 |
| 513 |  |  |  |  | 62.3.5 | 数据质量评估报告 |
| 514 |  |  |  |  | 62.3.6 | 数据质量评估数据对照 |
| 515 |  |  |  |  | 62.3.7 | 数据质量结果说明 |
| 516 |  |  |  |  | 62.3.8 | 厂商目录对照 |
| 536 | 63 | 医院运营中心 ODR | 4 | 运营管理数据中心 | 63.4.1 | 运营数据集 |
| 537 |  |  |  |  | 63.4.2 | 运营主题库 |
| 538 |  |  |  |  | 63.4.3 | 运营指标集 |
| 539 |  |  |  |  | 63.4.4 | 运营数据分布 |
| 540 |  |  |  |  | 63.4.5 | 运营外联通查询 |
| 541 |  |  |  |  | 63.4.6 | 运营数据访问量 |
| 542 |  |  |  |  | 63.4.7 | 业务数据更新 |
| 543 |  |  |  |  | 63.4.8 | 运营动态分析取数 |
| 544 |  |  |  |  | 63.4.9 | 访问日志 |
| 546 | 65 | 智慧财务管理系统 | 1 | 财务管理 | 65.1.1 | 财务管理 |
| 547 |  |  | 2 | 电子票据管理平台 | 65.2.1 | 电子票据管理平台（对接） |
| 548 |  |  | 3 | 报销管理系统 | 65.3.1 | 报销管理系统 |
| 549 |  |  | 4 | 财经安全控制平台（业财融合管理） | 65.4.1 | 财经安全控制平台（业财融合管理） |
| 550 |  |  | 5 | 资金支出控制系统 | 65.5.1 | 付款管理 |
| 551 |  |  | 6 | HRP业务基础平台 | 65.6.1 | 基础设置 |
| 552 |  |  | 7 | 预算管理系统 | 65.7.1 | 预算管理系统 |
| 553 |  |  | 8 | 成本管理 | 65.8.1 | 运营成本核算 |
| 554 |  |  |  |  | 65.8.2 | 科室成本核算 |
| 555 |  |  |  |  | 65.8.3 | 项目成本核算 |
| 556 |  |  |  |  | 65.8.4 | DRG/DIP成本核算 |
| 557 |  |  | 9 | 绩效管理系统 | 65.9.1 | 绩效管理系统 |
| 560 | 67 | 评审测评服务 | 1 | 五级电子病历测评服务 | 67.1.1 | 五级电子病历测评服务 |

第三阶段2027年-2028年（评审通过）

阶段目标：组织实施电子病历六、智慧服务三级、互联互通五乙评审工作，期内通过相关测评。

阶段建设内容

表 4：第三阶段建设清单

| 序号 | 大系统新编号 | 系统名称 | 计数 | 子系统名称 | 参数编号 | 拟建功能模块名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312 | 33 | 放射系统 | 2 | 影像AI系统 | 33.2.3 | 影像科研大数据平台 |
| 411 | 57 | 医联体平台 （13家医院上下转诊） | 1 | 接入市双向转诊系统 | 57.1.1 | 医联体平台社区转诊预约 |
| 477 | 59 | 互联互通基础 | 2 | 临床文档信息库 | 59.2.1 | 标准化框架模型 |
| 478 |  |  |  |  | 59.2.2 | 患者信息模型 |
| 479 |  |  |  |  | 59.2.3 | 一般信息诊疗模型 |
| 480 |  |  |  |  | 59.2.4 | 检查信息模型 |
| 481 |  |  |  |  | 59.2.5 | 检验信息模型 |
| 482 |  |  |  |  | 59.2.6 | 手术信息模型 |
| 483 |  |  |  |  | 59.2.7 | 护理信息模型 |
| 484 |  |  |  |  | 59.2.8 | 费用信息模型 |
| 485 |  |  |  |  | 59.2.9 | 病历文件模型 |
| 506 | 62 | 数据质量管理系统 | 2 | 数据质量管理 | 62.2.1 | 数据管理 |
| 507 |  |  |  |  | 62.2.2 | 数据质量评价知识库 |
| 508 |  |  |  |  | 62.2.3 | 数据质量评价 |
| 561 | 67 | 评审测评服务 | 1 | 智慧服务三级测评服务 | 67.2.1 | 智慧服务三级测评服务 |
| 562 |  |  |  | 互联互通五乙测评服务 | 67.3.1 | 互联互通五乙测评服务 |

第四阶段2028年-2029年（总标复核）

阶段目标：全面提升系统应用服务能力，完成历史数据完成迁移，系统提优，项目建设目标全部实现。

阶段建设内容：

表 5：第四阶段建设清单

| 序号 | 大系统新编号 | 系统名称 | 计数 | 子系统名称 | 参数编号 | 拟建功能模块名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 237 | 18 | 药房管理（移动管理） | 1 | 移动煎药中心管理系统 | 18.1.1 | 移动煎药中心管理 |
| 238 |  |  | 2 | 移动门诊药房管理系统 | 18.2.1 | 移动门诊药房管理 |
| 239 |  |  | 3 | 移动中草药房管理系统 | 18.3.1 | 移动中草药药房管理 |
| 240 |  |  | 4 | 移动住院药房管理系统 | 18.4.1 | 移动住院药房管理 |
| 355 | 53 | 专科支持系统 | 3 | 中医诊疗专科管理 | 53.3.1 | 中草药基础信息管理 |
| 356 |  |  |  |  | 53.3.2 | 中医诊断 |
| 357 |  |  |  |  | 53.3.3 | 中医处方（医嘱） |
| 358 |  |  |  |  | 53.3.4 | 中医合理用药 |
| 359 |  |  |  |  | 53.3.5 | 中草药处方发药 |
| 360 |  |  |  |  | 53.3.6 | 中药汤剂发放 |
| 361 |  |  |  |  | 53.3.7 | 中医电子病历 |
| 362 |  |  |  |  | 53.3.8 | 中医临床路径 |
| 363 |  |  |  |  | 53.3.9 | 中医辅助诊疗系统 |
| 364 | 54 | 医院智能体管理平台及智能体应用 | 1 | AI业务应用 | 54.1.1 | 医院智能体管理平台及智能体应用 |
| 365 |  |  |  |  | 54.1.2 | 基于AI的预问诊设置 |
| 366 |  |  |  |  | 54.1.3 | 基于AI的智能报表设置 |
| 367 |  |  |  |  | 54.1.4 | 基于AI的自主电子病历设置 |
| 368 |  |  |  |  | 54.1.5 | 人工智能+医疗服务设置 |
| 369 | 55 | 语音录入功能支持 | 1 | 智能语音录入系统 | 55.1.1 | 语音识别系统 |
| 412 | 57 | 医联体平台 （13家医院上下转诊） | 2 | 远程医疗系统 | 57.2.1 | 远程会诊系统 |
| 413 |  |  | 3 | 接入医联体平台 | 57.3.1 | 接入区域健康档案 |
| 414 |  |  |  |  | 57.3.2 | 电子病历数据共享 |
| 415 |  |  |  |  | 57.3.3 | 运营数据共享 |
| 416 |  |  |  |  | 57.3.4 | 综合监测数据共享 |
| 486 | 59 | 互联互通基础 | 3 | 共享文档院外交互系统 | 59.3.1 | 共享文档院外交互 |
| 487 |  |  |  |  | 59.3.2 | 统一通讯配置 |
| 488 |  |  |  |  | 59.3.3 | 登录代理 |
| 489 |  |  |  |  | 59.3.4 | 开放软件标准协议 |
| 490 |  |  |  |  | 59.3.5 | 交互服务订阅管理 |
| 491 |  |  |  |  | 59.3.6 | 数据加密传输 |
| 492 |  |  |  |  | 59.3.7 | OFD文件交互 |
| 493 |  |  |  |  | 59.3.8 | 许可指令管理服务 |
| 545 | 64 | 科研数据中心 | 1 | 科研数据中心 | 64.1.1 | 科研数据查询 |
| 563 | 67 | 评审测评服务 |  | 电子病历六级测评服务 | 67.4.1 | 电子病历六级测评服务 |

项目验收

项目分阶段验收，依据年度建设任务中阶段建设目标、建设任务、电子病历应用水平分级评价功能标准进行验收。

验收标准

根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。

验收内容

- 验收内容一般包括系统验收：按功能要求的模块检查、系统运行检验、网络运行检验、相应附件及厂家的售后服务等。

- 验收评测工作主要包括：文档分析、现场测试、问题清单提交、测试报告。

- 验收测试内容主要包括：功能度、安全可靠性、易用性、可扩充性、兼容性、效率、资源占用率、用户文档。

- 文档验收标准一般包括：文档完备性、内容针对性、内容充分性、内容一致性、文字明确性、图表详实性、易读性、文档价值等。

- 符合国家标准：系统达到电子病历六级标准、互联互通五乙标准及智慧服务三级标准。

年度验收

2026年计划

表 6：2026年验收内容

| 阶段目标 |  | 业务系统平稳切换上线，实现五个正确医嘱录入正确、护理执行正确、病人发药正确、病人费用正确、医保结算正确 |
| --- | --- | --- |
| 阶段建设任务 |  | 完成464个功能模块建设（含服务） |
| 电子病历应用水平（五级） | 基本项20类 | 病房医嘱处理3项、病房检验报告5项、病房检查报告3项、病房病历记录8项、医嘱执行3项、护理记录3项、处方书写4项、门诊检验报告3项、门诊检查报告3项、门诊病历记录5项、检查图像4项、报告生成2项、一般治疗记录3项、麻醉信息2项、门诊药品调剂5项、病房药品配置3项、病历质量控制5项、病历数据存储3项、电子认证与签名2项、系统灾难恢复体系3项 |
|  | 选择项不少于6项 | 病房检验申请3项、病人管理与评估2项、门诊检验申请3项、申请与预约3项、检查记录3项、检查报告3项、标本处理3项、检验结果记录3项、血液准备2项、配血与用血2项、电子病历文档应用2项、基础设施与安全管控6项、临床数据整合1项、知识获取及管理2项 |
| 互联互通五乙对标建设 |  | 统一身份认证及门户服务、平台功能、状态信息交互服务、术语注册、查询服务、基于平台的内部连通业务等 |
| 实现AI临床应用不少于3项 |  | AI建设目标3项（1.4.1-1.4.3） |

表 7：2026年项目模块交付清单

| 序号 | 大系统新编号 | 系统名称 | 计数 | 子系统名称 | 编号 | 拟建功能模块名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 基础管理 | 1 | 系统基础管理 | 1.1.1 | 业务单元配置 |
| 2 |  |  |  |  | 1.1.2 | 字典管理 |
| 3 |  |  |  |  | 1.1.3 | 资质权限配置 |
| 4 |  |  |  |  | 1.1.4 | 规则配置 |
| 5 |  |  |  |  | 1.1.5 | 标签管理 |
| 6 |  |  |  |  | 1.1.6 | 参数配置 |
| 7 |  |  |  |  | 1.1.7 | 系统日志 |
| 8 |  |  | 2 | 价表管理系统 | 1.2.1 | 价表管理 |
| 9 |  |  |  |  | 1.2.2 | 收入报表管理（日报、月报） |
| 10 |  |  | 3 | 医技收费系统 | 1.3.1 | 项目管理 |
| 11 |  |  |  |  | 1.3.2 | 医技记账 |
| 12 |  |  | 4 | 单点登录（单点登录系统列表要更出来） | 1.4.1 | 身份认证 |
| 13 |  |  |  |  | 1.4.2 | 授权控制 |
| 14 |  |  |  |  | 1.4.3 | 用户账号管理 |
| 15 |  |  |  |  | 1.4.4 | 应用信息同步 |
| 16 |  |  |  |  | 1.4.5 | 登录审计跟踪 |
| 17 |  |  |  |  | 1.4.6 | 日志管理 |
| 18 |  |  | 5 | 统一支付平台 | 1.5.1 | 支付管理 |
| 19 |  |  |  |  | 1.5.2 | 异常订单管理 |
| 20 |  |  |  |  | 1.5.3 | 医疗信用支付管理系统 |
| 21 |  |  | 6 | 院端商保平台转换接口 | 1.6.1 | 院端商保平台转换接口 |
| 22 |  |  | 7 | 医院核心业务外联平台 | 1.7.1 | 银行 |
| 23 |  |  |  |  | 1.7.2 | 保险 |
| 24 |  |  |  |  | 1.7.3 | 血液中心 |
| 25 |  |  |  |  | 1.7.4 | 医保及新农合 |
| 26 |  |  |  |  | 1.7.5 | CDC（疾控中心） |
| 27 |  |  |  |  | 1.7.6 | 第三方挂号平台 |
| 28 |  |  |  |  | 1.7.7 | 非银行支付机构 |
| 29 |  |  |  |  | 1.7.8 | 外部数据上报平台或监管平台 |
| 30 |  |  |  |  | 1.7.9 | 第三方药品配送机构（基于互联网医院） |
| 31 |  |  | 8 | 智慧服务运维管理系统 | 1.8.1 | 版本管理 |
| 32 |  |  |  |  | 1.8.2 | 机构管理 |
| 33 |  |  |  |  | 1.8.3 | 科室管理 |
| 34 |  |  |  |  | 1.8.4 | 用户管理 |
| 35 |  |  |  |  | 1.8.5 | 角色管理 |
| 36 |  |  |  |  | 1.8.6 | 监控管理 |
| 37 | 2 | 集成平台基础 | 1 | 主数据管理平台（MDM） | 2.1.1 | 标准化建模 |
| 38 |  |  |  |  | 2.1.2 | 主数据注册 |
| 39 |  |  |  |  | 2.1.3 | 主数据检索 |
| 40 |  |  |  |  | 2.1.4 | 主数据匹配 |
| 41 |  |  |  |  | 2.1.5 | 主数据订阅 |
| 42 |  |  |  |  | 2.1.6 | 主数据审核 |
| 43 |  |  |  |  | 2.1.7 | 主数据发布 |
| 44 |  |  | 2 | 患者主索引 | 2.2.1 | 患者主索引算法配置 |
| 45 |  |  |  |  | 2.2.2 | 患者唯一标识管理 |
| 46 |  |  |  |  | 2.2.3 | 基本信息更新通知 |
| 47 |  |  |  |  | 2.2.4 | 注册更新与注销管理 |
| 48 |  |  | 3 | 企业服务总线（ESB） | 2.3.1 | 消息中间件 |
| 49 |  |  |  |  | 2.3.2 | 数据路由 |
| 50 |  |  | 4 | 数据提取装载 | 2.4.1 | 数据提取装载中间件 |
| 51 |  |  | 5 | 数据抽取（ETL） | 2.5.1 | 数据源配置 |
| 52 |  |  |  |  | 2.5.2 | 采集规则配置 |
| 53 |  |  |  |  | 2.5.3 | 数据采集 |
| 54 |  |  |  |  | 2.5.4 | 采集进度管理 |
| 55 |  |  |  |  | 2.5.5 | 采集日志管理 |
| 56 |  |  | 6 | 数据交换运行引擎 | 2.6.1 | 数据源管理 |
| 57 |  |  |  |  | 2.6.2 | 数据规则配置 |
| 58 |  |  |  |  | 2.6.3 | 接口文件管理 |
| 59 |  |  |  |  | 2.6.4 | 加解密管理 |
| 60 |  |  |  |  | 2.6.5 | 环境变量 |
| 61 |  |  |  |  | 2.6.6 | 服务模板配置 |
| 62 |  |  |  |  | 2.6.7 | 服务头部模板配置 |
| 63 |  |  |  |  | 2.6.8 | 接口服务配置 |
| 64 |  |  |  |  | 2.6.9 | ESB接口结构管理 |
| 65 |  |  |  |  | 2.6.10 | 流程编排接口配置 |
| 66 |  |  |  |  | 2.6.11 | 流程编排服务配置 |
| 67 |  |  | 7 | 平台消息交互管理 | 2.7.1 | 平台消息管理 |
| 68 |  |  |  |  | 2.7.2 | 平台消息场景设置 |
| 69 |  |  | 8 | 注册服务 | 2.8.1 | 注册库建模 |
| 70 |  |  |  |  | 2.8.2 | 唯一标识管理 |
| 71 |  |  |  |  | 2.8.3 | 统一注册管理 |
| 72 |  |  | 9 | 文件服务 | 2.9.1 | 标识列表 |
| 73 |  |  |  |  | 2.9.2 | 文件分类 |
| 74 |  |  |  |  | 2.9.3 | 文档列表 |
| 75 |  |  | 10 | 平台配置及监控 | 2.10.1 | 权限配置 |
| 76 |  |  |  |  | 2.10.2 | 标准性支持 |
| 77 |  |  |  |  | 2.10.3 | 性能监控 |
| 78 |  |  |  |  | 2.10.4 | 故障分析 |
| 79 |  |  |  |  | 2.10.5 | 信息推送 |
| 80 |  |  |  |  | 2.10.6 | 患者个人信息安全 |
| 81 |  |  | 11 | 数据存储基础管理 | 2.11.1 | 术语管理 |
| 82 |  |  |  |  | 2.11.2 | 科室字典 |
| 83 |  |  |  |  | 2.11.3 | 人员字典 |
| 84 |  |  |  |  | 2.11.4 | 个人资料维护 |
| 85 |  |  |  |  | 2.11.5 | 平台字典维护 |
| 86 |  |  |  |  | 2.11.6 | 平台字典数据维护 |
| 87 |  |  |  |  | 2.11.7 | 模型一览 |
| 88 |  |  |  |  | 2.11.8 | 规则组管理 |
| 89 |  |  |  |  | 2.11.9 | 规则一览 |
| 90 |  |  |  |  | 2.11.10 | 审批一览 |
| 96 | 3 | 集成平台应用 |  |  | 3.1.6 | 临床决策支持系统（支持哪些放功能参数里） |
| 97 |  |  | 2 | 临床知识库（临床知识库管理） | 3.2.1 | 临床知识库维护 |
| 98 |  |  |  |  | 3.2.2 | 临床知识库对照 |
| 99 |  |  |  |  | 3.2.3 | 知识库参数维护 |
| 100 |  |  |  |  | 3.2.4 | 知识库目录维护 |
| 101 |  |  |  |  | 3.2.5 | 临床知识库调阅 |
| 102 |  |  | 3 | 基于平台的闭环管理 | 3.3.1 | 医嘱闭环 |
| 103 |  |  |  |  | 3.3.2 | 检查、检验申请闭环 |
| 104 |  |  |  |  | 3.3.3 | 门急诊申请闭环 |
| 105 |  |  |  |  | 3.3.4 | 住院危急值闭环 |
| 106 |  |  |  |  | 3.3.5 | 门急诊危急值闭环 |
| 107 |  |  |  |  | 3.3.6 | 会诊闭环 |
| 108 |  |  |  |  | 3.3.7 | 治疗过程闭环 |
| 109 |  |  |  |  | 3.3.8 | 手术过程闭环 |
| 110 |  |  |  |  | 3.3.9 | 用血过程闭环 |
| 111 |  |  |  |  | 3.3.10 | 检查记录闭环 |
| 112 |  |  |  |  | 3.3.11 | 检验过程闭环[跟标本走] |
| 113 |  |  |  |  | 3.3.12 | 患者流转闭环 |
| 114 |  |  |  |  | 3.3.13 | 药品使用闭环（自备药） |
| 115 |  |  |  |  | 3.3.14 | 不良事件闭环 |
| 116 |  |  |  |  | 3.3.15 | 中药管理闭环 |
| 117 |  |  |  |  | 3.3.16 | 特殊抗菌药物闭环 |
| 118 |  |  |  |  | 3.3.17 | 操作授权管理闭环 |
| 119 |  |  |  |  | 3.3.18 | 病案质控闭环 |
| 120 |  |  |  |  | 3.3.19 | 抢救管理闭环 |
| 121 |  |  |  |  | 3.3.20 | 麻醉过程闭环 |
| 122 |  |  |  |  | 3.3.21 | 医嘱执行闭环 |
| 123 |  |  |  |  | 3.3.22 | 不合格标本闭环 |
| 124 |  |  |  |  | 3.3.23 | 逆流程闭环管理 |
| 125 |  |  | 4 | 危急值管理平台 | 3.4.1 | 门急诊危急值管理 |
| 126 |  |  |  |  | 3.4.2 | 住院危急值管理 |
| 127 |  |  |  |  | 3.4.3 | 危急值闭环管理 |
| 128 |  |  | 5 | 统一门户管理系统 | 3.5.1 | 统一门户管理 |
| 129 |  |  |  |  | 3.5.2 | 一体化医生工作门户 |
| 130 |  |  |  |  | 3.5.3 | 一体化护士工作门户 |
| 131 |  |  | 4 | 电子病历档案管理（转入平台） | 3.6.1 | 共享文档生成库 |
| 132 |  |  |  |  | 3.6.2 | 电子病历数据集 |
| 133 |  |  |  |  | 3.6.3 | 电子病历数据元 |
| 134 |  |  |  |  | 3.6.4 | 共享文档查询 |
| 135 |  |  |  |  | 3.6.5 | 数据元匿名项配置 |
| 136 |  |  |  |  | 3.6.6 | 共享文档配置与管理 |
| 137 | 4 | 挂号收费工作站 | 1 | 门、急诊收费工作站 | 4.1.1 | 门诊收费 |
| 138 |  |  |  |  | 4.1.2 | 急诊收费 |
| 139 |  |  | 2 | 门、急诊挂号系统 | 4.2.1 | 预约挂号 |
| 140 |  |  | 3 | 门诊预约挂号系统 | 4.3.1 | 号源排班管理 |
| 141 |  |  |  |  | 4.3.2 | 号源池统一管理 |
| 142 |  |  |  |  | 4.3.3 | 预约方式管理 |
| 143 |  |  |  |  | 4.3.4 | 预约业务 |
| 144 |  |  |  |  | 4.3.5 | 挂号业务 |
| 145 |  |  |  |  | 4.3.6 | 叫号接口对接 |
| 146 |  |  | 4 | 就诊卡管理 | 4.4.1 | 就诊卡管理 |
| 147 |  |  | 5 | 信用管理系统 | 4.5.1 | 黑名单规则设置 |
| 148 |  |  |  |  | 4.5.2 | 黑名单管理 |
| 149 | 5 | 住院收费工作站 | 1 | 住院收费工作站 | 5.1.1 | 住院收费结算 |
| 150 | 6 | 入院服务中心 | 1 | 入院服务中心（住院出入转系统） | 6.1.1 | 预住院医疗处理 |
| 151 |  |  |  |  | 6.1.2 | 预住院护理处理 |
| 152 |  |  |  |  | 6.1.3 | 预住院账务管理 |
| 153 |  |  |  |  | 6.1.4 | 预住院科室管理 |
| 154 |  |  |  |  | 6.1.5 | 患者去向管理 |
| 155 |  |  |  |  | 6.1.6 | 随访管理 |
| 156 | 7 | 预约服务平台 （导诊分诊管理） | 1 | 智能导诊管理系统 | 7.1.1 | 智能分诊管理 |
| 157 |  |  |  |  | 7.1.2 | 科室专家介绍 |
| 159 |  |  | 2 | 全流程排队叫号系统 | 7.2.1 | 分诊叫号系统（含门诊、检查、检验） |
| 160 |  |  |  |  | 7.2.2 | 统一叫号系统 |
| 161 | 8 | 院前急救系统 （对接市急救平台） | 1 | 院前急救系统 | 8.1.1 | 院前急救系统 |
| 162 | 9 | 急救信息系统 | 1 | 抢救护士站 | 9.1.1 | 抢救护士站 |
| 163 |  |  | 2 | 抢救医生站 | 9.2.1 | 抢救医生站 |
| 164 |  |  | 3 | 急诊绿色通道管理 | 9.3.1 | 急诊绿色通道管理 |
| 165 | 10 | 急诊分诊系统 | 1 | 急诊预检分诊系统 | 10.1.1 | 急诊预检分诊系统 |
| 166 | 11 | 急诊护士工作站 | 1 | 急诊护士工作站 | 11.1.1 | 急诊输液与注射管理 |
| 167 | 12 | 急诊医生工作站 | 1 | 急诊电子病历 | 12.1.1 | 门急诊电子病历 |
| 168 |  |  | 2 | 急诊医生工作站 | 12.2.1 | 急诊医生工作站 |
| 169 |  |  | 3 | 急诊质控统计 | 12.3.1 | 急诊质控管理 |
| 170 | 13 | 输液皮试管理系统 | 1 | 数字媒体呼叫系统 | 13.1.1 | 数字媒体呼叫系统 |
| 171 |  |  | 2 | 急诊配液管理系统 | 13.2.1 | 急诊配液管理系统 |
| 172 |  |  | 3 | 智能移动护理 | 13.3.1 | 门诊移动输液系统 |
| 173 |  |  | 4 | 注射室管理 | 13.4.1 | 肌肉注射、皮试 |
| 174 | 14 | 门诊护士工作站 | 1 | 门诊护士工作站 | 14.1.1 | 门诊护士工作站 |
| 175 | 15 | 门诊医生工作站 | 1 | 门诊电子病历系统 | 15.1.1 | 门急诊电子病历 |
| 176 |  |  | 2 | 门诊预约 | 15.2.1 | 门诊医生站预约 |
| 177 |  |  | 3 | 自备药字典管理 | 15.3.1 | 非药品字典内自备药品的统一字典管理 |
| 178 |  |  |  |  | 15.3.2 | 特定预约检查项目医嘱计费后系统自动完成对应检查科室授权 |
| 179 | 16 | 住院护士工作站 | 1 | 智能护理病历 | 16.1.1 | 护理电子病历 |
| 180 |  |  | 2 | 住院护士工作站 | 16.2.1 | 住院护士工作站 |
| 181 |  |  | 3 | 智能护理白板 | 16.3.1 | 智能护理白板 |
| 182 |  |  | 4 | 移动护理 | 16.4.1 | 患者管理 |
| 183 |  |  |  |  | 16.4.2 | 医嘱执行 |
| 184 |  |  |  |  | 16.4.3 | 检验采血 |
| 185 |  |  |  |  | 16.4.4 | 输血管理 |
| 186 |  |  |  |  | 16.4.5 | 护理处置 |
| 187 |  |  |  |  | 16.4.6 | 护理文书 |
| 188 |  |  |  |  | 16.4.7 | 体征记录 |
| 189 |  |  |  |  | 16.4.8 | 护理交班管理 |
| 190 |  |  |  |  | 16.4.9 | 护理巡视 |
| 191 |  |  |  |  | 16.4.10 | 手术患者交接模块 |
| 192 |  |  |  |  | 16.4.11 | 健康宣教 |
| 193 |  |  |  |  | 16.4.12 | 危急值提醒 |
| 194 |  |  |  |  | 16.4.13 | 领药核对 |
| 195 |  |  |  |  | 16.4.14 | 治疗单据管理 |
| 196 |  |  |  |  | 16.4.15 | 医嘱查询 |
| 197 |  |  |  |  | 16.4.16 | 文书查询 |
| 198 |  |  |  |  | 16.4.17 | 体征查询 |
| 199 |  |  |  |  | 16.4.18 | 报告查询 |
| 200 |  |  |  |  | 16.4.19 | 移动输液 |
| 201 |  |  | 5 | 护理质控 | 16.5.1 | 护理质控 |
| 202 |  |  |  |  | 16.5.2 | 护理病历质控 |
| 203 |  |  | 6 | 患者管理 | 16.6.1 | 患者入出转管理 |
| 204 |  |  |  |  | 16.6.2 | 会诊管理 |
| 205 |  |  | 7 | 患者账务管理 | 16.7.1 | 记账管理 |
| 206 |  |  |  |  | 16.7.2 | 费用清单 |
| 207 |  |  |  |  | 16.7.3 | 催款管理 |
| 208 |  |  |  |  | 16.7.4 | 费用校验 |
| 209 |  |  |  |  | 16.7.5 | 后台划价 |
| 210 | 17 | 住院医生工作站 | 1 | 住院电子病历系统 | 17.1.1 | 住院电子病历系统 |
| 211 |  |  | 2 | 电子病历智能内涵质控系统 | 17.2.1 | 医师病历质控 |
| 212 |  |  | 3 | 住院病案首页质量控制系统 | 17.3.1 | 住院病案首页质量控制系统 (病案首页与病案首页质控一体化) |
| 213 |  |  | 4 | 单病种质量管理系统 | 17.4.1 | 单病种质量管理 |
| 214 |  |  |  |  | 17.4.2 | 单病种基础维护 |
| 215 |  |  |  |  | 17.4.3 | 单病种过程管理 |
| 216 |  |  |  |  | 17.4.4 | 单病种上报 |
| 217 |  |  |  |  | 17.4.5 | 单病种病例检索 |
| 218 |  |  |  |  | 17.4.6 | 单病种指标配置 |
| 219 |  |  |  |  | 17.4.7 | 单病种数据标准化 |
| 220 |  |  |  |  | 17.4.8 | 数据接口 |
| 221 |  |  | 5 | 临床路径管理系统 | 17.5.1 | 路径制定 |
| 222 |  |  |  |  | 17.5.2 | 路径应用 |
| 223 |  |  | 6 | 医生交接班系统 | 17.6.1 | 医生交接班 |
| 224 |  |  | 7 | 移动医生工作站 | 17.7.1 | 移动医生工作站 |
| 225 |  |  | 8 | 死亡证明书管理 | 17.8.1 | 死亡证明书管理 |
| 226 |  |  | 9 | 会诊管理系统 | 17.9.1 | 普通会诊 |
| 227 |  |  |  |  | 17.9.2 | 特殊使用级抗菌药物会诊 |
| 228 |  |  |  |  | 17.9.3 | 多学科会诊管理系统 |
| 229 |  |  |  |  | 17.9.4 | 会诊医嘱及会诊记录的自动插入和会诊闭环管理 |
| 230 |  |  | 10 | 血糖管理系统建设 | 17.10.1 | 血糖管理系统建设 |
| 231 |  |  | 11 | VTE风险评估系统 | 17.11.1 | VTE管理系统建设 |
| 232 |  |  | 13 | 安全用药智能决策系统 | 17.13.1 | 安全用药智能决策系统（医生站） |
| 233 |  |  | 14 | 临床诊断管理平台 | 17.14.1 | 临床诊断管理平台 |
| 234 |  |  | 15 | 多学科会诊（MDT）管理系统 | 17.15.1 | 多学科会诊（MDT）管理系统 |
| 235 |  |  | 16 | 临床营养管理系统 | 17.16.1 | 营养膳食管理系统 |
| 236 |  |  | 17 | 患者费用查询 | 17.17.1 | 费用清单查询 |
| 241 | 19 | 药房管理 | 1 | 住院中心药房系统 | 19.1.1 | 住院中心药房管理 |
| 242 |  |  | 2 | 门诊药房管理系统 | 19.2.1 | 门诊药房管理 |
| 243 |  |  | 3 | 煎药室管理系统 | 19.3.1 | 煎药室管理系统 |
| 244 |  |  | 4 | 中草药房管理系统 | 19.4.1 | 中草药房管理系统 |
| 245 |  |  | 5 | 中药汤剂发放管理系统 | 19.5.1 | 中药汤剂发放管理系统 |
| 246 |  |  | 6 | 包药机管理系统 | 19.6.1 | 包药机管理系统（包药机对接） |
| 247 |  |  | 7 | 急诊药房管理系统 | 19.7.1 | 急诊药房管理 |
| 248 | 20 | 药库管理 | 1 | 药库管理系统 | 20.1.1 | 药库管理 |
| 249 | 21 | 临床药师工作站 | 1 | 电子药历 | 21.1.1 | 电子药历 |
| 250 |  |  | 2 | 临床药师服务平台 | 21.2.1 | 临床药师服务平台 |
| 251 |  |  | 3 | 用药分析与评价系统 | 21.3.1 | 用药分析与评价系统 |
| 252 |  |  | 4 | 处方点评系统 | 21.4.1 | 处方点评系统 |
| 253 |  |  | 5 | 药物不良反应监控与上报系统 | 21.5.1 | 药物不良反应监控与上报系统 |
| 254 |  |  | 6 | 前置审方 | 21.6.1 | 前置审方 |
| 256 | 23 | 病案管理 | 1 | 病案管理 | 23.1.1 | 病案管理 |
| 257 | 24 | 医务管理系统 | 1 | 电子病历安全管理 | 24.1.1 | 电子病历分级权限管理 |
| 258 |  |  | 2 | 处方权限管理系统 | 24.2.1 | 处方权限管理系统 |
| 259 |  |  | 3 | 手术分级权限管理系统 | 24.3.1 | 手术分级权限管理系统 |
| 260 |  |  | 4 | 传染病管理系统 | 24.4.1 | 传染病管理系统 |
| 261 |  |  | 5 | 医疗安全(不良)事件 | 24.5.1 | 医疗安全(不良)事件 |
| 262 |  |  | 6 | 医患纠纷管理系统 | 24.6.1 | 医患纠纷管理系统 |
| 263 |  |  | 7 | 核心制度监管平台 | 24.7.1 | 医疗质量监管 |
| 264 |  |  | 8 | 重点患者质量管理系统 | 24.8.1 | 患者质量管理 |
| 265 |  |  | 9 | 高风险诊疗项目 | 24.9.1 | 高风险诊疗项目 |
| 266 |  |  | 10 | 医疗质量综合监管平台 | 24.10.1 | HQMS质量监控 |
| 267 |  |  | 11 | 病历质控闭环管理 | 24.11.1 | 运行病历质控 |
| 268 |  |  | 12 | 抗菌抗肿瘤药物分级管理系统 | 24.12.1 | 抗菌抗肿瘤药物分级管理 |
| 269 |  |  | 13 | 毒麻精特殊药品管理系统 | 24.13.1 | 毒麻精特殊药品管理 |
| 270 |  |  | 14 | 医疗数据统计系统 | 24.14.1 | 医疗数据统计 |
| 271 | 25 | 电子病历基础 | 1 | 电子病历浏览器 | 25.1.1 | 用药史视图 |
| 272 |  |  |  |  | 25.1.2 | 诊断史视图 |
| 273 |  |  |  |  | 25.1.3 | 检验史视图 |
| 274 |  |  |  |  | 25.1.4 | 检查史视图 |
| 275 |  |  |  |  | 25.1.5 | 手术麻醉史视图 |
| 276 |  |  |  |  | 25.1.6 | 医嘱视图 |
| 277 |  |  |  |  | 25.1.7 | 输血史视图 |
| 278 |  |  |  |  | 25.1.8 | 门诊病历视图 |
| 279 |  |  |  |  | 25.1.9 | 住院病历视图 |
| 280 |  |  |  |  | 25.1.10 | 护理病历视图 |
| 281 |  |  |  |  | 25.1.11 | 血透治疗视图 |
| 282 |  |  |  |  | 25.1.12 | 放疗治疗视图 |
| 283 |  |  |  |  | 25.1.13 | 康复理疗治疗视图 |
| 284 |  |  |  |  | 25.1.14 | 针灸推拿治疗视图 |
| 285 |  |  |  |  | 25.1.15 | 重症监护治疗视图 |
| 286 |  |  | 2 | 电子病历归档全文检索系统 | 25.2.1 | 电子病历归档全文检索系统 |
| 287 |  |  | 3 | 患者360全息视图 | 25.3.1 | 门诊视图 |
| 288 |  |  |  |  | 25.3.2 | 住院视图 |
| 289 |  |  |  |  | 25.3.3 | 综合视图 |
| 290 |  |  |  |  | 25.3.4 | 时间轴视图 |
| 291 | 26 | 电子病历归档系统 | 1 | 电子病历归档系统（单独开放模块） | 26.1.1 | 电子病历归档系统 |
| 292 | 27 | 手术麻醉管理系统 | 1 | 手术管理系统 | 27.1.1 | 手术管理系统 |
| 293 |  |  |  |  | 27.1.2 | 手术安排 |
| 294 |  |  |  |  | 27.1.3 | 手术划价 |
| 295 |  |  | 2 | 手术麻醉系统 | 27.2.1 | 麻醉医生站 |
| 296 |  |  |  |  | 27.2.2 | 麻醉划价 |
| 297 | 28 | 重症监护工作站（ICU） | 1 | 重症预警处置平台 | 28.1.1 | 重症预警处置平台 |
| 298 |  |  | 2 | 重症监护信息系统 | 28.2.1 | 重症监护信息系统 |
| 299 | 29 | LIS系统 | 1 | LIS检验信息系统 | 29.1.1 | LIS检验信息系统 |
| 300 | 30 | 超声系统 | 1 | 超声影像信息系统 | 30.1.1 | 系统服务平台 |
| 301 |  |  |  |  | 30.1.2 | 超声诊断中心应用端 |
| 302 |  |  |  |  | 30.1.3 | 临床WEB浏览端 |
| 303 |  |  |  |  | 30.1.4 | 超声会诊与监控指导系统 |
| 304 |  |  |  |  | 30.1.5 | 超声图像采集卡、脚踏开关 |
| 305 |  |  |  |  | 30.1.6 | 系统管理功能 |
| 306 |  |  |  |  | 30.1.7 | 应急模式 |
| 307 | 31 | 电子生理 | 1 | 电生理工作站（含心电系统） | 31.1.1 | 电生理工作站（含心电系统） |
| 308 | 32 | 放疗系统 | 1 | 放疗信息管理 | 32.1.1 | 放疗信息管理 |
| 309 | 33 | 放射系统（PACS） | 1 | 放射信息系统 | 33.1.1 | 放射信息系统 |
| 310 |  |  | 2 | 影像AI系统 | 33.2.1 | 影像AI系统 |
| 311 |  |  |  |  | 33.2.2 | 脑出血影像AI辅助诊断系统 |
| 314 | 35 | 静配中心 | 1 | 住院配液中心系统 | 35.1.1 | 住院配液中心系统 |
| 317 | 37 | 内镜系统 | 1 | 内镜影像信息系统 | 37.1.1 | 内镜影像信息系统 |
| 318 | 38 | 输血系统 | 1 | 输血信息系统 | 38.1.1 | 输血信息系统 |
| 319 | 39 | 血透系统 | 1 | 血液净化信息系统 | 39.1.1 | 血液净化信息系统 |
| 321 | 41 | 院内感染管理 | 1 | 院内感染管理系统 | 41.1.1 | 院内感染管理系统 |
| 322 | 42 | 电子签章 | 1 | 电子签章 | 42.1.1 | 电子签章 |
| 324 | 44 | 物资与资产管理系统 | 1 | 物资管理系统（单建） | 44.1.1 | 总务仓库 |
| 325 |  |  | 2 | 高值耗材管理系统 | 44.2.1 | 高值耗材管理系统 |
| 326 |  |  | 3 | 固定资产管理系统（走高发项目） | 44.3.1 | 固定资产管理系统 |
| 327 | 45 | 医废系统 | 1 | 医疗废物智慧监管系统 | 45.1.1 | 医疗废物智慧监管系统 |
| 328 | 46 | 出院随访系统 | 1 | 随访系统 | 46.1.1 | 表单管理 |
| 329 |  |  |  |  | 46.1.2 | 随访信息推送 |
| 330 |  |  |  |  | 46.1.3 | 患者随访 |
| 331 | 47 | 医保管理工具 （医保管理系统） | 1 | DRG | 47.1.1 | 分组器提供 |
| 332 |  |  |  |  | 47.1.2 | 主要指标监测分析 |
| 333 |  |  |  |  | 47.1.3 | 病组结构分析 |
| 334 |  |  |  |  | 47.1.4 | 特殊部门费用分析 |
| 335 |  |  |  |  | 47.1.5 | 未入组病例分析 |
| 336 |  |  |  |  | 47.1.6 | DRGS绩效评价 |
| 337 |  |  |  |  | 47.1.7 | 医疗服务评价 |
| 338 |  |  | 2 | 单病种付费管理系统 | 47.2.1 | 单病种付费管理系统 |
| 339 |  |  | 3 | 医保分析与评价系统 | 47.3.1 | 医保分析与评价系统 |
| 340 |  |  | 4 | 医保预结算 | 47.4.1 | 医保预结算 |
| 341 |  |  |  |  | 47.4.2 | 医保知识规则的校验 |
| 344 | 49 | 科研管理系统 (GCP管理系统) | 1 | 临床药理试验管理系统（GCP） | 49.1.1 | 临床药理试验管理系统 |
| 345 | 50 | 后勤管理系统 | 1 | 后勤管理系统 | 50.1.1 | 后勤管理系统 |
| 346 | 51 | 人力资源系统 | 1 | 人力资源管理 | 51.1.1 | 人事管理 |
| 347 |  |  |  |  | 51.1.2 | 考勤管理 |
| 348 |  |  |  |  | 51.1.3 | 薪酬管理 |
| 349 |  |  |  |  | 51.1.4 | 培训管理 |
| 350 |  |  |  |  | 51.1.5 | 职称管理 |
| 351 |  |  |  |  | 51.1.6 | 员工自助管理 |
| 354 | 53 | 专科支持系统 | 2 | 儿童保健专科管理 | 53.2.1 |  |
| 370 | 56 | 互联网医院（自建） | 1 | 互联网医院平台 | 56.1.1 | 互联网医院基础配置 |
| 371 |  |  |  |  | 56.1.2 | 药品调剂与配送 |
| 372 |  |  |  |  | 56.1.3 | 诊疗科目管理 |
| 373 |  |  |  |  | 56.1.4 | 药品管理 |
| 374 |  |  |  |  | 56.1.5 | 医师管理 |
| 375 |  |  |  |  | 56.1.6 | 互联网排班管理 |
| 376 |  |  |  |  | 56.1.7 | 复诊规则管理 |
| 377 |  |  |  |  | 56.1.8 | 接入监管平台 |
| 378 |  |  |  |  | 56.1.9 | 互联网挂号风控平台 |
| 379 |  |  | 2 | 医生端（PC网页版） | 56.2.1 | 咨询回复 |
| 380 |  |  |  |  | 56.2.2 | 叫号接诊 |
| 381 |  |  |  |  | 56.2.3 | 图文互动 |
| 382 |  |  |  |  | 56.2.4 | 音视频互动 |
| 383 |  |  |  |  | 56.2.5 | 查看历史诊疗 |
| 384 |  |  |  |  | 56.2.6 | 开处方 |
| 385 |  |  |  |  | 56.2.7 | 开检查申请单 |
| 386 |  |  |  |  | 56.2.8 | 开检验申请单 |
| 387 |  |  |  |  | 56.2.9 | 开住院凭证 |
| 388 |  |  |  |  | 56.2.10 | 写病历 |
| 389 |  |  |  |  | 56.2.11 | 诊毕 |
| 390 |  |  | 3 | 互联网医院移动（医生） | 56.3.1 | 咨询回复 |
| 391 |  |  |  |  | 56.3.2 | 叫号接诊 |
| 392 |  |  |  |  | 56.3.3 | 图文互动 |
| 393 |  |  |  |  | 56.3.4 | 音视频互动 |
| 394 |  |  |  |  | 56.3.5 | 查看历史诊疗 |
| 395 |  |  |  |  | 56.3.6 | 续方 |
| 396 |  |  |  |  | 56.3.7 | 开方 |
| 397 |  |  |  |  | 56.3.8 | 开检查申请单 |
| 398 |  |  |  |  | 56.3.9 | 开检验申请单 |
| 399 |  |  |  |  | 56.3.10 | 开住院凭证 |
| 400 |  |  |  |  | 56.3.11 | 线上CA签名 |
| 401 |  |  |  |  | 56.3.12 | 自动预约 |
| 402 |  |  | 4 | 互联网医院移动（患者端） | 56.4.1 | 咨询申请 |
| 403 |  |  |  |  | 56.4.2 | 复诊预约 |
| 404 |  |  |  |  | 56.4.3 | 图文互动 |
| 405 |  |  |  |  | 56.4.4 | 音视频互动 |
| 406 |  |  |  |  | 56.4.5 | 门诊缴费 |
| 407 |  |  |  |  | 56.4.6 | 药品配送 |
| 408 |  |  |  |  | 56.4.7 | 处方查询 |
| 409 |  |  |  |  | 56.4.8 | 预问诊/问卷病历整合和语音转文字病历 |
| 410 |  |  | 5 | 互联网+护理服务 （目前用的熙康平台，对外） | 56.5.1 | 互联网+护理服务 |
| 417 | 58 | 医院公众号 | 1 | 患者健康宣教 | 58.1.1 | 门诊健康宣教 |
| 418 |  |  |  |  | 58.1.2 | 住院健康宣教 |
| 419 |  |  | 2 | 投诉反馈管理系统 | 58.2.1 | 投诉表单管理 |
| 420 |  |  |  |  | 58.2.2 | 投诉意见统计 |
| 421 |  |  |  |  | 58.2.3 | 投诉处理 |
| 422 |  |  | 3 | 满意度调查管理系统 | 58.3.1 | 调查表管理 |
| 423 |  |  |  |  | 58.3.2 | 调查结果统计 |
| 424 |  |  |  |  | 58.3.3 | 渠道管理 |
| 425 |  |  |  |  | 58.3.4 | 患者满意度调查 |
| 426 |  |  | 4 | 医院微信公众平台 | 58.4.1 | 医院微信公众平台 |
| 427 |  |  | 5 | 病案复印小程序 | 58.5.1 | 病案复印小程序 |
| 428 |  |  | 6 | 订餐管理系统 | 58.6.1 | 餐厅管理 |
| 429 |  |  |  |  | 58.6.2 | 餐厅员工管理 |
| 430 |  |  |  |  | 58.6.3 | 菜品管理 |
| 431 |  |  |  |  | 58.6.4 | 菜单管理 |
| 432 |  |  |  |  | 58.6.5 | 订单汇总管理 |
| 433 |  |  |  |  | 58.6.6 | 患者订餐 |
| 434 |  |  | 7 | 患者移动端（住院服务） | 58.7.1 | 入院登记 |
| 435 |  |  |  |  | 58.7.2 | 缴纳预交金 |
| 436 |  |  |  |  | 58.7.3 | 住院账单 |
| 437 |  |  |  |  | 58.7.4 | 住院结算 |
| 438 |  |  |  |  | 58.7.5 | 消息通知 |
| 439 |  |  |  |  | 58.7.6 | 出院小结 |
| 440 |  |  |  |  | 58.7.7 | 健康宣教 |
| 441 |  |  |  |  | 58.7.8 | 患者移动点餐 |
| 442 |  |  |  |  | 58.7.9 | 满意度调查 |
| 443 |  |  |  |  | 58.7.10 | 投诉建议 |
| 444 |  |  |  |  | 58.7.11 | 出院带药 |
| 445 |  |  |  |  | 58.7.12 | 康复助手 |
| 446 |  |  |  |  | 58.7.13 | 出院随访 |
| 447 |  |  | 8 | 患者移动端（门诊服务） | 58.8.1 | 添加就诊人 |
| 448 |  |  |  |  | 58.8.2 | 预约挂号 |
| 449 |  |  |  |  | 58.8.3 | 智能分诊 |
| 450 |  |  |  |  | 58.8.4 | 门诊缴费 |
| 451 |  |  |  |  | 58.8.5 | 候诊队列 |
| 452 |  |  |  |  | 58.8.6 | 报告查询 |
| 453 |  |  |  |  | 58.8.7 | 满意度调查 |
| 454 |  |  |  |  | 58.8.8 | 费用清单 |
| 455 |  |  |  |  | 58.8.9 | 处方查询 |
| 456 |  |  |  |  | 58.8.10 | 门诊病历查询 |
| 457 |  |  |  |  | 58.8.11 | 科室专家 |
| 458 |  |  |  |  | 58.8.12 | 医院导航 |
| 459 |  |  |  |  | 58.8.13 | 预问诊 |
| 460 |  |  |  |  | 58.8.14 | 人脸识别 |
| 461 |  |  |  |  | 58.8.15 | 检查预约 |
| 462 |  |  |  |  | 58.8.16 | 消息通知 |
| 463 |  |  |  |  | 58.8.17 | 投诉建议 |
| 464 |  |  |  |  | 58.8.18 | 预约挂号记录 |
| 465 | 59 | 互联互通基础 | 1 | 互联互通标准化建设 | 59.1.1 | 电子病历基本数据集标准化 |
| 466 |  |  |  |  | 59.1.2 | 电子病历共享文档标准化 |
| 467 |  |  |  |  | 59.1.3 | 文档管理服务 |
| 468 |  |  |  |  | 59.1.4 | 个人信息注册、查询服务 |
| 469 |  |  |  |  | 59.1.5 | 医疗卫生人员注册、查询服务 |
| 470 |  |  |  |  | 59.1.6 | 医疗卫生机构（科室） 注册、查询服务 |
| 471 |  |  |  |  | 59.1.7 | 医嘱信息交互服务 |
| 472 |  |  |  |  | 59.1.8 | 申请单交互服务 |
| 473 |  |  |  |  | 59.1.9 | 就诊信息交互服务 |
| 474 |  |  |  |  | 59.1.10 | 互联互通自定义交互服务 |
| 475 |  |  |  |  | 59.1.11 | 标准交互服务 |
| 476 |  |  |  |  | 59.1.12 | 单机版检验检查报告及外院检验检查报告系统内整合处理 |
| 494 | 60 | 临床数据中心（CDR） | 1 | CDR配置管理 | 60.1.1 | CDR管理 |
| 495 |  |  |  |  | 60.1.2 | 医疗动态 |
| 496 |  |  |  |  | 60.1.3 | 数据分布 |
| 497 |  |  |  |  | 60.1.4 | EMR访问量 |
| 498 |  |  |  |  | 60.1.5 | CDR访问日志接口 |
| 499 |  |  | 2 | 门诊、住院综合管理系统 | 60.2.1 | 门诊动态 |
| 500 |  |  |  |  | 60.2.2 | 住院动态 |
| 504 | 62 | 数据质量管理系统 | 1 | 综合查询系统 | 62.1.1 | 科主任综合查询 |
| 505 |  |  |  |  | 62.1.2 | 院长综合查询 |
| 517 | 63 | 医院运营中心 ODR | 1 | 运营信息集中展示 | 63.1.1 | 病区大屏展示系统 |
| 518 |  |  |  |  | 63.1.2 | 门诊大屏展示系统 |
| 519 |  |  | 2 | BI指标体系 （放入ODR） | 63.2.1 | 电子病历数据利用及分析 |
| 520 |  |  |  |  | 63.2.2 | 等级医院评审2022版 |
| 521 |  |  |  |  | 63.2.3 | 互联互通数据利用及分析 |
| 522 |  |  |  |  | 63.2.4 | 智慧服务三级的数据分析利用 |
| 523 |  |  | 3 | 统一数据上报管理 （放入ODR） | 63.3.1 | 病案首页数据采集系统 |
| 524 |  |  |  |  | 63.3.2 | 传染病管理 |
| 525 |  |  |  |  | 63.3.3 | 重大非传染病疾病上报系统 |
| 526 |  |  |  |  | 63.3.4 | 食源性疾病管理 |
| 527 |  |  |  |  | 63.3.5 | 罕见病诊疗服务登记系统 |
| 528 |  |  |  |  | 63.3.6 | HQMS上报 |
| 529 |  |  |  |  | 63.3.7 | NCIS上报 |
| 530 |  |  |  |  | 63.3.8 | 江苏省平台数据上报 |
| 531 |  |  |  |  | 63.3.9 | 扬州市平台数据上报 |
| 532 |  |  |  |  | 63.3.10 | 单病种数据库上报 |
| 533 |  |  |  |  | 63.3.11 | 卫统4数据上报 |
| 534 |  |  |  |  | 63.3.12 | 公立医院绩效考核 |
| 535 |  |  |  |  | 63.3.13 | 精神疾病管理等进行统一数据上报管理 |
| 558 | 66 | 数据迁移 | 1 | 历史（离线）数据的迁移及整合 | 66.1.1 | 历史数据迁移 一般建议5年，近5年的数据 |
| 559 |  |  |  |  | 66.1.2 | 历史数据整合调阅 |

- 第二阶段验收标准：验收时间2027年，通过电子病历系统应用水平分级评价五级国家文审，具体按照电子病历五级要求（电子病历五级要求标准参见附表一），满足基本项目20个，选择项目至少满足6个；具体上线交付清单如下：

表 8：上线交付清单

| 序号 | 大系统新编号 | 系统名称 | 计数 | 子系统名称 | 编号 | 拟建功能模块名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 3 | 集成平台应用 | 1 | 临床决策支持系统 | 3.1.1 | 临床规则管理 |
| 92 |  |  |  |  | 3.1.2 | 临床规则预警 |
| 93 |  |  |  |  | 3.1.3 | 病历质控知识库 |
| 94 |  |  |  |  | 3.1.4 | 辅助诊断 |
| 95 |  |  |  |  | 3.1.5 | 知识库管理 |
| 158 |  |  |  |  | 7.1.3 | 预问诊管理 |
| 255 | 22 | 应急安全管理系统 | 1 | 应急安全管理系统 | 22.1.1 | 门急诊应急管理系统 |
| 313 | 34 | 核医学系统 | 1 | 核医学管理系统 | 34.1.1 | 核医学管理系统 |
| 315 | 36 | 治疗系统 | 1 | 康复治疗管理 | 36.1.1 | 康复信息管理 |
| 316 |  |  | 2 | 针灸治疗管理（目前在用康复系统功能延展） | 36.2.1 | 针灸治疗管理 |
| 320 | 40 | 病理系统 | 1 | 病理系统 | 40.1.1 | 病理系统 |
| 323 | 43 | 消供系统 | 1 | 消毒供应室管理系统 | 43.1.1 | 消毒供应室管理系统 |
| 342 | 48 | 教育管理 | 1 | 医院规培管理系统 | 48.1.1 | 医院规培管理系统 |
| 343 |  |  | 2 | 培训考核系统 | 48.2.1 | 培训考核系统 |
| 352 | 52 | 体检系统 | 1 | 体检管理系统 | 52.1.1 | 体检管理系统 （体检纳入电子病历统一管理） |
| 353 | 53 | 专科支持系统 | 1 | 临床口腔专科管理 | 53.1.1 | 临床口腔系统 |
| 501 | 61 | 影像数据中心 | 1 | 影像数据中心 | 61.1.1 | 影像数据中心 |
| 502 |  |  | 2 | 云影像平台 | 61.2.1 | 云影像平台 |
| 503 |  |  | 3 | 医学影像传输与归档系统 | 61.3.1 | 医学影像传输与归档系统 |
| 509 | 62 | 数据质量管理系统 | 3 | 数据质量监测系统质控 | 62.3.1 | 数据质量监测系统质控 |
| 510 |  |  |  |  | 62.3.2 | 数据质量监测人工质控 |
| 511 |  |  |  |  | 62.3.3 | 数据质量质控报告 |
| 512 |  |  |  |  | 62.3.4 | 数据质量质控分析 |
| 513 |  |  |  |  | 62.3.5 | 数据质量评估报告 |
| 514 |  |  |  |  | 62.3.6 | 数据质量评估数据对照 |
| 515 |  |  |  |  | 62.3.7 | 数据质量结果说明 |
| 516 |  |  |  |  | 62.3.8 | 厂商目录对照 |
| 536 | 63 | 医院运营中心 ODR | 4 | 运营管理数据中心 | 63.4.1 | 运营数据集 |
| 537 |  |  |  |  | 63.4.2 | 运营主题库 |
| 538 |  |  |  |  | 63.4.3 | 运营指标集 |
| 539 |  |  |  |  | 63.4.4 | 运营数据分布 |
| 540 |  |  |  |  | 63.4.5 | 运营外联通查询 |
| 541 |  |  |  |  | 63.4.6 | 运营数据访问量 |
| 542 |  |  |  |  | 63.4.7 | 业务数据更新 |
| 543 |  |  |  |  | 63.4.8 | 运营动态分析取数 |
| 544 |  |  |  |  | 63.4.9 | 访问日志 |
| 546 | 65 | 智慧财务管理系统 | 1 | 财务管理 | 65.1.1 | 财务管理 |
| 547 |  |  | 2 | 电子票据管理平台 | 65.2.1 | 电子票据管理平台（对接） |
| 548 |  |  | 3 | 报销管理系统 | 65.3.1 | 报销管理系统 |
| 549 |  |  | 4 | 财经安全控制平台（业财融合管理） | 65.4.1 | 财经安全控制平台（业财融合管理） |
| 550 |  |  | 5 | 资金支出控制系统 | 65.5.1 | 付款管理 |
| 551 |  |  | 6 | HRP业务基础平台 | 65.6.1 | 基础设置 |
| 552 |  |  | 7 | 预算管理系统 | 65.7.1 | 预算管理系统 |
| 553 |  |  | 8 | 成本管理 | 65.8.1 | 运营成本核算 |
| 554 |  |  |  |  | 65.8.2 | 科室成本核算 |
| 555 |  |  |  |  | 65.8.3 | 项目成本核算 |
| 556 |  |  |  |  | 65.8.4 | DRG/DIP成本核算 |
| 557 |  |  | 9 | 绩效管理系统 | 65.9.1 | 绩效管理系统 |
| 560 | 67 | 评审测评服务 | 1 | 五级电子病历测评服务 | 67.1.1 | 五级电子病历测评服务 |

2027年计划

表 9：2027年验收内容

| 阶段目标 |  | 通过智慧服务三级、互联互通五乙的评审要求，完成电子病历六申报工作。 |
| --- | --- | --- |
| 阶段建设任务 |  | 完成49个功能模块建设（含服务） |
| 电子病历应用水平（六级） | 基本项21项 | 病房医嘱处理5项、病房检验申请3项、病房检查申请4项、医嘱执行3项、护理记录5项、处方书写4项、门诊检验申请2项、门诊检查申请3项、检查记录3项、检查图像3项、标本处理3项、报告生成3项、一般治疗记录4项、手术预约与登记4项、麻醉信息2项、监护数据1项、配血与用血2项、门诊药品调剂3项、病房药品配置3项、病历质量控制3项、电子认证与签名2项 |
|  | 选择项不少于5项 | 病房检验报告2项、病房检查报告3项、病房病历记录4项、病人管理与评估4项、门诊检验报告2项、门诊检查报告3项、门诊病历记录3项、申请与预约2项、检查报告3项、检验结果记录2项、血液准备1项、电子病历文档应用5项、病历数据存储2项、基础设施与安全管控7项、系统灾难恢复体系3项、临床数据整合2项、知识获取及管理3项 |
| 智慧服务三级 | 基本项8类 | 诊疗预约7项、转诊服务1项、信息推送3项、患者反馈2项、药品调剂与配送3项、费用支付2项、智能导医2项、远程医疗2项 |
|  | 选择项不少于4项 | 标识与导航2项、患者便利保障服务1项、健康宣教3项、安全管理4项、服务监督1项 |
| 互联互通五乙对标建设 |  | 临床服务系统不少于26个，医疗管理系统不少于18 个，运营管理系统不少于12 个。 预约信息交互服务、数据安全、隐私保护、公众服务、基于平台的外部连通业务等 |
| AI临床应用不少于3项 |  | AI建设目标3项（1.4.4-1.4.6） |

表 10：2027年项目模块交付清单

| 序号 | 大系统新编号 | 系统名称 | 计数 | 子系统名称 | 参数编号 | 拟建功能模块名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 3 | 集成平台应用 | 1 | 临床决策支持系统 | 3.1.1 | 临床规则管理 |
| 92 |  |  |  |  | 3.1.2 | 临床规则预警 |
| 93 |  |  |  |  | 3.1.3 | 病历质控知识库 |
| 94 |  |  |  |  | 3.1.4 | 辅助诊断 |
| 95 |  |  |  |  | 3.1.5 | 知识库管理 |
| 158 |  |  |  |  | 7.1.3 | 预问诊管理 |
| 255 | 22 | 应急安全管理系统 | 1 | 应急安全管理系统 | 22.1.1 | 门急诊应急管理系统 |
| 313 | 34 | 核医学系统 | 1 | 核医学管理系统 | 34.1.1 | 核医学管理系统 |
| 315 | 36 | 治疗系统 | 1 | 康复治疗管理 | 36.1.1 | 康复信息管理 |
| 316 |  |  | 2 | 针灸治疗管理（目前在用康复系统功能延展） | 36.2.1 | 针灸治疗管理 |
| 320 | 40 | 病理系统 | 1 | 病理系统 | 40.1.1 | 病理系统 |
| 323 | 43 | 消供系统 | 1 | 消毒供应室管理系统 | 43.1.1 | 消毒供应室管理系统 |
| 342 | 48 | 教育管理 | 1 | 医院规培管理系统 | 48.1.1 | 医院规培管理系统 |
| 343 |  |  | 2 | 培训考核系统 | 48.2.1 | 培训考核系统 |
| 352 | 52 | 体检系统 | 1 | 体检管理系统 | 52.1.1 | 体检管理系统 （体检纳入电子病历统一管理） |
| 353 | 53 | 专科支持系统 | 1 | 临床口腔专科管理 | 53.1.1 | 临床口腔系统 |
| 501 | 61 | 影像数据中心 | 1 | 影像数据中心 | 61.1.1 | 影像数据中心 |
| 502 |  |  | 2 | 云影像平台 | 61.2.1 | 云影像平台 |
| 503 |  |  | 3 | 医学影像传输与归档系统 | 61.3.1 | 医学影像传输与归档系统 |
| 509 | 62 | 数据质量管理系统 | 3 | 数据质量监测系统质控 | 62.3.1 | 数据质量监测系统质控 |
| 510 |  |  |  |  | 62.3.2 | 数据质量监测人工质控 |
| 511 |  |  |  |  | 62.3.3 | 数据质量质控报告 |
| 512 |  |  |  |  | 62.3.4 | 数据质量质控分析 |
| 513 |  |  |  |  | 62.3.5 | 数据质量评估报告 |
| 514 |  |  |  |  | 62.3.6 | 数据质量评估数据对照 |
| 515 |  |  |  |  | 62.3.7 | 数据质量结果说明 |
| 516 |  |  |  |  | 62.3.8 | 厂商目录对照 |
| 536 | 63 | 医院运营中心 ODR | 4 | 运营管理数据中心 | 63.4.1 | 运营数据集 |
| 537 |  |  |  |  | 63.4.2 | 运营主题库 |
| 538 |  |  |  |  | 63.4.3 | 运营指标集 |
| 539 |  |  |  |  | 63.4.4 | 运营数据分布 |
| 540 |  |  |  |  | 63.4.5 | 运营外联通查询 |
| 541 |  |  |  |  | 63.4.6 | 运营数据访问量 |
| 542 |  |  |  |  | 63.4.7 | 业务数据更新 |
| 543 |  |  |  |  | 63.4.8 | 运营动态分析取数 |
| 544 |  |  |  |  | 63.4.9 | 访问日志 |
| 546 | 65 | 智慧财务管理系统 | 1 | 财务管理 | 65.1.1 | 财务管理 |
| 547 |  |  | 2 | 电子票据管理平台 | 65.2.1 | 电子票据管理平台（对接） |
| 548 |  |  | 3 | 报销管理系统 | 65.3.1 | 报销管理系统 |
| 549 |  |  | 4 | 财经安全控制平台（业财融合管理） | 65.4.1 | 财经安全控制平台（业财融合管理） |
| 550 |  |  | 5 | 资金支出控制系统 | 65.5.1 | 付款管理 |
| 551 |  |  | 6 | HRP业务基础平台 | 65.6.1 | 基础设置 |
| 552 |  |  | 7 | 预算管理系统 | 65.7.1 | 预算管理系统 |
| 553 |  |  | 8 | 成本管理 | 65.8.1 | 运营成本核算 |
| 554 |  |  |  |  | 65.8.2 | 科室成本核算 |
| 555 |  |  |  |  | 65.8.3 | 项目成本核算 |
| 556 |  |  |  |  | 65.8.4 | DRG/DIP成本核算 |
| 557 |  |  | 9 | 绩效管理系统 | 65.9.1 | 绩效管理系统 |
| 560 | 67 | 评审测评服务 | 1 | 五级电子病历测评服务 | 67.1.1 | 五级电子病历测评服务 |

2028年计划

表 11：2028年验收内容

| 阶段目标 |  | 通过电子病历（智慧医院）六级评审 |
| --- | --- | --- |
| 阶段建设任务 |  | 完成16个功能模块建设（含服务） |
| 电子病历应用水平（六级） | 基本项21项 | 病房医嘱处理5项、病房检验申请3项、病房检查申请4项、医嘱执行3项、护理记录5项、处方书写4项、门诊检验申请2项、门诊检查申请3项、检查记录3项、检查图像3项、标本处理3项、报告生成3项、一般治疗记录4项、手术预约与登记4项、麻醉信息2项、监护数据1项、配血与用血2项、门诊药品调剂3项、病房药品配置3项、病历质量控制3项、电子认证与签名2项 |
|  | 选择项不少于10项 | 病房检验报告2项、病房检查报告3项、病房病历记录4项、病人管理与评估4项、门诊检验报告2项、门诊检查报告3项、门诊病历记录3项、申请与预约2项、检查报告3项、检验结果记录2项、血液准备1项、电子病历文档应用5项、病历数据存储2项、基础设施与安全管控7项、系统灾难恢复体系3项、临床数据整合2项、知识获取及管理3项 |
| 互联互通5乙对标建设 |  |  |
| AI临床应用不少于3项 |  | AI建设目标3项（1.4.7-1.4.9） |

表 12：2028年项目模块交付清单

| 序号 | 大系统新编号 | 系统名称 | 计数 | 子系统名称 | 编号 | 拟建功能模块名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312 | 33 | 放射系统 | 2 | 影像AI系统 | 33.2.3 | 影像科研大数据平台 |
| 411 | 57 | 医联体平台 （13家医院上下转诊） | 1 | 接入市双向转诊系统 | 57.1.1 | 医联体平台社区转诊预约 |
| 477 | 59 | 互联互通基础 | 2 | 临床文档信息库 | 59.2.1 | 标准化框架模型 |
| 478 |  |  |  |  | 59.2.2 | 患者信息模型 |
| 479 |  |  |  |  | 59.2.3 | 一般信息诊疗模型 |
| 480 |  |  |  |  | 59.2.4 | 检查信息模型 |
| 481 |  |  |  |  | 59.2.5 | 检验信息模型 |
| 482 |  |  |  |  | 59.2.6 | 手术信息模型 |
| 483 |  |  |  |  | 59.2.7 | 护理信息模型 |
| 484 |  |  |  |  | 59.2.8 | 费用信息模型 |
| 485 |  |  |  |  | 59.2.9 | 病历文件模型 |
| 506 | 62 | 数据质量管理系统 | 2 | 数据质量管理 | 62.2.1 | 数据管理 |
| 507 |  |  |  |  | 62.2.2 | 数据质量评价知识库 |
| 508 |  |  |  |  | 62.2.3 | 数据质量评价 |
| 561 | 67 | 评审测评服务 | 1 | 智慧服务三级测评服务 | 67.2.1 | 智慧服务三级测评服务 |
| 562 |  |  |  | 互联互通五乙测评服务 | 67.3.1 | 互联互通五乙测评服务 |

2029年计划

表 13：2029年验收内容

| 阶段目标 | 通过电子病历应用水平（智慧医院评级）六级、互联互通成熟度五级乙等、智慧服务三级、智慧管理三级评审； 满足医院信创工作要求； |
| --- | --- |
| 阶段建设任务 | 完成34项功能模块建设（含服务） |
| AI临床应用 | 全部实现，不少于9个场景应用 |
| 数据迁移 | 完成相应应用系统数据迁移与整合 |

表 14：2029年项目模块交付清单

| 序号 | 大系统新编号 | 系统名称 | 计数 | 子系统名称 | 编号 | 拟建功能模块名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 237 | 18 | 药房管理（移动管理） | 1 | 移动煎药中心管理系统 | 18.1.1 | 移动煎药中心管理 |
| 238 |  |  | 2 | 移动门诊药房管理系统 | 18.2.1 | 移动门诊药房管理 |
| 239 |  |  | 3 | 移动中草药房管理系统 | 18.3.1 | 移动中草药药房管理 |
| 240 |  |  | 4 | 移动住院药房管理系统 | 18.4.1 | 移动住院药房管理 |
| 355 | 53 | 专科支持系统 | 3 | 中医诊疗专科管理 | 53.3.1 | 中草药基础信息管理 |
| 356 |  |  |  |  | 53.3.2 | 中医诊断 |
| 357 |  |  |  |  | 53.3.3 | 中医处方（医嘱） |
| 358 |  |  |  |  | 53.3.4 | 中医合理用药 |
| 359 |  |  |  |  | 53.3.5 | 中草药处方发药 |
| 360 |  |  |  |  | 53.3.6 | 中药汤剂发放 |
| 361 |  |  |  |  | 53.3.7 | 中医电子病历 |
| 362 |  |  |  |  | 53.3.8 | 中医临床路径 |
| 363 |  |  |  |  | 53.3.9 | 中医辅助诊疗系统 |
| 364 | 54 | 医院智能体管理平台及智能体应用 | 1 | AI业务应用 | 54.1.1 | 医院智能体管理平台及智能体应用 |
| 365 |  |  |  |  | 54.1.2 | 基于AI的预问诊设置 |
| 366 |  |  |  |  | 54.1.3 | 基于AI的智能报表设置 |
| 367 |  |  |  |  | 54.1.4 | 基于AI的自主电子病历设置 |
| 368 |  |  |  |  | 54.1.5 | 人工智能+医疗服务设置 |
| 369 | 55 | 语音录入功能支持 | 1 | 智能语音录入系统 | 55.1.1 | 语音识别系统 |
| 412 | 57 | 医联体平台 （13家医院上下转诊） | 2 | 远程医疗系统 | 57.2.1 | 远程会诊系统 |
| 413 |  |  | 3 | 接入医联体平台 | 57.3.1 | 接入区域健康档案 |
| 414 |  |  |  |  | 57.3.2 | 电子病历数据共享 |
| 415 |  |  |  |  | 57.3.3 | 运营数据共享 |
| 416 |  |  |  |  | 57.3.4 | 综合监测数据共享 |
| 486 | 59 | 互联互通基础 | 3 | 共享文档院外交互系统 | 59.3.1 | 共享文档院外交互 |
| 487 |  |  |  |  | 59.3.2 | 统一通讯配置 |
| 488 |  |  |  |  | 59.3.3 | 登录代理 |
| 489 |  |  |  |  | 59.3.4 | 开放软件标准协议 |
| 490 |  |  |  |  | 59.3.5 | 交互服务订阅管理 |
| 491 |  |  |  |  | 59.3.6 | 数据加密传输 |
| 492 |  |  |  |  | 59.3.7 | OFD文件交互 |
| 493 |  |  |  |  | 59.3.8 | 许可指令管理服务 |
| 545 | 64 | 科研数据中心 | 1 | 科研数据中心 | 64.1.1 | 科研数据查询 |
| 563 | 67 | 评审测评服务 |  | 电子病历六级测评服务 | 67.4.1 | 电子病历六级测评服务 |

项目付款

项目依据业务需要可先行建设，分期验收，分年度付款。年度验收模块应在年度功能验收范围之内，费用支持按模块级别验收并支付，具体费用支付在符合相关政策的前提下，双方依据合同约定进行支付。

售后服务

项目运维

项目实施整体运维（含第三方项目），项目运维需驻场服务，运维工程师不少于5人，其中至少包括：项目经理1人，客开2人，数据库1名，集成平台1名，人员应具备相应资质。作息时间与采购人负责本项目的部门相同。运维边界明确包括但不限于新增功能、接口服务、功能改进、指令性工作任务等具体服务要求。

人才培养

项目提倡合作模式创新，主要目的是有利于提高院内或本地化运维人员技术服务水平，保障产品生命力。人才培养应有明确计划，方案切实可行。

附表一：电子病历评级标准六级要求

标准依据：《电子病历系统应用水平分级评价标准(试行)》2018版

| 角色序号 | 工作角色 | 业务项目 | 级别 | 类别 | 功能评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病房医师 | 病房医嘱处理 | 五级 | 基本 | （1）医嘱记录在医院中能统一管理，并统一展现 |
| 1 | 病房医师 | 病房医嘱处理 | 五级 | 基本 | （2）有医师药疗医嘱下达权限控制，支持抗菌药物分级使用管理 |
| 1 | 病房医师 | 病房医嘱处理 | 五级 | 基本 | （3）可依据诊断判断传染病情况，并通过系统上报医政管理部门 |
| 1 | 病房医师 | 病房医嘱处理 | 六级 | 基本 | （1）对药物治疗医嘱药物的不良反应有上报处理功能 |
| 1 | 病房医师 | 病房医嘱处理 | 六级 | 基本 | （2）开医嘱医师能够接收到自己处方的点评结果 |
| 1 | 病房医师 | 病房医嘱处理 | 六级 | 基本 | （3）下达医嘱时能够参考药品、检查、检验、药物过敏、诊断、性别等相关内容知识库至少4项内容进行自动检查并给出提示 |
| 1 | 病房医师 | 病房医嘱处理 | 六级 | 基本 | （4）能够实时掌握医嘱执行各环节的状态 |
| 1 | 病房医师 | 病房医嘱处理 | 六级 | 基本 | （5）支持院内会诊的电子申请与过程追踪 |
| 1 | 病房医师 | 病房检验申请 | 五级 | 选择 | （1）检验申请数据有全院统一管理机制 |
| 1 | 病房医师 | 病房检验申请 | 五级 | 选择 | （2）有全院统一的检验标本字典并在申请中使用 |
| 1 | 病房医师 | 病房检验申请 | 五级 | 选择 | （3）填写检验申请时，可以浏览病人重要病历信息 |
| 1 | 病房医师 | 病房检验申请 | 六级 | 基本 | （1）下达申请医嘱时，能查询临床医疗记录，能够针对病人性别、诊断、以往检验申请与结果等进行申请合理性自动审核并针对问题申请给出提示 |
| 1 | 病房医师 | 病房检验申请 | 六级 | 基本 | （2）形成完整的检验闭环，可随时查看标本状态、检验进程状态 |
| 1 | 病房医师 | 病房检验申请 | 六级 | 基本 | （3）下达申请时可根据临床路径或指南列出所需检验项目 |
| 1 | 病房医师 | 病房检验报告 | 五级 | 基本 | （1）检验报告来自全院统一医疗数据管理体系 |
| 1 | 病房医师 | 病房检验报告 | 五级 | 基本 | （2）查阅报告时，对于多正常参考值的项目能够根据检验结果和诊断、性别、生理指标等自动给出正常结果的判断与提示 |
| 1 | 病房医师 | 病房检验报告 | 五级 | 基本 | （3）可根据历史检验结果绘制趋势图 |
| 1 | 病房医师 | 病房检验报告 | 五级 | 基本 | （4）对于危急检验结果，医师、护士能够在系统中看到 |
| 1 | 病房医师 | 病房检验报告 | 五级 | 基本 | （5）浏览检验报告时，可以浏览患者重要病历信息 |
| 1 | 病房医师 | 病房检验报告 | 六级 | 选择 | （1）检验结果和报告各阶段的状态可实时获得 |
| 1 | 病房医师 | 病房检验报告 | 六级 | 选择 | （2）对于危急检验结果，能够主动通知（如系统弹窗）医师、护士 |
| 1 | 病房医师 | 病房检查申请 | 五级 | 选择 | （1）检查申请数据记录在统一管理机制中 |
| 1 | 病房医师 | 病房检查申请 | 五级 | 选择 | （2）填写检查申请时，可以浏览患者重要病历信息 |
| 1 | 病房医师 | 病房检查申请 | 六级 | 基本 | （1）检查申请可利用全院统一的检查安排表自动预约 |
| 1 | 病房医师 | 病房检查申请 | 六级 | 基本 | （2）形成完整的检查闭环，检查执行状态可实时查看 |
| 1 | 病房医师 | 病房检查申请 | 六级 | 基本 | （3）下达申请医嘱时，能够针对病人性别、诊断、以往检查结果等对申请合理性进行自动检查并提示 |
| 1 | 病房医师 | 病房检查申请 | 六级 | 基本 | （4）下达申请时可根据临床路径和指南列出所需检查项目 |
| 1 | 病房医师 | 病房检查报告 | 五级 | 基本 | （1）检查报告来自全院统一医疗数据管理体系 |
| 1 | 病房医师 | 病房检查报告 | 五级 | 基本 | （2）查阅报告时，能够显示测量结果，对于有正常参考值的项目能显示参考范围及自动产生异常标记 |
| 1 | 病房医师 | 病房检查报告 | 五级 | 基本 | （3）对于检查危急值，医师、护士在能够系统中看到 |
| 1 | 病房医师 | 病房检查报告 | 六级 | 选择 | （1）检查结果和报告各阶段的状态可实时获得 |
| 1 | 病房医师 | 病房检查报告 | 六级 | 选择 | （2）查阅报告时，对于有多正常参考值的测量项目能够根据测量结果和病人年龄、性别、诊断、生理指标等，自动给出正常结果的判断与提示 |
| 1 | 病房医师 | 病房检查报告 | 六级 | 选择 | （3）对于检查危急值，能够主动通知（如系统弹窗）医师、护士 |
| 1 | 病房医师 | 病房病历记录 | 五级 | 基本 | （1）可自定义病历结构与格式，支持结构化病历的书写 |
| 1 | 病房医师 | 病房病历记录 | 五级 | 基本 | （2）提供插入检查检验结果功能 |
| 1 | 病房医师 | 病房病历记录 | 五级 | 基本 | （3）可按照任意病历结构化项目进行检索 |
| 1 | 病房医师 | 病房病历记录 | 五级 | 基本 | （4）病历数据与医嘱等数据全院一体化管理 |
| 1 | 病房医师 | 病房病历记录 | 五级 | 基本 | （5）对于已由医师确认病历的所有修改，有完整的痕迹记录 |
| 1 | 病房医师 | 病房病历记录 | 五级 | 基本 | （6）书写病历的时限可设置并能提示 |
| 1 | 病房医师 | 病房病历记录 | 五级 | 基本 | （7）电子病历内容应存储为通用格式，可被经过医院方授权的第三方调用； |
| 1 | 病房医师 | 病房病历记录 | 五级 | 基本 | （8）历史病历完成数字化处理并可查阅，并可与其他病历整合 |
| 1 | 病房医师 | 病房病历记录 | 六级 | 选择 | （1）病历具有分块安全控制机制和访问日志 |
| 1 | 病房医师 | 病房病历记录 | 六级 | 选择 | （2）有法律认可的可靠电子签名 |
| 1 | 病房医师 | 病房病历记录 | 六级 | 选择 | （3）病历书写有对书写内容有智能检查与提示功能 |
| 1 | 病房医师 | 病房病历记录 | 六级 | 选择 | （4）支持院内会诊记录电子处理，并能与会诊申请对照。会诊记录纳入电子医疗记录体系 |
| 2 | 病房护士 | 病人管理与评估 | 五级 | 选择 | （1）入院评估记录在医院统一医疗数据管理体系中管理 |
| 2 | 病房护士 | 病人管理与评估 | 五级 | 选择 | （2）具有查询既往病历记录数据、检查检验结果等供评估时参考的功能 |
| 2 | 病房护士 | 病人管理与评估 | 六级 | 选择 | （1）有病人入出转，出科检查、治疗等活动的跟踪记录 |
| 2 | 病房护士 | 病人管理与评估 | 六级 | 选择 | （2）能够查询病人在院内其他部门诊疗活动记录 |
| 2 | 病房护士 | 病人管理与评估 | 六级 | 选择 | （3）书写入院评估时有智能模板 |
| 2 | 病房护士 | 病人管理与评估 | 六级 | 选择 | （4）可根据病人病情和评估情况，对护理级别或护理措施给出建议 |
| 2 | 病房护士 | 医嘱执行 | 五级 | 基本 | （1）在执行中实时产生记录 |
| 2 | 病房护士 | 医嘱执行 | 五级 | 基本 | （2）全院统一管理医嘱、执行记录，构成统一电子病历内容 |
| 2 | 病房护士 | 医嘱执行 | 五级 | 基本 | （3）新医嘱和医嘱变更可及时通知护士 |
| 2 | 病房护士 | 医嘱执行 | 六级 | 基本 | （1）医嘱执行过程中有病人、药品、检验标本等机读自动识别手段进行自动核对 |
| 2 | 病房护士 | 医嘱执行 | 六级 | 基本 | （2）完成医嘱执行的闭环信息记录 |
| 2 | 病房护士 | 医嘱执行 | 六级 | 基本 | （3）对高风险医嘱执行时有警示 |
| 2 | 病房护士 | 护理记录 | 五级 | 基本 | （1）护理记录、体征记录数据在医院统一医疗数据管理体系中 |
| 2 | 病房护士 | 护理记录 | 五级 | 基本 | （2）生命体征、护理处置可通过移动设备自动导入相应记录单（移动护理） |
| 2 | 病房护士 | 护理记录 | 五级 | 基本 | （3）有护理计划模板，护理记录数据可依据护理计划产生 |
| 2 | 病房护士 | 护理记录 | 六级 | 基本 | （1）根据护理记录（如病人体征等）有自动的护理措施提示 |
| 2 | 病房护士 | 护理记录 | 六级 | 基本 | （2）具有分组安全控制机制和访问日志，以保障分组护理时信息的安全性 |
| 2 | 病房护士 | 护理记录 | 六级 | 基本 | （3）有法律认可的可靠电子签名 |
| 2 | 病房护士 | 护理记录 | 六级 | 基本 | （4）系统能够根据体征数据自动完成设定的护理评估 |
| 2 | 病房护士 | 护理记录 | 六级 | 基本 | （5）可以在医院统一医疗数据管理体系中调阅病人既往护理记录 |
| 3 | 门诊医师 | 处方书写 | 五级 | 基本 | （1）具有针对患者诊断、性别、历史处方、过敏史等进行合理用药、配伍禁忌、给药途径等综合自动检查功能并给出提示 |
| 3 | 门诊医师 | 处方书写 | 五级 | 基本 | （2）对高危药品使用给予警示 |
| 3 | 门诊医师 | 处方书写 | 五级 | 基本 | （3）支持医生处方开写权限控制 |
| 3 | 门诊医师 | 处方书写 | 五级 | 基本 | （4）可依据诊断判断传染病情况，并通过系统上报医政管理部门 |
| 3 | 门诊医师 | 处方书写 | 六级 | 基本 | （1）书写处方时可跟踪既往处方执行情况 |
| 3 | 门诊医师 | 处方书写 | 六级 | 基本 | （2）处方数据能够自动作为门诊病历内容 |
| 3 | 门诊医师 | 处方书写 | 六级 | 基本 | （3）能够接收到开方医师自己处方的点评结果 |
| 3 | 门诊医师 | 处方书写 | 六级 | 基本 | （4）发生药物不良反应时能够有记录与上报处理功能 |
| 3 | 门诊医师 | 门诊检验申请 | 五级 | 选择 | （1）检验申请数据全院统一管理 |
| 3 | 门诊医师 | 门诊检验申请 | 五级 | 选择 | （2）有全院统一的检验标本字典并在申请中使用 |
| 3 | 门诊医师 | 门诊检验申请 | 五级 | 选择 | （3）下达检验申请单时，能查询临床医疗记录 |
| 3 | 门诊医师 | 门诊检验申请 | 六级 | 基本 | （1）形成完整的检验闭环，检验申请、标本情况能够随时跟踪 |
| 3 | 门诊医师 | 门诊检验申请 | 六级 | 基本 | （2）能够针对病人性别、诊断、以往检验申请与结果等进行申请合理性自动审核并针对问题申请给出提示 |
| 3 | 门诊医师 | 门诊检验报告 | 五级 | 基本 | （1）查阅报告时，对于多正常参考值的项目能够根据检验结果和诊断、性别、生理指标等自动给出正常结果的判断与提示 |
| 3 | 门诊医师 | 门诊检验报告 | 五级 | 基本 | （2）可根据历史检验结果绘制趋势图 |
| 3 | 门诊医师 | 门诊检验报告 | 五级 | 基本 | （3）对于危急检验结果，门诊医师能够在系统中看到 |
| 3 | 门诊医师 | 门诊检验报告 | 六级 | 选择 | （1）可随时跟踪检验进展情况和结果 |
| 3 | 门诊医师 | 门诊检验报告 | 六级 | 选择 | （2）对于危急检验结果，能够主动通知（如系统弹窗）医师、护士 |
| 3 | 门诊医师 | 门诊检查申请 | 五级 | 选择 | （1）检查申请数据全院统一管理 |
| 3 | 门诊医师 | 门诊检查申请 | 五级 | 选择 | （2）填写检查申请时，可以浏览患者重要病历信息 |
| 3 | 门诊医师 | 门诊检查申请 | 六级 | 基本 | （1）申请后可随时跟踪检查进展情况 |
| 3 | 门诊医师 | 门诊检查申请 | 六级 | 基本 | （2）检查申请可利用全院统一的检查安排表自动预约 |
| 3 | 门诊医师 | 门诊检查申请 | 六级 | 基本 | （3）下达申请时，能够针对病人性别、诊断、以往检查结果等对申请合理性进行自动检查并提示 |
| 3 | 门诊医师 | 门诊检查报告 | 五级 | 基本 | （1）检查报告和图像来自全院统一管理的数据 |
| 3 | 门诊医师 | 门诊检查报告 | 五级 | 基本 | （2）查阅报告时，能够显示测量结果，对于有正常参考值的项目能显示参考范围及自动产生异常标记 |
| 3 | 门诊医师 | 门诊检查报告 | 五级 | 基本 | （3）对于检查危急值，门诊医师能够在系统中看到 |
| 3 | 门诊医师 | 门诊检查报告 | 六级 | 选择 | （1）在医师工作站能够跟踪检查过程和结果 |
| 3 | 门诊医师 | 门诊检查报告 | 六级 | 选择 | （2）查阅报告时，对于有多正常参考值的测量项目能够根据测量结果和病人年龄、性别、诊断、生理指标等，自动给出正常结果的判断与提示 |
| 3 | 门诊医师 | 门诊检查报告 | 六级 | 选择 | （3）对于检查危急值，能够主动通知（如系统弹窗）医师、护士 |
| 3 | 门诊医师 | 门诊病历记录 | 五级 | 基本 | （1）能提供插入检查检验结果功能 |
| 3 | 门诊医师 | 门诊病历记录 | 五级 | 基本 | （2）可对门诊病历内容检索 |
| 3 | 门诊医师 | 门诊病历记录 | 五级 | 基本 | （3）病历数据与处方、检查报告等数据全院一体化管理 |
| 3 | 门诊医师 | 门诊病历记录 | 五级 | 基本 | （4）历史病历完成数字化存储、可查阅，并能够与其他病历整合 |
| 3 | 门诊医师 | 门诊病历记录 | 五级 | 基本 | （5）对于已提交的病历能自动记录、保存病历记录所有修改的痕迹 |
| 3 | 门诊医师 | 门诊病历记录 | 六级 | 选择 | （1）门诊病历具有安全控制机制，分科室访问权限机制和日志 |
| 3 | 门诊医师 | 门诊病历记录 | 六级 | 选择 | （2）有法律认可的可靠电子签名 |
| 3 | 门诊医师 | 门诊病历记录 | 六级 | 选择 | （3）可根据诊断、性别、年龄等自动定义病历结构和格式 |
| 4 | 检查科室 | 申请与预约 | 五级 | 选择 | （1）检查安排时间表能够提供全院共享，并能够及时进行同步 |
| 4 | 检查科室 | 申请与预约 | 五级 | 选择 | （2）各临床科室能依据检查安排表进行预约，预约结果可全院共享 |
| 4 | 检查科室 | 申请与预约 | 五级 | 选择 | （3）有自动安排检查时间的规则，能够提供默认的检查时间安排 |
| 4 | 检查科室 | 申请与预约 | 六级 | 选择 | （1）能够实时掌握病人在其他检查和治疗部门的状态 |
| 4 | 检查科室 | 申请与预约 | 六级 | 选择 | （2）可结合其他部门检查、治疗安排，智能提示检查安排的冲突并给出提示 |
| 4 | 检查科室 | 检查记录 | 五级 | 选择 | （1）检查结果、检查图像在全院有统一管理机制 |
| 4 | 检查科室 | 检查记录 | 五级 | 选择 | （2）可以长期存储记录 |
| 4 | 检查科室 | 检查记录 | 六级 | 基本 | （1）检查数据产生过程有状态记录，并有查询和跟踪工具 |
| 4 | 检查科室 | 检查记录 | 六级 | 基本 | （2）检查全过程数据记录具有防止病人、检查数据、图像不对应的自动核查处理 |
| 4 | 检查科室 | 检查记录 | 六级 | 基本 | （3）记录检查测量值时具有基本的选择或自动判断提示功能，包括：各种测量值的合理范围、注释说明的合理词汇范围等 |
| 4 | 检查科室 | 检查报告 | 五级 | 选择 | （1）检查报告内容有可定义格式与模板 |
| 4 | 检查科室 | 检查报告 | 五级 | 选择 | （2）书写报告时可根据项目、诊断提供选择模板 |
| 4 | 检查科室 | 检查报告 | 六级 | 选择 | （1）报告书写环境中有查询与引用临床信息、其他部门信息工具 |
| 4 | 检查科室 | 检查报告 | 六级 | 选择 | （2）具有法律认可的可靠电子签名 |
| 4 | 检查科室 | 检查报告 | 六级 | 选择 | （3）检查报告有安全控制机制与访问日志 |
| 4 | 检查科室 | 检查图像 | 五级 | 基本 | （1）建立全院统一的图像存储体系 |
| 4 | 检查科室 | 检查图像 | 五级 | 基本 | （2）支持符合DICOM标准的图像显示终端访问图像数据 |
| 4 | 检查科室 | 检查图像 | 五级 | 基本 | （3）有完整的数据访问控制体系，支持指定用户、指定患者、指定检查的访问控制 |
| 4 | 检查科室 | 检查图像 | 五级 | 基本 | （4）具有图像质控功能，并有记录 |
| 4 | 检查科室 | 检查图像 | 六级 | 基本 | （1）图像产生过程、图像质控、图像重现均有跟踪与管理 |
| 4 | 检查科室 | 检查图像 | 六级 | 基本 | （2）提供图像注释说明记录并能够与临床科室共享 |
| 4 | 检查科室 | 检查图像 | 六级 | 基本 | （3）历史图像完成数字化处理，并能够与其他图像整合 |
| 5 | 检验处理 | 标本处理 | 五级 | 选择 | （1）标本字典、标本采集记录等数据在医院统一管理 |
| 5 | 检验处理 | 标本处理 | 五级 | 选择 | （2）标本采集可根据检验知识库进行标本类型、病人关联、采集要求等的核对，防止标本差错 |
| 5 | 检验处理 | 标本处理 | 五级 | 选择 | （3）对接收到的不合格标本有记录 |
| 5 | 检验处理 | 标本处理 | 六级 | 基本 | （1）标本采集、传送及交接状态可获得，并能够供实验室、临床科室共享 |
| 5 | 检验处理 | 标本处理 | 六级 | 基本 | （2）能够提供与病人用药、生理周期、检验项目等相关联的自动核对，避免获得不恰当的标本 |
| 5 | 检验处理 | 标本处理 | 六级 | 基本 | （3）对于不合格标本能够反馈给采集部门并有说明 |
| 5 | 检验处理 | 检验结果记录 | 五级 | 选择 | （1）检验结果作为医院整体医疗数据管理体系内容 |
| 5 | 检验处理 | 检验结果记录 | 五级 | 选择 | （2）检验结果可按项目进行结构化数据记录 |
| 5 | 检验处理 | 检验结果记录 | 五级 | 选择 | （3）有实验室内质控记录 |
| 5 | 检验处理 | 检验结果记录 | 六级 | 选择 | （1）检验结果产生过程可随时监控，状态能够及时通知临床科室 |
| 5 | 检验处理 | 检验结果记录 | 六级 | 选择 | （2）有结合临床诊断、药物使用、检验结果数据进行结果核对分析的知识库，并能够提供相关提示 |
| 5 | 检验处理 | 报告生成 | 五级 | 基本 | （1）检验报告纳入全院统一数据管理体系 |
| 5 | 检验处理 | 报告生成 | 五级 | 基本 | （2）报告审核时能自动显示患者同项目的历史检验结果作为参考 |
| 5 | 检验处理 | 报告生成 | 六级 | 基本 | （1）检验审核、结果状态能够与临床共享 |
| 5 | 检验处理 | 报告生成 | 六级 | 基本 | （2）检验的标本接收、分析、审核等过程有完整记录并能够闭环监控 |
| 5 | 检验处理 | 报告生成 | 六级 | 基本 | （3）报告审核时可自动显示病人历史检验结果和其他相关结果供分析 |
| 6 | 治疗信息处理 | 一般治疗记录 | 五级 | 基本 | （1）有每次治疗的登记或执行记录，内容包括时间、项目等 |
| 6 | 治疗信息处理 | 一般治疗记录 | 五级 | 基本 | （2）治疗记录纳入全院统一的医疗档案体系 |
| 6 | 治疗信息处理 | 一般治疗记录 | 五级 | 基本 | （3）治疗过程中的评估有记录 |
| 6 | 治疗信息处理 | 一般治疗记录 | 六级 | 基本 | （1）治疗过程各环节有记录、可监控 |
| 6 | 治疗信息处理 | 一般治疗记录 | 六级 | 基本 | （2）治疗评估能够利用检验、检查的数据 |
| 6 | 治疗信息处理 | 一般治疗记录 | 六级 | 基本 | （3）对于高风险治疗有警示和必要的核查 |
| 6 | 治疗信息处理 | 一般治疗记录 | 六级 | 基本 | （4）可根据评估结果对治疗方案自动给出建议 |
| 6 | 治疗信息处理 | 手术预约与登记 | 五级 | 选择 | （1）手术记录数据与手术安排衔接，成为医院统一医疗记录管理体系内容 |
| 6 | 治疗信息处理 | 手术预约与登记 | 五级 | 选择 | （2）提供机读手段标识患者并提示部位、术式、麻醉方式的信息 |
| 6 | 治疗信息处理 | 手术预约与登记 | 五级 | 选择 | （3）实现手术分级管理，具有针对手术医师的权限控制 |
| 6 | 治疗信息处理 | 手术预约与登记 | 六级 | 基本 | （1）具有对手术全过程状态记录及在院内显示功能 |
| 6 | 治疗信息处理 | 手术预约与登记 | 六级 | 基本 | （2）手术过程信息、手术物品清点与核对数据成为手术记录内容 |
| 6 | 治疗信息处理 | 手术预约与登记 | 六级 | 基本 | （3）根据检查、检验结果、病人评估信息和知识库，对高风险手术能给出警示 |
| 6 | 治疗信息处理 | 手术预约与登记 | 六级 | 基本 | （4）对于术前文档有完整性检查，并对问题给出提示 |
| 6 | 治疗信息处理 | 麻醉信息 | 五级 | 基本 | （1）麻醉记录数据纳入医院整体医疗记录 |
| 6 | 治疗信息处理 | 麻醉信息 | 五级 | 基本 | （2）能够判断麻醉过程中出现的非正常监测参数，并在麻醉记录单和相关图表中显示 |
| 6 | 治疗信息处理 | 麻醉信息 | 六级 | 基本 | （1）麻醉过程重要信息可全程进行记录和显示 |
| 6 | 治疗信息处理 | 麻醉信息 | 六级 | 基本 | （2）在麻醉过程中出现危急生理参数时，根据知识库进行自动判断并给出提示 |
| 6 | 治疗信息处理 | 监护数据 | 五级 | 选择 | （1）监护数据纳入医院医疗记录统一管理 |
| 6 | 治疗信息处理 | 监护数据 | 五级 | 选择 | （2）监护获得的生理参数能够用于自动评分计算处理，根据知识库提供评估分析并给出警示 |
| 6 | 治疗信息处理 | 监护数据 | 六级 | 基本 | 具有根据体征数据与药物治疗、检验结果数据进行监测结果分析的知识库 |
| 7 | 医疗保障 | 血液准备 | 五级 | 选择 | （1）具有根据住院患者或手术患者血型分布情况提供配置血液库存的知识库和处理工具 |
| 7 | 医疗保障 | 血液准备 | 五级 | 选择 | （2）应在备血前进行用血相关文档的审核，并给出提示 |
| 7 | 医疗保障 | 血液准备 | 六级 | 选择 | 血液记录全程可跟踪管理，包括血液预订、接收、入库、储存、出库等 |
| 7 | 医疗保障 | 配血与用血 | 五级 | 选择 | （1）配血、血液使用记录、输血反应等数据纳入医院统一医疗记录系统 |
| 7 | 医疗保障 | 配血与用血 | 五级 | 选择 | （2）能够查询到临床医疗数据、检查与检验数据 |
| 7 | 医疗保障 | 配血与用血 | 六级 | 基本 | （1）用血整个过程有完整记录 |
| 7 | 医疗保障 | 配血与用血 | 六级 | 基本 | （2）系统中在各个环节有根据病人体征、基本情况、检验结果、诊断等进行用血安全检查监控环节，出现不符合安全条件时自动给出警示 |
| 7 | 医疗保障 | 门诊药品调剂 | 五级 | 基本 | （1）能从全院统一医疗记录中获得门诊处方记录 |
| 7 | 医疗保障 | 门诊药品调剂 | 五级 | 基本 | （2）有完善的药品使用核查处理功能 |
| 7 | 医疗保障 | 门诊药品调剂 | 五级 | 基本 | （3）有药品使用管理记录，支持药品分级管理 |
| 7 | 医疗保障 | 门诊药品调剂 | 五级 | 基本 | （4）能够实时进行药物之间、药物与诊断的检查 |
| 7 | 医疗保障 | 门诊药品调剂 | 五级 | 基本 | （5）具有处方评价抽查、记录工具，抽查发现的不合理用药能够记录 |
| 7 | 医疗保障 | 门诊药品调剂 | 六级 | 基本 | （1）能够跟踪病人治疗周期的药品使用情况，能够调取既往药品使用数据进行药品使用核查 |
| 7 | 医疗保障 | 门诊药品调剂 | 六级 | 基本 | （2）药品知识库能够全面对药品使用进行检查与提示 |
| 7 | 医疗保障 | 门诊药品调剂 | 六级 | 基本 | （3）处方评价结果能够通过网络传输给开方医师 |
| 7 | 医疗保障 | 病房药品配置 | 五级 | 基本 | （1）药品准备与发药记录纳入全院医疗记录体系 |
| 7 | 医疗保障 | 病房药品配置 | 五级 | 基本 | （2）可支持药品单品或单次包装并印刷条形码等机读核对标识 |
| 7 | 医疗保障 | 病房药品配置 | 五级 | 基本 | （3）具有对药物治疗医嘱进行抽查与进行处方评价记录工具，对发现的不合理用药能够记录； |
| 7 | 医疗保障 | 病房药品配置 | 六级 | 基本 | （1）药品准备与使用过程纳入闭环监控，数据汇总可管理 |
| 7 | 医疗保障 | 病房药品配置 | 六级 | 基本 | （2）药品检查能够利用诊断、检验结果，结合知识库提供比较全面的核查与提示 |
| 7 | 医疗保障 | 病房药品配置 | 六级 | 基本 | （3）处方评价结果能够反馈给临床医师 |
| 8 | 病历管理 | 病历质量控制 | 五级 | 基本 | （1）系统能够根据不同专科病历、诊断等，选择差别化的质量控制项目，进行病历质控 |
| 8 | 病历管理 | 病历质量控制 | 五级 | 基本 | （2）能够记录病历内容缺陷，并对时限、规定必须书写的病案内容进行自动判断处理，生成相应的质控记录 |
| 8 | 病历管理 | 病历质量控制 | 五级 | 基本 | （3）质控结果能反馈给相应的病历书写医师和管理者 |
| 8 | 病历管理 | 病历质量控制 | 五级 | 基本 | （4）出院时有对病案首页内容进行质量核查功能 |
| 8 | 病历管理 | 病历质量控制 | 五级 | 基本 | （5）能够记录各级责任医师 |
| 8 | 病历管理 | 病历质量控制 | 六级 | 基本 | （1）实现病案质控闭环管理，支持病案修改过程状态的监控 |
| 8 | 病历管理 | 病历质量控制 | 六级 | 基本 | （2）具有对按照质控修改的病历内容，进行追踪检查功能 |
| 8 | 病历管理 | 病历质量控制 | 六级 | 基本 | （3）病案首页各项内容生成过程中有符合质量管理规范自动检查与提示功能 |
| 8 | 病历管理 | 电子病历文档应用 | 五级 | 选择 | （1）对所有电子病历数据具有完善的分级访问控制，能够指定访问者及访问时间范围 |
| 8 | 病历管理 | 电子病历文档应用 | 五级 | 选择 | （2）能够为医疗机构外的申请人提供电子病历的复制服务 |
| 8 | 病历管理 | 电子病历文档应用 | 六级 | 选择 | （1）对整体病历数据的管理与服务操作须限制在指定位置，操作行为可记录、追溯 |
| 8 | 病历管理 | 电子病历文档应用 | 六级 | 选择 | （2）病历数据的使用须有完整的访问控制，申请、授权、使用均须有记录且过程可监控 |
| 8 | 病历管理 | 电子病历文档应用 | 六级 | 选择 | （3）针对不同的使用对象，应能控制授权使用病历中的指定内容 |
| 8 | 病历管理 | 电子病历文档应用 | 六级 | 选择 | （4）具有为病人提供医学影像检查图像、手术录像、检查介入录像等电子资料复制的功能 |
| 8 | 病历管理 | 电子病历文档应用 | 六级 | 选择 | （5）支持对电子病历数据的封存处理 |
| 9 | 电子病历基础 | 病历数据存储 | 五级 | 基本 | （1）全部医疗记录和图像能够长期存储，并形成统一管理体系 |
| 9 | 电子病历基础 | 病历数据存储 | 五级 | 基本 | （2）具有针对离线病历数据的智能化调用与传输机制 |
| 9 | 电子病历基础 | 病历数据存储 | 五级 | 基本 | （3）对于预约或已住院患者的全部离线医疗记录能够提前提供调取和快速访问功能 |
| 9 | 电子病历基础 | 病历数据存储 | 六级 | 选择 | （1）已将历史病历扫描存储，并具有与其他病历整合的索引 |
| 9 | 电子病历基础 | 病历数据存储 | 六级 | 选择 | （2）病历的存储控制具有智能化分配存储空间、监控存储与备份操作，具有动态智能高效调度机制 |
| 9 | 电子病历基础 | 电子认证与签名 | 五级 | 基本 | （1）重点电子病历相关记录（门诊、病房、检查、检验科室产生的医疗记录）有统一的身份认证功能 |
| 9 | 电子病历基础 | 电子认证与签名 | 五级 | 基本 | （2）重点电子病历相关记录（门诊、病房、检查、检验科室产生的医疗记录）的最终医疗档案至少有一类可实现可靠电子签名功能 |
| 9 | 电子病历基础 | 电子认证与签名 | 六级 | 基本 | （1）所有医疗记录处理系统产生的最终医疗档案具有可靠电子签名 |
| 9 | 电子病历基础 | 电子认证与签名 | 六级 | 基本 | （2）最终医疗档案的电子签名记录中有符合电子病历应用管理规范要求的时间戳 |
| 9 | 电子病历基础 | 基础设施与安全管控 | 五级 | 选择 | （1）楼层机房、网络设备和配线架要有清晰且正确的标识 |
| 9 | 电子病历基础 | 基础设施与安全管控 | 五级 | 选择 | （2）根据不同业务划分独立的网络区域 |
| 9 | 电子病历基础 | 基础设施与安全管控 | 五级 | 选择 | （3）全院重点区域应覆盖无线局域网、部分医疗设备接入院内局域网 |
| 9 | 电子病历基础 | 基础设施与安全管控 | 五级 | 选择 | （4）有配套的安全运维管理制度 |
| 9 | 电子病历基础 | 基础设施与安全管控 | 五级 | 选择 | （5）具有保障信息系统服务器时间一致的机制 |
| 9 | 电子病历基础 | 基础设施与安全管控 | 五级 | 选择 | （6）建立数据使用的审查机制，确需向境外传输数据应经过安全评估。 |
| 9 | 电子病历基础 | 基础设施与安全管控 | 六级 | 选择 | （1）信息机房有高可靠的不间断电源、空调，具备专门的消防设施 |
| 9 | 电子病历基础 | 基础设施与安全管控 | 六级 | 选择 | （2）关键网络设备、网络链路采用冗余设计，电子病历系统核心设备不存在单点故障 |
| 9 | 电子病历基础 | 基础设施与安全管控 | 六级 | 选择 | （3）支持智能医疗仪器等物联网设备安全地接入院内局域网 |
| 9 | 电子病历基础 | 基础设施与安全管控 | 六级 | 选择 | （4）具备防止非授权客户端随意接入网络的能力，并且可有效控制内网客户端非法外联 |
| 9 | 电子病历基础 | 基础设施与安全管控 | 六级 | 选择 | （5）完成信息安全等级保护定级备案与测评、医院重要信息安全等级保护不低于第三级 |
| 9 | 电子病历基础 | 基础设施与安全管控 | 六级 | 选择 | （6）有不受医院管控的服务机构提供和管理的时间戳及守时系统。时间源应取自权威的时间源，如国家授时网络、北斗/GPS导航系统、手机系统等 |
| 9 | 电子病历基础 | 基础设施与安全管控 | 六级 | 选择 | （7）电子病历系统数据库要有详细的访问操作记录，操作行为记录保存六个月以上 |
| 9 | 电子病历基础 | 系统灾难恢复体系 | 五级 | 基本 | （1）对于重点系统具备完整的灾难恢复保障体系，每年至少完成一次应急演练 |
| 9 | 电子病历基础 | 系统灾难恢复体系 | 五级 | 基本 | （2）每季度至少进行一次数据恢复验证，保障备份数据的可用性 |
| 9 | 电子病历基础 | 系统灾难恢复体系 | 五级 | 基本 | （3）对于重点系统数据与系统的恢复时间不大于2小时，数据丢失时间不超过1天 |
| 9 | 电子病历基础 | 系统灾难恢复体系 | 六级 | 选择 | （1）具备灾备机房，配置灾难恢复所需的全部网络及数据处理设备，并处于就绪或运行状态 |
| 9 | 电子病历基础 | 系统灾难恢复体系 | 六级 | 选择 | （2）机房有管理人员持续值守或监控 |
| 9 | 电子病历基础 | 系统灾难恢复体系 | 六级 | 选择 | （3）有配套的管理制度，如备份存取、验证制度、灾备机房运行管理制度、备份系统运行管理制度等 |
| 10 | 信息利用 | 临床数据整合 | 五级 | 选择 | 形成临床数据仓库，有统一索引与规范数据格式，结构化的数据内容包括：住院病案首页、门诊就诊记录、医嘱记录、检查报告、检验报告、手术记录、治疗记录、体征记录 |
| 10 | 信息利用 | 临床数据整合 | 六级 | 选择 | （1）较全面的临床信息数据仓库，包括从病历中的入院记录、病程记录、出院小结，检查报告和病历报告中的检查描述、检查结论（诊断）内容中抽取出的结构化数据内容 |
| 10 | 信息利用 | 临床数据整合 | 六级 | 选择 | （2）能够持续从医疗业务系统中获取数据到数据仓库中 |
| 10 | 信息利用 | 医疗质量控制 | 五级 | 选择 | （1）能够从系统生成医院运行基本监测指标中工作符合、治疗质量、工作效率全部指标（2013版三级医院评审细则7-1-2、7-1-3、7-1-4） |
| 10 | 信息利用 | 医疗质量控制 | 五级 | 选择 | （2）可从系统中产生麻醉相关质控指标3、4、5、6（2015版麻醉专业医疗质控指标3、4、5、6） |
| 10 | 信息利用 | 医疗质量控制 | 五级 | 选择 | （3）能够从系统中产生某类单病种质量指标中的5项具体指标，如：ST段抬高心肌梗死、心力衰竭、社区获得性肺炎、急性脑梗死、髋、膝关节置换术、冠状动脉旁路移植术、儿童社区获得性肺炎、围手术期预防感染、剖宫产、慢性阻塞性肺疾病、围手术期预防深静脉栓塞等 |
| 10 | 信息利用 | 医疗质量控制 | 五级 | 选择 | （4）卫生统计上报报表指标，70%以上由系统自动生成； |
| 10 | 信息利用 | 医疗质量控制 | 五级 | 选择 | （5）可从护理记录产生急性生理与慢性健康评分指标等（重症医学专业医疗质量控制指标（2015年版）） |
| 10 | 信息利用 | 医疗质量控制 | 六级 | 选择 | （1）能够从系统中生成三级医院医疗质量评审医疗质控部分50%指标，检验、麻醉、急诊、重症医学专业部分质控40%指标 |
| 10 | 信息利用 | 医疗质量控制 | 六级 | 选择 | （2）能够从系统中产生某类单病种质量指标中的重要考察指标，如：ST段抬高心肌梗死、心力衰竭、社区获得性肺炎、急性脑梗死、髋、膝关节置换术、冠状动脉旁路移植术、儿童社区获得性肺炎、围手术期预防感染、剖宫产、慢性阻塞性肺疾病、围手术期预防深静脉栓塞等 |
| 10 | 信息利用 | 医疗质量控制 | 六级 | 选择 | （3）国家卫生健康委员会发布的专业质控指标，60%可由系统自动生成，全部时间点相关指标可由系统自动生成； |
| 10 | 信息利用 | 医疗质量控制 | 六级 | 选择 | （4）卫生统计上报报表指标，90%以上由系统自动生成； |
| 10 | 信息利用 | 知识获取及管理 | 五级 | 选择 | （1）有可联合利用患者在两个以上系统的数据进行检查与提示的知识库 |
| 10 | 信息利用 | 知识获取及管理 | 五级 | 选择 | （2）全院具备统一的知识库体系，不同科室、不同系统调用的相同知识逻辑的结果相同。 |
| 10 | 信息利用 | 知识获取及管理 | 六级 | 选择 | （1）知识库系统支持内容的配置，提供与应用系统对接，并支持提醒与警示功能 |
| 10 | 信息利用 | 知识获取及管理 | 六级 | 选择 | （2）支持决策类知识的维护，可根据医院自身、临床专科的特点对知识库进行补充、完善 |
| 10 | 信息利用 | 知识获取及管理 | 六级 | 选择 | （3）对于引入的外部知识库，须完成外部知识与院内部项目的对照 |

附表二：互联互通成熟度五级乙等要求

标准依据：《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案》2020版

| 评审内容 | 编号 | 评审指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一身份认证及门户服务 | 3.1.4.1 | 采用开放的软件标准协议 | 0.5 |
|  | 3.1.4.2 | 支持代理认证方式 | 0.5 |
|  | 3.1.4.3 | 支持 SSO 单点登录 | 0.5 |
| 平台功能 | 3.1.5.1 | 平台具有的可视化功能 | 1 |
| 状态信息交互服务 | 3.2.8.1 | 医嘱执行状态信息更新服务 | 0.2 |
|  | 3.2.8.2 | 医嘱执行状态信息查询服务 | 0.2 |
|  | 3.2.8.3 | 检查状态信息更新服务 | 0.2 |
|  | 3.2.8.4 | 检查状态信息查询服务 | 0.2 |
|  | 3.2.8.5 | 检验状态信息更新服务 | 0.2 |
|  | 3.2.8.6 | 检验状态信息查询服务 | 0.2 |
|  | 3.2.8.7 | 手术排班信息新增服务 | 0.2 |
|  | 3.2.8.8 | 手术排班信息更新服务 | 0.2 |
|  | 3.2.8.9 | 手术排班信息查询服务 | 0.2 |
|  | 3.2.8.10 | 手术状态信息更新服务 | 0.2 |
|  | 3.2.8.11 | 手术状态信息查询服务 | 0.3 |
| 术语注册、查询服务 | 3.2.9.1 | 术语注册服务 | 0.3 |
|  | 3.2.9.2 | 术语更新服务 | 0.3 |
|  | 3.2.9.3 | 术语查询服务 | 0.3 |
| 预约信息交互服务 | 3.2.10.1 | 号源排班信息新增服务 | 0.3 |
|  | 3.2.10.2 | 号源排班信息更新服务 | 0.3 |
|  | 3.2.10.3 | 号源排班信息查询服务 | 0.3 |
|  | 3.2.10.4 | 门诊预约状态信息新增服务 | 0.3 |
|  | 3.2.10.5 | 门诊预约状态信息更新服务 | 0.3 |
|  | 3.2.10.6 | 门诊预约状态信息查询服务 | 0.3 |
|  | 3.2.10.7 | 检查预约状态信息新增服务 | 0.3 |
|  | 3.2.10.8 | 检查预约状态信息更新服务 | 0.3 |
|  | 3.2.10.9 | 检查预约状态信息查询服务 | 0.3 |
| 数据安全 | 4.3.3.3 | 数据传输进行加密处理，关键数据可追溯 | 0.08 |
| 隐私保护 | 4.3.4.3 | 提供许可指令管理服务 | 0.06 |
| 临床服务系统建设情况 | 4.4.1.1 | 医院已建成并投入使用的临床服务统>=26 个 | 0.8 |
| 医疗管理系统建设情况 | 4.4.2.1 | 医院已建成并投入使用的医疗管理统>=18 个 | 0.8 |
| 运营管理系统建设情况 | 4.4.3.1 | 医院已建成并投入使用的运营管理统>=12 个 | 0.8 |
| 公众服务应用系统建设情况及利用情况 | 5.1.1.1 | 实现的公众服务类型>=3 且满足应用要求 | 2.4 |
|  | 5.1.1.2 | 患者自助终端>=10 个 | 2.4 |
|  | 5.1.1.3 | 患者线上服务（患者主动使用）>=10 个 | 0.3 |
|  | 5.1.1.4 | 患者线上服务（院端主动推送）>=3 个 | 0.1 |
|  | 5.1.1.5 | 支持使用居民健康卡或电子健康卡/码就诊 | 0.1 |
| 医疗服务应用系统建设情况及利用情况 | 5.1.2.1 | 实现的医疗服务应用>=4 且满足应用要求 | 0.3 |
|  | 5.1.2.3 | 提供医嘱闭环管理>=3 | 0.1 |
|  | 5.1.2.4 | 提供重点业务闭环管理>=3 | 0.1 |
|  | 5.1.2.5 | 提供互联网诊疗服务>=8 | 0.2 |
|  | 5.1.2.6 | 临床知识库建设情况>=4 | 0.2 |
|  | 5.1.2.7 | 在基于知识库的医疗辅助方面提供临床决策支持>=2 | 0.1 |
|  | 5.1.2.8 | 在基于大数据的决策分析方面提供临床决策支持>=3 | 0.1 |
|  | 5.1.2.9 | 在基于大数据的临床科研应用方面，医院已建成并投入使用的科研系统≥3 | 0.1 |
| 新技术应用情况 | 5.1.4.1 | 大数据技术应用情况>=3 | 0.1 |
|  | 5.1.4.2 | 其他新技术应用情况>=3 | 0.1 |
| 基于平台的内部连通业务 | 5.2.1.1 | 接入平台的临床服务系统的接入情况>=26 个 | 0.7 |
|  | 5.2.1.2 | 接入平台的医疗管理系统的接入情况>=18 个 | 0.7 |
|  | 5.2.1.3 | 接入医院信息平台的运营管理系统的接入情况>=10 个 | 0.7 |
|  | 5.2.1.4 | 平台资源利用情况 | 0.1 |
|  | 5.2.1.5 | 平台交互服务数量 | 0.1 |
| 基于平台的外部连通业务 | 5.2.2.1 | 医院信息平台是否接入上级信息平台 | 0.1 |
|  | 5.2.2.2 | 是否支持以电子病历共享文档或健康档案共享文档的形式与 院外信息平台进行交互 | 0.05 |
|  | 5.2.2.3 | 电子病历共享文档已与院外信息平台交互的种类 | 0.05 |
|  | 5.2.2.4 | 健康档案共享文档数据已上传至区域信息平台的数量 | 0.3 |
|  | 5.2.2.5 | 平台是否接入外部机构 | 1.5 |

附表二：智慧服务三级功能要求

标准依据：《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》2019版

| 业务类别 | 业务项目 | 要求 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 诊前服务 | 1诊疗预约 | 基本 | （1）患者使用自有移动设备及PC设备（网站），在线完成身份注册，患者线上身份注册信息与院内患者信息联通； |
|  |  | 基本 | （2）支持患者在院外进行预约挂号，预约方式如：网站、手机APP、区域挂号平台等； |
|  |  | 基本 | （3）院内资源或信息发生变化时，可及时通知患者，如可住院床位变化、临时限号、医师停诊、检查设备故障等； |
|  |  | 基本 | （4）院内外各类挂号方式在本院号源池共享； |
|  |  | 基本 | （5）可支持分时段预约挂号或检验、检查，预约时间可精确到1小时以内； |
|  |  | 基本 | （6）患者可根据预约直接到医院诊室或检查、治疗（三选二）等部门接受诊疗服务 ，无需二次排队； |
|  |  | 基本 | （7）对疑似倒号、伤医、连续爽约（失信）等行为有黑名单记录和控制措施。 |
|  | 2转诊服务 | 基本 | 支持获取患者院外转诊信息并直接存储于医院信息系统，如DICOM影像、患者基本信息、住院病案首页、诊断证明书、检验结果、检查报告等（满足1项就可）。 |
| 诊中服务 | 3信息推送 | 基本 | （1）为患者提供移动端的实时查询服务，如：预约、挂号、缴费等办理是否成功等； |
|  |  | 基本 | （2）为患者提供移动端的诊疗活动情况告知，如：手术通知、入院提示、出院提示，取药、报告、危急值信息等； |
|  |  | 基本 | （3）应患者要求，可推送检查注意事项、用药指导等信息。 |
| 诊后服务 | 4患者反馈 | 基本 | （1）患者可使用自有移动设备及PC设备完成满意度调查问卷； |
|  |  | 基本 | （2）患者可使用自有移动设备及PC设备完成投诉及意见反馈。 |
|  | 5药品调剂与配送 | 基本 | （1）患者可使用自有移动设备及PC设备查询个人处方、药品说明书，如APP、网站等； |
|  |  | 基本 | （2）医院应根据本院的历史处方及可得到的其他医疗机构处方进行统一的合理用药检查； |
|  |  | 基本 | （3）患者可在线查询到出院带药信息。 |
| 全程服务 | 6费用支付 | 基本 | （1）支持患者在窗口使用移动支付方式付费； |
|  |  | 基本 | （2）支持患者使用自有移动设备完成支付，包括门急诊缴费、住院缴费、住院预交金支付等。 |
|  | 7智能导医 | 基本 | （1）患者使用自有移动设备及PC设备可查询科室、医师、出诊信息等； |
|  |  | 基本 | （2）患者在诊前通过系统录入症状、病史等信息，可供医师参考。 |
|  | 8远程医疗 | 基本 | （1）参与业务的工作人员应进行身份认证； |
|  |  | 基本 | （2）支持医师及患者使用移动设备开展会诊。 |
| 诊前服务 | 1急救衔接 | 选择 | （1）应急值守人员可从系统中获得患者基本信息； |
|  |  | 选择 | （2）能记录主要参与急救的医护人员信息和时间； |
|  |  | 选择 | （3）急救信息可通过短信、APP消息等方式及时通知到医院应急值守人员。 |
| 诊中服务 | 2标识与导航 | 选择 | （1）支持患者使用自有移动设备及PC设备查询各类公共信息，如就诊到检、剩余号源、候诊信息、取药信息、抽血到检、检查到检等，实现不少于3项； |
|  |  | 选择 | （2）为患者提供静态室内地图查询服务，支持患者在线查询各科室位置。 |
|  | 3患者便利保障服务 | 选择 | 患者在移动端可完成便利保障服务中的至少1项，系统功能应包括查询、预约、缴费等。 |
| 诊后服务 | 4患者管理 | 选择 | （1）为患者提供个性化提醒，包括复诊、用药、生活指导等 |
|  |  | 选择 | （2）支持以短信、APP消息等方式向患者推送随访调查表，患者可使用自有移动设备及PC设备完成填写，调查结果可自动填入随访系统； |
|  |  | 选择 | （3）系统支持以短信、APP消息等方式自动向随访人员推送提示。 |
|  | 5家庭服务 | 选择 | （1）支持签约患者在线预约家庭医疗或护理服务； |
|  |  | 选择 | （2）患者可通过系统查看签约医师团队及相关医院信息； |
|  |  | 选择 | （3）家庭医师可在线完成远程复诊。 |
|  | 6基层医师指导 | 选择 | （1）利用远程医疗系统及机构间共享的病历信息对基层医师进行指导； |
|  |  | 选择 | （2）医院的治疗方案可通过系统传送给基层医院； |
|  |  | 选择 | （3）支持开展远程医学影像、远程心电、实验室检验等功能中的至少1项。 |
| 全程服务 | 7健康宣教 | 选择 | （1）患者可使用自有移动设备及PC设备查看医学知识； |
|  |  | 选择 | （2）患者及家属可在移动端查询就诊注意事项和宣教内容； |
|  |  | 选择 | （3）不同途径查询的相同医学知识内容应保持一致。 |
| 基础与安全 | 8安全管理 | 选择 | （1）数据库放置于独立的安全域，不直接暴露在互联网环境； |
|  |  | 选择 | （2）信息系统具备应用层防护能力； |
|  |  | 选择 | （3）跨机构数据使用，须进行审批管理，操作内容可追溯； |
|  |  | 选择 | （4）医师在院外使用患者信息须进行审批管理，操作内容可追溯。 |
|  | 9服务监督 | 选择 | 能按照上级管理部门要求，实现医疗监管和公共卫生管理的数据对接，如精神卫生患者、传染病患者、生育服务、出生证明服务等。 |