扬州大学附属医药品追溯码采集与管理系统

项目院内公开谈判文件

采   购  人：扬州大学附属医院

发 放 日 期：2025年5月

目  录

一、谈判邀请………………………………………………………………………2

二、项目需求………………………………………………………………………3

三、投标人须知……………………………………………………………………4

四、投标文件格式及附件要求……………………………………………………7

五、供应商廉洁自律承诺书………………………………………………………12

一、谈判邀请

| 项目名称 | 扬州大学附属医药品追溯码采集与管理系统项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务地点 | 扬州大学附属医院 |  |  |  |  |
| 承包方式 | / | 质量标准 |  | 合 格 |  |
| 谈判预算价 | 20万 | 标书工本费 |  | / |  |
| 投标文件要求 | 投标文件正本1份，副本4份；所有投标文件的封面及封袋上都必须加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的签字。 |  |  |  |  |
| 建设周期 | 30天 | 付款方式 |  | 本项目不设预付款，项目验收合格全额支付。合同签订前需缴纳10%的履约保证金，待免费维保期满后无息退还。 |  |
| 报名截止时间 | 2025年5月29日17：30 |  |  |  |  |
| 文件递交地址 | 扬大附院西区行政楼407室 |  |  |  |  |
| 谈判时间 | 2025年5月30日8：30 |  | 地点 |  | 扬大附院西区行政楼407会议室 |
| 联系方式 | 联系人：张老师 联系电话：0514-82099552 地址：扬大附院西区行政楼403办公室 |  |  |  |  |
| 备注 | 未提供格式的投标人自拟。 |  |  |  |  |

二、项目需求

- 项目概况

- 随着医疗技术的迅猛进步及民众健康意识的显著增强，药品安全问题已日益凸显为社会各界的重点关注议题。为切实保障患者用药安全，促进医疗质量的持续提升，江苏省医疗保障局与药品监督管理局联袂发布了《关于开展医保药品追溯码信息采集应用工作的通知》（苏医保函〔2024〕102号）及《关于落实企业主体责任进一步加强对药品批发企业和零售连锁总部监管的通知》（苏药监办经营〔2024〕90号）等一系列重要文件，旨在借助先进技术手段，深化药品追溯信息在医保领域的广泛应用与融合。

二、项目建设目标

2.1实现药品信息全流程透明化管理

通过为每一盒 、每一支药品赋予独一无二的追溯码，并结合PDA、高拍仪扫描技术的数据处理能力，实时记录药品的生产批次、生产日期、有效期、流通路径等关键信息。适应医院药库药品“零库存”管理模式，实现医院药品从药库入、出库，门、急诊与住院药房等各类药房入、出库，以及患者使用的全链路溯源扫码闭环管理，将溯源数据上传到医保药品追溯码监管平台，提升院内整体药品质量管控水平和药品管理的工作效率。

2.2保障用药安全

通过实现药品信息的全程可追溯，精准识别药品流向，防范假药、回流药等药品的非法流通，通过系统拦截过期药等手段降低用药风险。为消费者提供了便捷的查询渠道，也极大地增强了药品市场的透明度，有效遏制了假冒伪劣药品的流通。从而避免因误用假冒伪劣药品而引发的健康风险。此外，系统还能够为药品召回、紧急处置等突发事件提供有力的技术支持，确保公众在第一时间得到安全保障。

2.3提升管理效率

追溯码采集管理系统通过与配送企业、第三方追溯码平台以及医保追溯码库进行对接，在医院院内建立药品追溯码数据库，维护院内药品追溯码标识码，并在出库扫码环节实现自动聚焦、自动提交、自动校验的功能，极大减轻出库环节追溯码采集的效率。优化医院药品进销存管理，在药房配药环节进行扫码，实现处方药品自动审核，减少窗口药师操作，避免调配差错发生，缩短患者窗口等候时长，降低运营成本。

## 三、项目建设意义

## 3.1推动医院高质量发展

- 药品安全对于医院及其患者而言至关重要。通过实施药品追溯码的精益化管理，能够实现对药品从生产到使用全过程的精准监管，有效防止假药、劣药等不合格药品流入市场。可以全面促进医疗机构的高质量发展，并满足医保局对医疗机构药品追溯码建设的规范要求。有助于提升医保基金的监管效能，防止欺诈骗保等违法行为的发生。

3.2保障患者的用药安全

- 药品追溯码的精益化管理使得每一盒药品都有了唯一的“身份证”，患者和医疗机构可以通过扫描追溯码来查询药品的详细信息，从而确保用药的安全性和有效性。

3.3提升医院信息化水平

为了配合药品追溯码政策的实施，医院需要不断提升自身的信息化水平。这将有助于推动医疗机构的信息化升级和数字化转型，提升医疗服务的质量和效率。

四、系统功能及模块设置

药品追溯码采集管理系统的整体流程设计注重效率与安全并重。通过药品追溯码的追踪，实现药品从入库、药房直至发药的全程追溯，每一个环节都通过追溯码实现精准监控，确保各阶段数据真实可靠。支持医院药库药品“零库存”管理模式，支持解析“码上放心”的药品追溯码（UDI/中国药品电子监管码），对接医保局扫码接口，并与医院HIS系统实现数据双向交互。

4.1系统配置

4.1.1应用场景配置

（1）不进行拆分的整箱扫码，即通常的整箱包装销售情形；

（2）拆分后即时扫码，即通常的门诊药房拆分销售情形，拆分后药品通过包、发药机按医生处方实时进行分包，拆分后的包、发机预设药品；

（3）特定科室的药品领取，例如手术室、医技科室的备药等情形。

4.1.2系统设置配置

（1）支持管理员对PDA、高拍仪等硬件设备进行配置；支持对用户、药房、窗口等实体进行细致划分与管理，为不同角色赋予相应的权限与职责。

（2）支持药品基本信息的配置，涵盖药品名称、规格、生产厂家等基础数据，以及对应的追溯码前7位等关键信息。

（3）支持药品是否需要追溯设置，是否需要拆零以及拆零换算关系（门诊、住院分开设置） 。

4.1.3查询与统计功能配置

（1）支持药品追溯码及明细查看功能，查询药品的流通轨迹与详细信息；支持交易查询功能，通过输入特定的查询条件（如药品名称、追溯码等），即可快速检索到相关的交易记录。

（2）支持库存预警提醒，如药品过期、库存不足等。

（3）支持发药、配药等相关工作量的统计功能，显示药品的流通情况。

4.2、药库管理

（1）扫码入库：需采用扫发票或者追溯码一键入库，同时在院内完成入库，必须支持医院药库药品“零库存”管理模式，支持入库单做比对(先入库后扫码)或者HIS入库时自动填充（先扫码后入库）。支持对接阳光采购平台订单，把平台配送数据显示至PDA，应配数据采集完成。应配数据和实际配送数据比对通过，自动提交入库单，一次扫码完成品名规格数量核验、追溯码采集和发票验收。

（2）票务核对：用PDA扫码采集终端扫溯源码，自动显示商品信息、批号、生产日期、有效期、发票号、发票金额、价格、来货出库单总数量、包装转换比例、并核对上游供应商的溯源码信息，做到供应商的扫码记录和医院的收货扫码记录一致，不一致时需有预警提示;

（3）扫码时自动累计扫码数量和实际到货数量进行核对。

（4）对接追溯码平台，获取最小包装追溯码信息;

（5）预警提示：有效期、批准文号、价格等异常信息预警。

（6）支持特殊药品扫码，药库退药、退货时记录退药、退货的追溯码信息，实现整箱药品、中包装药品、单盒药品的扫码退药、退货追溯。支持退药追溯信息上传至供应公司、药品追溯码平台及医保药品采购平台。支持非集采无码药品(西药、中草药、中药饮片等)的供应商配送单信息获取、能在系统查看到货信息进行一键入库等。

4.3门、急诊药房管理

（1）支持通过药品名称、规格、厂家、批准文号等维度识别追溯码和院内药品的对照关系。

（2）支持在配药端与发药端均可完成扫码，可将整个药框放置在扫码设备下可完成核发，系统自动完成药品和处方的核对。

（3）支持拿错药、多拿药、少拿药、重复发药、条码异常、追溯码异常等情况进行预警，并分类做出明确提示。

（4）特殊药品支持无追溯码药品、拆零药品的系统标识，提高发药效率。

（5）支持门诊拆零药品自动完成核发，支持多个患者共同占用1个追溯码，记录药品追溯信息及拆零信息。

（6）支持患者领药后退药追溯，核查药品是否由医院发出需与医院HIS系统进行退药信息数据传输;支持患者未取药时整框药品快捷退药;支持退药解码扫药品追溯码异常情况预警。

（7）支持药师核发的患者数、处方数、药品数、扫码盒数等多维度工作量数据统计。

4.4住院药房管理

住院药房发药流程主要分为不拆零发药、拆零药品包药机实时发药、拆零包药机预包药。在分包机进行药品分包的过程中，需遵循“先进先出”的原则，以确保药品的有效性和安全性。同时将追溯码与患者的记账信息进行精准绑定，以便于后续的追踪和管理。在此过程中，随着药品的分包和使用，同步扣减追溯台账中的相应数量，确保台账数据的准确性和实时性。在退药处理环节中，PDA/高拍仪设备完成验证步骤后，会将退药的相关信息准确无误地传递至医院信息系统（HIS）。随后，HIS系统将启动部分退款流程，以确保患者能够顺利获得退款。然而，若退回的药品其追溯码与原始销售记录中的追溯码不匹配，系统将自动阻止退款操作，以确保交易的真实性与合法性。

4.4.1住院汇总领药单追溯码采集

通过住院汇总领药单的采集，自动区分其中按单个患者整包装发药和按单个拆零发药的药品。其中整包装药品按照现有流程直接发放给病区，由病区护士在给患者分发药品的时候扫码采集；拆零药品按照药品的分类，普通药品采用预拆零流程自动赋码，特殊药品为保证准确率，需要由药房工作人员实时扫码；在药房发药环节增加控制，药房追溯码采集完成后才能发药。

4.4.2住院摆药单追溯码采集

通过住院摆药单的采集，自动获取摆药单的详细数据，采用预拆零流程自动赋码,在药房发药环节增加控制，药房追溯码赋码完成后才能发药。

4.4.3住院出院带药单追溯码采集

通过住院出院带药单的采集，自动获取出院带药单的详细数据，由住院药房工作人员利用高拍仪（整盒）和PDA（实时拆零）完成追溯码的采集工作，在药房发药环节增加控制，药房追溯码赋码完成后才能发药。

4.4.4住院精麻处方追溯码采集

通过精麻处方的采集，自动获取精麻处方的详细数据，考虑到此类药品的特殊性，由住院药房药师利用PDA实时扫码完成追溯码的采集工作，在药房发药环节增加控制，药房追溯码采集完成后才能发药。

4.4.5手术用药追溯码采集

该流程通过PDA术中扫码暂存或者术后手术记账单的采集，自动获取手术用药的详细数据，通过PDA完成此项工作，考虑到手术室可能有备药，手术室需单独建立拆零台账实现拆零药品的自动赋码，最终追溯码采集完成后才能手术记账。

4.4.6病区备药采集

该流程通过PDA实时扫码获取患者临时紧急用药信息，整盒用药采用PDA实时扫码，拆零药品按照先用，后续中心药房补发药品自动赋码的形式，实现病区备用药品的追溯码采集工作。

4.4.7静配中心药房

基于静配中心药房需求，需建立药品拆零台账体系。允许在药品拆零后，通过扫描追溯码方式，记录拆零信息至拆零台账中。在静配中心药品包装袋上自动生成唯一二维码。将这二维码与药品的追溯码信息进行深度绑定，确保两者的无缝对接。在药品发放流程中，参照不拆零药品的发药处理模式，通过扫描药品包装二维码快速完成药品的发放与核对工作，提高工作效率，确保患者用药的安全。

五、数据安全与合规

1、采用本地化部署或私有云存储，确保患者隐私数据（如医保信息）符合《个人信息保护法》。数据加密传输，权限分级管理（药师仅可见业务数据，管理员可访问全链路）。

2、实时上传扫描数据至指定平台，支持本地存储与云端同步。自动过滤重复码、无效码，提供错误提示功能。

3、符合国家药品追溯系统技术要求。

4、通过信息安全等相关认证。

六、风险评估与应对

1.数据接口兼容性风险：要求供应商确保与HIS数据对接完成，合同明确接口开发责任。

2.系统稳定性风险：部署冗余服务器，设置7×24小时技术支持响应。

3.人员操作适应期：编制操作手册，负责医院操作培训。

4在合同签订后一个月内追溯码系统全面功能上线（住院药房功能除外），如未达成，按合同款项扣除相应费用。

七、系统兼容性

1、系统支持Windows、Android、iOS等操作系统，提供SDK/API接口，可对接企业ERP、追溯系统等平台。

2、支持扫描规则、数据格式、输出逻辑的灵活配置。

3、适用于医疗机构药品流通、仓储、发药等全环节追溯及药品信息核验。

药品追溯码采集与管理系统项目软硬件清单

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 模块 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．1 | 药品追溯码采集管理平台 | 门急诊药房 | 门急诊整盒发药 | 支持门急诊药房批量扫码发药 | 1套 |
|  |  |  | 门急诊拆零发药 | 支持门急诊拆零药品扫码发药 |  |
|  |  |  | 门急诊退药 | 支持门急诊药品退药扫码 |  |
|  |  |  | 扫码报损 | 支持门急诊药品扫码报损验证 |  |
|  |  | 药库 | 扫箱码入库 | 支持扫箱码获取盒码 |  |
|  |  |  | 扫盒码入库 | 支持扫盒码验证药品信息 |  |
|  |  |  | 扫码入库核验 | 支持入库药品信息、数量验证 |  |
|  |  |  | 扫码退货 | 支持药品扫码退货验证 |  |
|  |  |  | 扫码报损 | 支持药品扫码报损验证 |  |
|  |  | 管理端 | 系统配置 | 支持对用户、药房、窗口等实体进行细致权限划分与管理 |  |
|  |  |  | 追溯码大小包装解析 | 支持对药品大、中、小包装的追溯码关系解析获取 |  |
|  |  |  | 追溯码信息获取 | 按照追溯码获取药品的信息，包括通用名、商品名、批准文号、规格型号、包装、效期 |  |
|  |  |  | 省追溯码库连接 | 链接省医保招采追溯码库进行追溯码的解析 |  |
|  |  |  | “码上放心”追溯码库连接解析 | 链接阿里健康“码上放心”追溯码库进行追溯码的解析 |  |
|  |  |  | 院内追溯码信息库 | 在院内形成验收入库后的追溯码信息库，将入库信息和追溯码对应，供发药和消耗核销 |  |
|  |  |  | HIS接口 | 提供追溯码库与HIS的视图或者接口 |  |
|  |  |  | 配送企业追溯码对接 | 提供配送企业追溯码对接，方便配送企业将追溯码信息传递至医院，方便医院直接保存追溯码 |  |
|  |  |  | 数据上传准备 | 生成追溯码记录表，供HIS上传医保两定接口 |  |
|  |  |  | “码上放心”和其他追溯码平台，未来医保追溯码库建成后可转为备份 | 医保局的追溯码平台或者其他第三方追溯码平台接口 |  |
|  |  |  | 查询功能 | 支持查询各类药品信息 |  |
|  |  |  | 统计报表 | 支持发药、配药等相关工作量的统计功能 |  |
| 1.2 | 配套费用 | 码上放心 | 码上放心通道费用 | 入驻阿里健康码上放心平台，增加追溯码解析质量 |  |
| 1．3 | 配套硬件 | PDA | 发药药品需要与处方信息核对，针对错发、漏发、少发进行系统提示。内嵌APP |  | 10台 |
|  |  | 智慧高拍仪 | 安卓系统，发药药品需要与处方信息核对，针对错发、漏发、少发进行语音播报提醒和系统提示。内嵌APP |  | 10台 |
| 2 | 住院药房部分 | 按照医保局政策任务要求按需建设 | 视医保局政策要求按需实施建设，此部分项目所需配套硬件根据实际需求计算后按需另行购买，此项目功能独立验收。 |  |  |

备注：采购清单中斜体字带下划线部分不允许负偏离，如有负偏离作无效投标处理，每项描述请提供功能截图加盖投标人公章。

药品追溯码采集与管理系统配套硬件具体参数要求

1.PDA

支持一维/二维条码、GPS、摄像头等多种采集方式，轻松识别弯曲、高密度、污渍、反光等各种异常条码.

| 处理器 | ▲八核 2.0GHz高性能处理器及以上 |
| --- | --- |
| 操作系统 | ▲Android 9.0及以上版本 |
| 内存 | ▲4GB RAM + 64GB ROM及以上 |
| 拓展插槽 | Micro SD卡(最高支持256G) |
| SIM | 三选二卡槽，支持双卡双待 |
| 显示屏 | ▲≥5.5英寸，分辨率1440*720，18:9 |
| 触摸屏 | 工业级电容屏(支持带手套触摸，湿手操作) |
| 摄像头 | ▲后置≥800万像素(可选1300万像素)，前置≥500万像素，支持PDAF |
| 键盘 | 侧面2键，电源键，共3键 |
| 电池 | ▲≥3.8V 5000mAh 锂聚合物电池 |
| 充电方式 | Type-C |
| 提示 | 振动提示/LED 提示/音频提示 |
| 指纹识别 | 支持 |
| 震动马达 | 内置震动马达 |
| 传感器 | G-SENSOR、接近传感器、光线传感器 |

2.智慧高拍仪

安卓一体机

·支持药监码、商品码、UDI等各种一维、二维码

·支持条码分组，按条码规则标记颜色

·操作便捷、简单接入即可

·高清语音播报和大屏显示扫描信息，有效防漏扫

·同框扫描，识别药品追溯码数量≥10个

| 处理器 | ▲6核1.8GHz高性能处理器及以上 |
| --- | --- |
| 操作系统 | ▲Android 12.0及以上 |
| 内存(ROM+RAM) | ▲64GB + 4GB及以上 |
| 显示屏接口 | ▲≥10英寸，800*1280，全视角，PS高清屏 |
| 触摸屛接口 | 支持多点触控，工业级电容屏，支持带手套触摸 |
| 工业相机 | ▲≥800万全彩相机,视野范围≥460mm*350mm，景深≥600mn |
| 读码速度 | ▲≥60件/分钟 |
| 条码类型 | 一维码：Code39、Code93、Code128、CodeBar、EAN、ITF25等 二维码：QR、DM等 |
| 补光灯 | 3W*4LED光源,亮度可调 |
| 提示灯 | 共3个，正面屏幕下方*1，顶部两侧*2，支持白、红、绿三色 |
| 喇叭 | 5W*2,双喇叭 |
| 数据接口 | Type-C |
| 电源接口 | DC电源口，12V 3A |
| 输入输出接口 | USB接口:Type-A*3 ,USB 2.0*2,USB 3.0*1 |
|  | RJ45网口:1000M有线网络 |
|  | HDMI接口*1 |
| OTG接口 | 支持 |
| 内部扩展 | 支持Micro SD卡扩展 |

技术参数：

1、药品追溯系统

- ★门急诊整盒发药

在门急诊配药环节或发药窗口整合发药，系统需支持药师使用PDA或者高拍仪上传药品追溯码信息，以确保药品的追溯与监管。

- ★门急诊拆零发药

在门急诊配药环节或发药窗口拆零发药，系统需支持药师使用PDA或者高拍仪上传药品追溯码信息，以确保药品的追溯与监管。

- ★门急诊退药

对于门诊退药流程，系统应要求药师首先核对药品的追溯码信息，确认无误后方可进行退药操作，以保障药品管理的严谨性（需与HIS完成退药数据互传）。

- ★扫码报损

在药房环节，需要实现工作人员使用PDA或者高拍仪采集报损单信息进行扫码验证，以符合药品追溯与管理的规范要求。

- ★扫箱码入库

在入库环节，需支持医院药品“零库存”管理流程，实现工作人员使用PDA或者高拍仪采集相应的追溯码并存入本院追溯码信息库，以符合药品追溯与管理的规范要求。

- ★扫盒码入库

在入库环节，需支持医院药品“零库存”管理流程，实现工作人员使用PDA或者高拍仪采集相应的追溯码并存入本院追溯码信息库，以符合药品追溯与管理的规范要求。

- ★扫码入库核验

在入库环节，需要实现工作人员使用PDA或者高拍仪采集药库系统未追溯入库单列表和明细，对相应的追溯码进行集中扫描处理并与入库单数据验证，以符合药品追溯与管理的规范要求。

- ★扫码退货

在退货处理环节中，需要实现工作人员使用PDA或者高拍仪完成验证步骤后，会将退货的相关信息准确无误地传递至医院信息系统，以符合药品追溯与管理的规范要求。

- ★扫码报损

在药库环节，需要实现工作人员使用PDA或者高拍仪采集报损单信息进行扫码验证，以符合药品追溯与管理的规范要求。

- ★系统配置

支持管理员对PDA等硬件设备进行配置；

支持对用户、药房、窗口等实体进行细致划分与管理，为不同角色赋予相应的权限与职责。

支持药品基本信息的配置，涵盖药品名称、规格、生产厂家等基础数据，以及对应的追溯码前7位等关键信息。

支持药品是否需要追溯设置，是否需要拆零以及拆零换算关系。

- 查询功能

支持药品追溯码及明细查看功能，查询药品的流通轨迹与详细信息；

支持交易查询功能，通过输入特定的查询条件（如药品名称、追溯码等）。

- 统计报表

支持发药、配药等相关工作量的统计功能，显示药品的流通情况。

- 追溯码平台对接

支持与医保局的追溯码平台或者其他第三方追溯码平台对接

- 住院药房功能

能够实现住院拆零，自动分配追溯码到最终使用患者信息（功能实现需符合医保局政策要求）。

- 评分表

| 内容 | 分值 | 评分方法 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30 | 价格标经评审满足本文件要求的投标人的总报价中，最低价格为评标基准价格，得满分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 30（取小数点后两位）。 |
| 技术参数响应 | 30 | 技术参数指标评审基准分30分，标注“▲”的指标，每有一项负偏离的扣2分，非标注“▲”的指标，每有一项负偏离的扣1分，扣完为止。 投标文件中详细填写《技术规格偏离表》，须逐条响应，并标明证明材料在投标文件中的具体位置并做明显标识，便于评审；证明材料未提供的或提供与要求不符的视为负偏离。 |
| 项目实施方案 | 5 | 供应商提供的项目建设交付方案进行综合评审： 1、方案完善合理，对本项目重难点理解深入，与本项目契 合度高的，得 5分； 2、方案完整可行，对本项目重难点理解较为全面，与本项 目具有一定契合度的，得 3 分； 3、方案内容基本完整，细节待完善的，得 1 分。 4、差或未提供的不得分。 |
| 培训方案 | 3 | 供应商根据项目实际情况，提供详细的培训计划和实施方案 （包括培训人员安排），由磋商小组进行综合评审： 1、方案详细完善、科学合理、有序安稳，有利于项目实施 的得 3 分； 2、方案完整、较合理有序的得 2 分； 3、方案细节待完善的得 1 分； 4、差或未提供的不得分。 |
| 售后服务方案 | 5 | 1、售后服务保障体系及措施完善，技术支持能力强，服务 响应快，响应程度高或优于采购需求的，得 5 分； 2、售后服务保障体系及措施较好，技术支持能力较强，服 务响应较快，满足采购需求，得 3 分； 3、售后服务保障体系及措施基本符合招标要求，技术支持 能力和服务响应速度有待提高的，得 1 分； |
| 质保承诺 | 3 | 在满足本次采购文件要求的免费质保期（1年）要求的基础上，供应商承诺所有产品免费质保期同时每增加 1 年，得 1 分，满分 3 分。 提供承诺函，加盖投标人公章。 |
| 质量保障措施及方案 | 3 | 供应商针对本项目提供的质量保障措施及方案（包括数据质 量保证目标、完成时间进度质量保证、人员质量的保证、上 线质量的保证、管理质量的保证等方面），由磋商小组进行 综合评审： 1、内容全面、措施得当、时间进度计划科学合理、针对性 强、可操作性强，得 3 分； 2、内容较全面、时间进度计划合理、有针对性、有操作性，得2 分； 3、内容较普遍，时间进度计划一般，针对性、操作性不强，得 1 分； 4、差或未提供的不得分。 |
| 业绩 | 6 | 供应商或所投药品追溯码系统软件厂家近三年（以合同签订时间为准），具有三级及以上医院药品追溯码系统的类似业绩，每提供一个业绩得 2 分，满分6分。 注：1、已完成业绩和正在履约业绩均予以认可。提供合同复印件加盖公章，合同须能反映项目名称、主要标的物（至少包括软件、高拍仪及PDA等内容），签订时间和签章清晰可见） |
| 企业实力 | 5 | 1、供应商具有信息技术管理体系认证证书且在有效期内的，得2分； 2、供应商具有质量管理体系认证证书且在有效期内的，得1分； 3、供应商具有信息安全管理体系认证且在有效期内的，得2分； 注：上述1-3项投标文件中提供证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 自主知识产权 | 6 | 供应商具有本项目所需的自主知识产权，提供以下系统计算机软件著作权登记证书，包括： 1、药品追溯码软件类； 2、中心药房管理系统软件； 3、药库管理平台系统软件； 4、大数据管理软件类。 以上1-4项每提供一个著作权证书得 1.5 分，满分 6分，不提供不得分。 注：提供上述计算机软件著作权登记证书扫描件 （计算机软件著作权人须与供应商名称一致），需包含知识 产权关键字内容，若所提供著作权名称与本次采购功能模块 关键字不完全一致时，须提供功能必须包含关键信息证明材料，经磋商小组认可后，予以计分。否则不得分。 |
| 项目组成员 | 4 | 供应商提供参与本项目成员具有： 1、信息系统项目管理师证书或PMP证书得1分； 2、ITSS服务项目经理或ITSS服务工程师得2分； 3、信创集成项目管理师得1分； 注： （1）人员相应证书扫描件； - 供应商为上述人员缴纳的近三个月内（任意一个月）的社保证明材料扫描件； （3）同一人员具有多项证书的不累计计分。不同实施技术人员具有相同证书不重复得分。 |

三、投标人须知

（一）编制要求

1、投标人应在仔细阅读谈判文件的基础上，按招标方要求认真编写投标文件，并加盖投标单位公章。投标人提供的投标文件必须真实、详尽。所有投标文件须有总目录和总页码，每份标书从起始页依次插入连续的页码。投标文件袋须密封良好并加盖骑缝印章，送达指定地点，逾时送交的材料概不接受。

2、投标人在收到谈判文件后，若有疑问应以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）在规定时间前向招标人提出。招标人将所有问题集中后在统一答复所有投标人。

3、明确标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。所有投标资料均需A4纸打印，按照谈判文件规定的顺序装订。

（二）资格审查要求

1、 2025年5月29日17：00前须向招标人通过电子邮件提供法人授权委托书、供应商参加谈判确认函、营业执照复印件的扫描件，该授权委托代理为扬州大学附属医药品追溯码采集与管理系统项目指定联系人。

投标人资质要求

1 投标人要求

投标人必须是具有独立法人资格的公司；经营范围包含软件开发或软件销售内容。

投标人认为需要提供的资质文件

2 承担本项目能力和资格的有关资格证明材料

1) 由工商局签发的投标人工商营业执照副本复印件（加盖公章）；

2) 投标人各类资质证书材料复印件（加盖公章）

3) 实施交付能力：投标方必须具备在扬州本地提供本地化实施开发项目和提供后续服务的能力，且提供必要的使用、配置、系统集成及二次开发培训等相应的知识转移服务。

4) 近三年以来完成相关项目一览表，在表中需注明完成该项目的项目经理；

5) 投标方必须由法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）携带身份证原件参加投标、开标仪式，在评标过程中随时接受评委就投标文件内容提出的质询，并予以解答。

（三）投标文件要求

1、投标文件的组成：

1.1资格审查文件（结合上述资格审查要求，须单独装订编页码做目录，A4纸打印并在封面注明“资格审查文件”），所有复印件需加盖公章：

（1）针对本项目谈判的授权委托书；

- 企业法人营业执照；

- 企业资质证书；

- 由社保部门出具的投标人为授权委托人及谈判经办人缴纳的近三个月中任意一个月的养老保险费用的证明材料；

1.2报价文件

（1）投标函

（2）授权委托书

（3）投标报价

（四）开标、评标

1、开标时，招标方代表或监管部门或投标单位检查投标文件的密封情况，在确认无误后拆封读标。投标文件一经开封不得进行改动。

2、初步评审要求：开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整；是否有计算错误。投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件：

（1）投标文件不响应谈判文件要求的；

（2）投标函未盖投标人的企业及企业法定代表人印章或签字的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章或签字的；

（3）投标文件的关键内容模糊、无法辨认的；

3、评标小组先评审技术文件，后评审报价文件。

4、严格按照扬州大学附属医院采购管理暂行办法，组成项目评标小组。严格按招标文件，公平、公正、科学、严谨地对投标文件进行综合评定。

5、谈判程序：

（1）资格审查；（2）投标单位自我介绍及产品介绍；（3）二轮报价谈判。

6、定标

综合评分第一名为中标单位。

四、投标文件格式及附件要求

目录

（一）资格审查

1、针对本项目的授权委托书原件；

2、企业法人营业执照；

3、企业资质证书；

4、由社保部门出具的投标人为经办人及投标报名项目负责人缴纳的近三个月任意一个月养老保险费用的证明材料；

5、投标单位不在供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图，并盖章；

6、需求响应表（格式自拟）；

7、投标人认为需要提供的其他材料。

（二）报价文件

1、投标函

2、授权委托书

3、投标报价

4、供应商廉洁自律承诺书

授权委书

本授权委托书声明：我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托我单位的(姓名)为我公司代理人。代理人在                                项目院内公开谈判中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字)

日期： 年   月    日

代理人姓名：签字：

身份证复印件：

承诺书(一)

致：扬州大学附属医院（招标人名称）

我公司自愿参加贵单位                                项目的院内公开谈判，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：根据贵单位提出的资格审查合格条件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

拟任现场负责人为。本公司递交的资格审查申请书中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。

单位：（公章）

法定代表人签字：

项目负责人签名：

年   月   日

投标函

招标人： 扬州大学附属医院

根据已收到贵方的                             项目的院内公开谈判文件，遵照扬州大学附属医院采购管理暂行办法，我单位经研究上述谈判文件的投标须知、合同条件、技术规范、和其他有关文件后，我方投标报价为              万元。包含所有相关系统对接接口费用，并开放本系统接口，如其他系统需与本系统对接，需免费配合，不得收取接口费。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日  期：

投标报价

| 序号 | 项目内容 | 投标内容 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
|  | 其他条件 |  |  |

包含所有相关系统对接接口费用，并开放本系统接口，如其他系统需与本系统对接，需免费配合，不得收取接口费。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日  期：

供应商廉洁自律承诺书

扬州大学附属医药品追溯码采集与管理系统项目院内公开谈判是实行公开、公平、公正的阳光工程，给予了每个供应商平等竞争的机会。作为参与此次谈判活动的承包商,我公司现郑重作出以下承诺：

一、遵守《中华人民共和国政府采购法》及省、市有关政府采购的各项法律、法规和制度以及《扬州大学采购管理暂行办法》的规定。

二、客观真实反映自身情况，按规定接受采购供应商资格审查,不提供虚假材料，不夸大自身技术和提供服务的能力。

三、以合法正当的手段参与采购的公平竞争。不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通，不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不向采购人、评审机构行贿或者提供其他不正当利益。

四、在采购活动中，认真履行规定义务,包括:遵守采购程序，按要求编写投标、响应文件，并保证投标、响应文件内容的真实可靠；按时递交投标、响应文件；在评标、谈判现场遵守相关纪律，不影响正常的采购秩序。

五、自觉接受采购监督管理部门及其他相关部门的监督检查。

如违反以上承诺，我公司愿承担一切法律责任，并接受采购监督管理部门及其他相关部门依法作出的处罚。

承诺单位（盖章）

法定代表人（授权代表签字）：

2025年    月   日